6.pielikums

# Ministru kabineta

2014.gada      .septembra

noteikumiem Nr.

Finanšu korekciju piemērošana atbalstītajos projektos neatbilstību un pārkāpumu gadījumos atbilstoši Regulai Nr.809/2014

1. Proporcionāla finanšu korekcija atbalstītajos projektos (saskaņā ar zemāk esošo tabulu) tiek piemērota gadījumos, ja Lauku atbalsta dienests pieņemot lēmumu par iespējamo neatbilstības konstatēšanu vai lēmumu par neatbilstību, secina, ka neatbilstoši veikto izdevumu summu nav iespējams konkrēti noteikt vai būtu nesamērīgi samazināt projekta attiecināmo izmaksu summu par visu izdevumu summu, kas neatbilst normatīvo aktu un civiltiesiskā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumiem.

2. Finansējumu atprasa proporcionāli laikam, kas pagājis kopš projekta īstenošanas un sasniedzamo rādītāju sasniegtajam apjomam.

3. Konstatējot vairākus pārkāpumus projekta vērtēšanas procesā, tiek piemērota finanšu korekcija atbilstoši būtiskākajam (ar augstāko korekcijas apmēru) pārkāpumam.

4. Samērīguma princips piemērojams tiktāl, cik to pieļauj noteiktie minimālie finanšu korekciju apjomi.

5. Finanšu korekciju nepiemēro, ja pārkāpumam ir formāls raksturs, kuram nav nekādas faktiskās vai iespējamās finansiālās ietekmes.

6. Finanšu korekciju var nepiemērot gadījumos, ja atbalsta pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamās izmaiņas projektā iepriekš nebija paredzamas un tās radušās no atbalsta pretendenta darbības neatkarīgu iemeslu rezultātā.

| Nr. p.k. | Neatbilstība/pārkāpums | Neatbilstības/ pārkāpuma apraksts | Finanšu korekcijas apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar projektu saistītajā dokumentācijā ir konstatētas krāpšanas pazīmes. | Ja Lauku atbalsta dienests projekta administrēšanas procesā identificē krāpšanas pazīmes, kā, piemēram, dokumenta informācijas neatbilstība oriģināla dokumentam, tad piemēro attiecīgo finanšu korekciju un izslēgšanu no atbalsta saņemšanas. | 100% un izslēgšana no atbalsta saņēmēju loka vismaz uz 3 gadiem |
| 2. | Ir konstatēts, ka atbalsta pretendents ir mākslīgi radījis apstākļus publiskā finansējuma saņemšanai. | Ja atbalsta pretendents sagatavojis un īstenojis projektu kādas citas personas, kas neatbilst pasākuma nosacījumiem, interesēs vai viens ražošanas process sadalīts vairākos projektos, lai saņemtu vairākus maksimālās attiecināmās izmaksu summas apjomus, tad piemēro attiecīgo finanšu korekciju. | 100% |
| 3. | Iepirkuma procedūras/cenu aptaujas ietvaros konstatētie pārkāpumi: |
| 3.1 | Nav piemērota atbilstošā iepirkuma procedūras metode | Pielietota nepareiza iepirkuma metode – veikta vienkāršota cenu aptauja, jo nav ņemts vērā, ka iegādēm, kurām ir viens mērķis un/vai piegādātājs, un kurām, saskaitot kopā un nosakot paredzamo cenu, atbilstoši Likumam par Publisko iepirkumu vai noteikumiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem ir jāveic iepirkuma procedūra caur Iepirkumu uzraudzības biroju. | Atkārtota iepirkuma procedūra atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem un 10% no attiecīgās investīcijas pozīcijas (kurai nepareizi piemērota iepirkuma procedūras metode) apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas; 100% pēc atkārtoti veiktas iepirkumu procedūras konstatētu neatbilstību gadījumā |
| 3.2 | Noteiktie termiņi piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai nav atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem | Atbalsta pretendents iepirkumu procedūras ietvaros nav ievērojis normatīvajos aktos noteiktos minimālos piedāvājumu sagatavošanas termiņus. | 2% par katru termiņa samazinājuma darba dienu (maksimāli līdz 5 darba dienām), ja ir ievēroti visi pārējie iepirkuma procedūras nosacījumi; 10% un atkārtota iepirkuma procedūra, ja termiņa samazinājums virs 5 darba dienām; 10% no attiecīgās investīcijas pozīcijas, ja projekts īstenots; 100% pēc atkārtoti veiktas iepirkumu procedūras konstatētu neatbilstību gadījumā |
| 3.3 | Nepamatoti ierobežota iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija | Tehniskajā specifikācijā vai konkursa nolikumā ir norādīti kritēriji, kas dod iespēju pieteikties tikai konkrētam vai ierobežotam piegādātāju lokam, vai arī, vērtējot iepirkumu, norādītie kritēriji vairs netiek ņemti vērā, tādējādi dodot iespēju uzvarēt piedāvātājam, kurš neatbilst attiecīgajiem kritērijiem. Noteikti pārāk specifiski tehniskie standarti, tādējādi nenodrošinot vienādu piekļuvi/ iespēju pretendentiem vai publiskajā iepirkumā ir radīti nepamatoti šķēršļi atvērtai iepirkuma procedūrai. | 25% - ja pārkāpums var ietekmēt piegādātāju loku un ierobežo konkurenci 10% vai 5% atkarībā no neatbilstības būtiskuma |
| 3.4 | Līguma izpildes laikā netiek ievēroti atlases kritēriji | Gadījumā, ja projekta īstenošanas laikā tiek konstatēts, ka netiek ievēroti tie kritēriji, kas tika noteikti kā piegādātāju atlases kritēriji, piemēram, limitēts izpildes laiks | 25% - ja pārkāpums var ietekmēt piegādātāju loku un ierobežo konkurenci 10% vai 5% atkarībā no neatbilstības būtiskuma |
| 3.5 | Grozīti līgumisko attiecību nosacījumi, kas izmaina sākotnējo tehnisko specifikāciju | Projekta īstenošanas laikā veikti grozījumi, kuru ietvaros izmainīti nosacījumi, kas varētu ietekmēt iespējamo piegādātāju loku un piedāvājuma cenu | 25% - ja pārkāpums var ietekmēt piegādātāju loku un ierobežo konkurenci 10% vai 5% atkarībā no neatbilstības būtiskuma |
| 3.6 | Iepirkumu procedūrā izvēlētā piegādātāja/pakalpojumu sniedzēja apakšuzņēmējs ir atbalsta pretendents vai tā saistītā persona | Gadījumā, ja projekta īstenošanas laikā tiek konstatēts, ka ar pakalpojumu sniedzēju noslēgtā līguma izpildi kā apakšuzņēmējs nodrošina atbalsta pretendents vai tā saistītā persona. | 100% |
| 4. | Konstatēts projekta izmaksu sadārdzinājums. | Mākslīga projekta izmaksu pozīciju sadārdzināšana | 100%, ja konstatētais sadārdzinājums pārsniedz 50% 10-100% no sadārdzināto izmaksu pozīcijas tirgus cenas sliekšņa, ja konstatētais sadārdzinājums ir līdz 50%, atkarībā no neatbilstības būtiskumu. |
| 5. | Projekta īstenošanas laikā konstatētie pārkāpumi: |
| 5.1 | Nav ievēroti dokumentu iesniegšanas termiņi, kas noteikti normatīvajos aktos vai administratīvajā lēmumā | Normatīvajos aktos vai administratīvajā lēmumā norādītie iesniedzamie dokumenti tiek iesniegti pēc noteiktā termiņa. | 7-14 dienas – līdz 0,01% 15-30 dienas – līdz 1% 30 dienas – 3 mēneši - līdz 2% vairāk kā 3 mēneši – 100% |
| 5.2 | Nav veikti būtiski projekta grozījumu saskaņojumi | Par nebūtiskiem grozījumiem, kas nav jāsaskaņo ar Lauku atbalsta dienestu uzskatāmi grozījumi, ja projekta īstenošanas laikā radušās izmaiņas starp izmaksu pozīcijām, kuras nepārsniedz 10 procentu no apstiprinātās projekta tāmes kopsummas. Pārējās izmaiņas, kurām ir ietekme uz sākotnēji apstiprinātā projekta aktivitātēm un izmaksām ir uzskatāmas par būtiskām. | 100% no konkrētās investīcijas, ja ir ietekme uz projekta mērķi; 25% no konkrētās investīcijas, 10% vai 5% atkarībā no neatbilstības būtiskuma. |
| 5.3 | Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums virs maksimālā projektu realizācijas termiņa, neveicot paredzētās investīcijas. | Ja projektam ir pagarināts realizācijas termiņš līdz maksimāli iespējamam un tiek konstatēts, ka pēc šī termiņa projekts pilnībā nav īstenots. | 5% no atlikušā maksājuma pieprasījuma summas, ja projekts tiek pabeigts vairāk kā 6 mēneši (bet ne vairāk kā 12 mēneši) pēc Lēmumā norādītā beigu termiņa 3% no atlikušā maksājuma pieprasījuma summas, ja projekts tiek pabeigts no 2 - 5 mēnešiem pēc Lēmumā norādītā beigu termiņa |
| 5.4 | Maksājuma pieprasījumā iekļautā attiecināmo izmaksu summa ir lielāka par 10% par summu, kas apstiprināta pēc pārbaudes tiesības saņemt atbalstu | Ja maksājuma pieprasījumā iekļautā attiecināmo izmaksu summa ir lielāka par 10% par summu, kas izmaksājama saņēmējam pēc tam, kad ir pārbaudītas tiesības saņemt atbalstu par maksājuma pieprasījumā minētajiem izdevumiem, piemēro administratīvo sodu, ko veido starpība starp abām minētajām summām, bet tā nedrīkst pārsniegt pilno maksājuma pieprasījumā deklarēto attiecināmo izmaksu summu. | Maksājuma pieprasījumā nepamatoti iekļautā izmaksu summa un administratīvais sods – nepamatoti iekļautās summas apmērā - |
| 6. | Projekta uzraudzības periodā konstatētie pārkāpumi: |
| 6.1 | Konstatētas būtiskas izmaiņas investīcijas izmantošanā | Atbalsta saņēmējs ir pārtraucis savu produktīvo darbību (piemēram, uzņēmuma likvidācija (izņemot maksātnespējas gadījumus), reorganizācija, pārvietošana un darbības pārtraukšana citu iemeslu dēļ). | 100% proporcionāla finanšu korekcija pret aktīvas darbības periodu atkarībā no neatbilstības būtiskuma ja saimnieciskā darbība apstādināta uz noteiktu laiku, bet ne vairāk kā uz 6 mēnešiem, tad tiek pagarināts projekta uzraudzības periods |
| 6.2 | Investīciju atsavināšana | Atbalsta pretendents ir pārdevis/atsavinājis projekta rezultātā iegūtos pamatlīdzekļus pirms noteiktā uzraudzības perioda beigām | 100% - ja nav uzsākta nekāda saimnieciskā darbība vienu gadu pēc projekta realizācijas; 100 % - ja pamatlīdzekļi atsavināti pirmo trīs uzraudzības gadu laikā; 40 % - ja pamatlīdzekļi atsavināti ceturtajā uzraudzības gadā; 20 % - ja pamatlīdzekļi atsavināti piektajā un pārējos uzraudzības gados. |
| 6.3 | Netiek sasniegti projektā plānotie rezultatīvie rādītāji un mērķi | Finanšu un projektā plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem nav pieļaujams samazinājums, salīdzinot ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas. (Finanšu korekcijas nepiemēro, ja mērķu nesasniegšanas pamatā ir sociāli ekonomisko vai vides faktoru ietekme, būtiskas izmaiņas valsts ekonomikas vai vides apstākļos vai force majeure, kas nopietni ietekmē attiecīgo mērķu īstenošanu). | 100% - jaunajiem uzņēmējiem, ja viena gada laikā pēc projekta apmaksas nav uzsākta saimnieciskā darbība Sankcijas proporcionāls aprēķins un finansējuma atprasīšana atbilstoši nostrādātajam laikam un sasniegtajiem rādītājiem; Uzraudzības perioda pagarināšana. |
| 7. | Citas proporcionālas finanšu korekcijas | Attiecas uz gadījumiem, ja konstatēta neatbilstība, kura nav atrunāta citos šī pielikuma minētajos neatbilstību aprakstos, bet, ņemot vērā neatbilstības būtiskumu, ir pamats, piemērot attiecīgo finanšu korekciju. | 25%, 10% vai 5%, atkarībā no neatbilstības būtiskuma |

Zemkopības ministrs					J.Dūklavs

2014.09.11. 12:00

1251

Ņ.Rakstiņa

67027393, Nina.Rakstina@zm.gov.lv