Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, un ēkas telpu Kalnciema ielā 14, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

|  | I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| --- | --- |
| 1. | Pamatojums | Ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdēs protokollēmuma (prot. Nr.56 37.§) „Par optimālu prokuratūras iestāžu izvietošanu darbam piemērotās telpās Rīgā” (turpmāk – Ministru kabineta protokollēmums Nr.56) 2.punktu konceptuāli atbalstīts piedāvātais risinājums Latvijas Republikas Prokuratūras (turpmāk – Prokuratūra) iestādes izvietot nekustamajā īpašumā (nekustamā īpašuma kadastra numurs 0100 005 0090) Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, (turpmāk – Nekustamais īpašums Aspazijas bulvārī 7, Rīgā). Ar Ministru kabineta 2013.gada 4.novembra rīkojuma Nr.521 „Par valsts nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pamatkapitālā” 1.punktu dota atļauja Finanšu ministrijai ieguldīt valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu nekustamo īpašumu Aspazijas bulvārī 7, Rīgā. Ministru kabineta protokollēmuma Nr.56 4.punktā dots uzdevums Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Ģenerālprokuratūru divu mēnešu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu, paredzot Prokuratūras ilgtermiņa saistības 2017.gadā un turpmākajos gados Nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, provizoriskās nomas maksas segšanai VNĪ, kā arī komunālo maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu apmēra iekļaušanu Prokuratūras valsts pamatbudžeta bāzes izdevumos 2017.gadam, vienlaikus norādot būvniecības darbu plānotos pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņus. Ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.9 46.§) „Par Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 37.§) „Informatīvais ziņojums „Par optimālu prokuratūras iestāžu izvietošanu darbam piemērotās telpās Rīgā”” 4.punktā dotā uzdevuma izpildi” dotā uzdevuma izpildes termiņš tika pagarināts līdz 2014.gada 31.oktobrim. Ministru kabineta rīkojuma projekts sagatavots, lai nodrošinātu, ka valsts budžetā tiek paredzēts finansējums izdevumu segšanai, kas saistīti ar Prokuratūras iestāžu izvietošanu darbam piemērotās telpās divās administratīvās ēkās nekustamajā īpašumā Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, un Kalnciemā ielā 14, Rīgā. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Šobrīd Prokuratūras iestādes ir izvietotas sešos dažādos nekustamajos īpašumos ar atšķirīgu ēku (telpu) stāvokli, plānojumu un funkcionalitāti, kas apgrūtina pilnvērtīgu Prokuratūras funkciju izpildi t.i.: tabula Nr. p.k. Adrese Izmantotā platība (m2) Valdījuma tiesības Tehniskais stāvoklis 1 Kalpaka bulvārī 6, Rīgā; 5,341.40 FM (VNĪ) Daļēji apmierinošs; 2 Dzirnavu ielā 113, Rīgā; 3,586.70 FM (VNĪ) Neapmierinošs; 3 Kr.Valdemāra ielā 17a, Rīgā; 263.20 VNĪ Neapmierinošs; 4 Stabu ielā 89, Rīgā; 155.70 IeM (NVA) 1 Neapmierinošs; 5 Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā; 308.70 TM (TA)2 Apmierinošs; 6 E.Smiļģa ielā 44, Rīgā; 378.40 RD SIA „Zemgale”3 Neapmierinošs; Kopā: 10,034.10 [1] IeM (NVA) – Iekšlietu ministrija (Nodrošinājuma valsts aģentūra). [2] TM (TA) – Tieslietu ministrija (Tiesu administrācija). [3] RD – Rīgas dome. Detalizēts esošās situācijas izvērtējums atspoguļots Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdē (prot. Nr.56 37.§) izskatītajā informatīvajā ziņojumā „Par optimālu Prokuratūras iestāžu izvietošanu darbam piemērotās telpās Rīgā”. Papildus, lai optimizētu nekustamajā īpašumā Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, izvietojamo Prokuratūras struktūrvienības telpu plānojamo noslodzi, 2015.gadā ar Prokuratūru panākta konceptuāla vienošanās, ka pamatā Rīgas Prokuratūras struktūrvienības tiek izvietotas nekustamajā īpašumā Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, bet attiecībā uz Pārdaugavas Prokuratūras struktūrvienībām, tas ir, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona prokuratūra un Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas prokuratūra, plānots pārvietot uz ēku Kalnciema ielā 14, Rīgā (kadastra Nr.0100 061 0182), attiecīgi veicot abu ēku būvniecības darbus. Ņemot vērā minēto: precizētais risinājums Prokuratūras struktūrvienību optimālai izvietošanai Rīgā paredz esošo sešu nekustamo īpašumu vietā turpmāk izmantot trīs (skat. 2.tabulu vai detalizēti anotācijas 1.pielikumā): 2.tabula Nr. p.k. Adreses Plānotā platība (m2) Nr. p.k. Šobrīd Prokuratūras izmantotās adreses Izmantotā platība (m2) Darbinieku skaits un to pārcelšanās aptuvenās prognoze. 1. Paliek: Kalpaka bulvārī 6, Rīgā (apt.149-169 darba vietas) 5 341,40 1. Kalpaka bulvārī 6, Rīgā; 5 341,40 149-169* 2. Pārceļas: uz Aspazijas bulvāri 7, Rīgā (apt. 260-280 darba vietas) ~7 000,00 1. Kalpaka bulvārī 6, Rīgā; - 81-101* 2. Dzirnavu ielā 113, Rīgā; 3 586,70 155 3. Kr.Valdemāra ielā 17a, Rīgā; 263,20 13 4. Stabu ielā 89, Rīgā; 155,70 11 Kopā: 4,005.60 260-280 3. Pārceļas: uz Kalnciema ielu 14, Rīgā (28 darba vietas) ~914,70 5. Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā; 308,70 14 6. E.Smiļģa ielā 44, Rīgā; 378,40 14 Kopā: 687,10 28 Kopā: 13 256,10 Starpība (+ / -) 10 034,10 457 3 222,00 *No ēkas Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, (250 darba vietas) pārceļamo Prokuratūras darba vietu skaits uz ēku Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, ir aptuvens un precizējams pēc ēkas Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, būvprojekta izstrādes, kad būs zināmas prognozējamās telpu platības pēc pielāgošanas darbu veikšanas (pārplānošanas) un jumta stāva izbūves, precīzi noteikts katras telpas izmantošanas mērķis, kā arī uz tā pamata noteikts izvietojamo darba vietu skaits. Primāri uz ēku Aspazija bulvāri 7, Rīgā, tiks pārceltas darba vietas no Dzirnavu ielā 113, Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 17a, Rīgā un Stabu ielā 89, Rīgā. provizoriskie nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, un ēkas Kalnciemā ielā 14, Rīgā, kapitālieguldījumi, darbu izpildes termiņi, nomas maksas apmēri un to ietekme uz valsts budžetu naudas plūsmu sadalījumā pa gadiem (skat. 3.tabulu vai detalizēti anotācijas 1.pielikumā): 3.tabula Aspazijas bulvārī 7, Rīgā Kalnciemā ielā 14, Rīgā Kopā: NĪ valdītājs: VNĪ VNĪ Prokuratūras nepieciešamā platība m2: ~7 000,0 914,7 ~7 914,7 Zemes vienības platība m2: 2 692,0 (0100-005-0090) 925,0 (0100-061-0182) 3 617,0 Rezervētā papildus zemes vienības platība m2: 0 ~ 1 184,0* (0100-061-2006) ~ 1 184,0 (līdz vai mazāk) VNĪ kapitālieguldījumi (EUR bez PVN), t.sk. sadalījumā pa gadiem (fiskālā ietekme uz valsts budžeta bilanci): 9 779 134.14 824 885.66 10 604 019.80 līdz 2015.gadam (fakts): 6 687.50 6 688 2015.gadā: 12 800.00 12 800 2016.gadā: 596 780.90 42 178.50 638 959 2017.gadā: 2 156 281.45 769 907.16 2 926 189 2018.gadā: 6 606 479.34 6 606 479 2019.gadā: 412 904.95 412 905 būvniecības darba izpildes termiņi: līdz 31.01.2019. līdz 30.06.2017. nomas maksas apmēri: mēnesī (bez PVN): 86 311,68 8 160,22 94 471,90 gadā (ar PVN): 1 253 245,42 118 486,29 1 371 731,71 nomas maksas sadalījums pa gadiem (ar PVN): 2017.gadā: 59 244 (6 mēneši) 59 244 2018.gadā: 118 487 118 487 2019.gadā: 1 148 809 (11 mēneši) 118 487 1 267 296 2020.gadā: 1 253 246 118 487 1 371 733 Turpmāk (katru gadu): Līdz VNĪ kapitālieguldījumi tiek apmaksāti kopā 20 nomas gados (detalizēti skat. 1.pielikuma 9.tabulu) Prokuratūrai kopējais papildus nepieciešamais finansējumu tiesību akta projekta īstenošanai: 23 888 275 2 302 241 26 190 516 2017.gadā: 188 274 188 274 2018.gadā: 112 222 112 222 2019.gadā: 2 488 857 112 222 2 601 079 2020.gadā: 1 171 858 112 222 1 284 080 Turpmākajos gados: 20 227 560 1 777 301 22 004 861 Līdz VNĪ kapitālieguldījumi tiek apmaksāti kopā 20 nomas gados (detalizēti skat. 1.pielikuma 14.tabulu) * VNĪ valdījumā esoša zemes vienība, kura rezervēta Prokuratūras vajadzībām, tas ir, visa vai tā daļa var tikt izmantota Prokuratūras struktūrvienību dienesta, operatīvo, Prokuratūras darbinieku un apmeklētāju transportlīdzekļu piebraukšanai un stāvēšanai, bet konkrēta zemes vienības platība tiks precizēta ēkas Kalnciema ielā 14, Rīgā, (kadastra apzīmējums Nr.0100-061-0182) būvprojekta izstrādes laikā. Provizoriskie darba izpildes termiņi*: 4.tabula Darbu sākums un beigas*: Aspazijas bulvārī 7, Rīgā Kalnciemā ielā 14, Rīgā 1. Pabeigt pirmsprojekta sagatavošanas darbus (t.sk. tehniskā uzdevuma saņemšana no ēku lietotāja LRP un plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) un citu tehnisko noteikumu saņemšana) un uzsākt iepirkuma procedūra būvprojekta izstrādei; 06/2015 – 07/2015 06/2015 – 07/2015 2. Pabeigt iepirkuma procedūru būvprojekta izstrādei (noslēgts projektēšanas līgums) uz uzsākt būvprojekta izstrādi; Līdz 01/12/2015 Līdz 01/10/2015 3. Pabeigt būvprojekta izstrādi (t.sk. veiktā TP ekspertīze, saskaņošana un akceptēšana un pabeigta tehniskā specifikācija būvdarbu iepirkumam) un uzsākt iepirkuma procedūru darbu veikšanai; Līdz 01/12/2016 Līdz 01/06/2016 4. Pabeigt iepirkuma procedūru būvniecības darbu veikšanai (noslēgts līgums) un uzsākt būvniecības darbus; Līdz 01/06/2016 Līdz 01/12/2016 5. Pabeigt būvniecības darbus (nodot ekspluatācijā); Līdz 31/01/2019 Līdz 30/06/2017 6. Noslēgts nomas līgums; No 01/02/2019 No 03/07/2017 * Projekta būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir provizorisks un precizējams pēc būvprojekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un būvniecības darbu laikā. Ministru kabineta rīkojuma projekta tiesiskā regulējuma mērķis un būtība ir nodrošināt finansējuma piešķiršanu Prokuratūras budžetā izdevumu segšanai par tās struktūrvienību pārcelšanos uz nekustamo īpašumu Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, un ēkas Kalnciemā ielā 14, Rīgā, telpām. Tā ietvaros Ministru kabineta rīkojuma projekta: 1.punktā, papildus Ministru kabineta protokollēmuma Nr.56 2.punktā izteiktajam sākotnējam konceptuālam atbalstam par Prokuratūra iestāžu izviešanu nekustamajā īpašumā Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, tiek izteikts jauns Ministru kabineta konceptuālais atbalsts piedāvātajam risinājumam par Prokuratūras iestāžu izvietošanu nekustamajā īpašumā Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, un Kalnciema ielā 14, Rīgā telpās. 2.punktā noteiktas Prokuratūrai valsts budžetā paredzamas ilgtermiņa saistības: Aspazijas bulvāra 7, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ 2019.gadā 1 148 809 euro (11 mēnešu nomas maksa) un turpmākajos gados 23 916 112 euro, norādot Prokuratūras bāzes izdevumos jau paredzēto finansējumu esošo telpu nomas izdevumu segšanai 2019.gadā 96 131 euro (deviņu mēnešu nomas maksa) apmērā un turpmākajos gados 2 563 480 euro, norādot Prokuratūras bāzes izdevumos jau paredzēto finansējums esošo telpu nomas izdevumu segšanai, kuru pārdale Aspazijas bulvāra 7, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ 2015.gada 27.maijā ir elektroniski saskaņota ar Prokuratūru; Kalnciema ielā 14, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ 2017.gadā 59 244 euro (sešiem mēnešu nomas maksa) un turpmākajos gados 2 310 497 euro, norādot Prokuratūras bāzes izdevumos jau paredzēto finansējumu esošo telpu nomas izdevumu segšanai 2017.gadā 3 485 euro (četru mēnešu nomas maksa) apmērā un turpmākajos gados 209 100 euro, norādot Prokuratūras bāzes izdevumos jau paredzēto finansējums esošo telpu nomas izdevumu segšanai, kuru pārdale Kalnciema ielā 14, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ 2015.gada 27.maijā ir elektroniski saskaņota ar Prokuratūru. 3.punktā noteikts atbalsts Prokuratūras priekšlikumam valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu palielināšanai: nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, (ilgtermiņa saistības) nomas maksas segšanai VNĪ 2019.gadam par 1 052 678 euro un turpmākajos gados par 21 352 632 euro (no 2020.gada līdz 2038.gadam (ieskaitot) katru gadu 1 125 072 euro un 2039.gadā samazinājums par 23 736 euro), 2019.gadam vienreizējiem izdevumiem aprīkojuma iegādei par 1 343 732 euro un pārcelšanās izdevumiem par 35 938 euro, uzturēšanas (komunālo pakalpojumu) izdevumiem par 56 509 euro un turpmākajiem gadiem par 46 786 euro katru gadu. ēkas Kalnciema ielā 14, Rīgā, telpu (ilgtermiņa saistības) nomas maksas segšanai VNĪ 2017.gadam par 55 759 euro un turpmākajos gados par 2 101 397 euro (no 2018.gada līdz 2036.gadam (ieskaitot) katru gadu 108 032 euro un 2037.gadā 48 789 euro), 2017.gadam vienreizējiem aprīkojuma iegādes izdevumiem par 124 725 euro un pārcelšanās izdevumiem par 3 594 euro, uzturēšanas (komunālo pakalpojumu) izdevumiem par 4 196 euro un turpmākajiem gadiem par 4 190 euro katru gadu. 4.punktā noteikts uzdevums Finanšu ministrijai palielināt Prokuratūras bāzes izdevumus ar Kalnciema ielā 14, Rīgā, saistītajiem izdevumiem 2017. un 2018.gadam. 5.punktā noteikts aicinājums Prokuratūrai, iesniedzot budžeta pieprasījumu likumprojektam „Par valsts budžetu 2016.gadam” un likumprojektam „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam”, iekļaut tajā šā rīkojuma 2.punktā noteikto finansējumu ilgtermiņa saistībām 2017.gadam un turpmākajiem gadiem; 6.punktā noteikts uzdevums Finanšu ministrijai, sagatavojot bāzes izdevumus 2017.-2019.gadam, palielināt Prokuratūras bāzes izdevumus 2019.gadam atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma projektā 3.1.punktā noteiktajam. 7.punktā noteikti uzdevumi Finanšu ministrijai (VNĪ): izdevumus, kas saistīti ar būvniecības objektiem, segt no VNĪ finanšu resursiem un pēc objektu nodošanas ekspluatācijā iekļaut tos nomas maksā; nodrošināt Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, būvniecības darbu pabeigšanu līdz 2019.gada 31.janvārim, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2019.gada 1.februāris; nodrošināt Kalnciema ielā 14, Rīgā, būvniecības darbu pabeigšanu līdz 2017.gada 30.jūnijam, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2017.gada 3.jūlijs; ja pēc būvprojekta izstrādes, pirms būvniecības līguma noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā būvniecības un citu pārvaldīšanas provizorisko izdevumu apmērs mainās, iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par nomas maksu (ilgtermiņa saistību) precizēšanu, kā arī noteikts uzdevums līgumsaistības par būvniecības darbu veikšanu uzņemties tikai pēc tam, kad spēkā stājies Ministru kabineta rīkojums par ilgtermiņa saistību precizēšanu; nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar Prokuratūru četru mēnešu laikā pēc Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, un Kalnciema ielā 14, Rīgā, būvprojektu izstrādes iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par vienreizējo un uzturēšanas izdevumu precizēšanu, kā arī septiņu mēnešu laikā pēc objektu nodošanas ekspluatācijā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par nomas maksu (ilgtermiņa saistību) precizēšanu atbilstoši VNĪ faktiskajiem būvniecības un pārvaldīšanas izdevumiem. Vēršam uzmanību, ka: Ministru kabineta rīkojuma projektā, šajā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) un 1. un 2.pielikumā norādītie aprēķini par nomas maksām, būvniecības darbu kapitālieguldījumiem, aktivitāšu laika grafikiem, aprīkojuma, pārcelšanās, komunālo pakalpojumu un ietekmes uz valsts budžeta naudas plūsmu (sadalījumā pa gadiem) izmaksu aprēķini ir aptuveni, sagatavoti uz šī brīža izmaksām un balstīti uz vairākiem ar darbu izpildi saistītiem pieņēmumiem, līdz ar to tie var tikt precizēti pēc noteiktu attīstības projektu stadiju (fāžu) pabeigšanu, kā, piemēram: (a) pēc tehnisko uzdevumu (specifisko prasību) saskaņošanas ar ēku lietotāju, (b) būvprojektu publisko iepirkumu rezultātiem, (c) pēc būvprojektu izstrādes, (d) pēc būvniecības darbu publisko iepirkumu rezultātiem un (e) būvniecības darbu laikā, ja tiks konstatēti iepriekš neplānoti un neparedzami apstākļi, kā, piemēram, būvniecības darbu laikā atsedzot un konstatējot ka būvju konstruktīvo elementu faktiskais stāvoklis ir sliktās (darbietilpīgāks) nekā būvprojektā noteikts, jo šāda un līdzīga rakstura informācija nav pilnvērtīgi iegūstama būvprojekta izstrādes laikā, kā arī ņemot vērā ietekmējošos apstākļu, kā būvniecības, apsaimniekošanas un komunālo maksājumu (apkure, elektroenerģija un pārējie komunālie pakalpojumi) jomu cenu svārstības, kuras ir mainīgas vidējā plānošanās termiņā līdz objektu nodošanai ekspluatācijā. Ministru kabineta rīkojuma projekta noteiktie nomas maksas aprēķini ir provizoriski un sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” III nodaļā noteiktajiem principiem un aprēķināšanas metodikai un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā ir precizējami atbilstoši VNĪ faktiskajiem būvniecības un pārvaldīšanas izdevumiem (Ministru kabineta 2011.gada 06.decembtra noteikumu Nr.934 „Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību” 4.punktā ir noteiktas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības). Ministru kabineta rīkojuma projekta noteiktās Prokuratūrai valsts pamatbudžeta (bāzes) izdevumos paredzamās vienreizējās un uzturēšanas izmaksas nepieciešamības gadījumā ir precizējams pēc būvprojekta izstrādes un pēc būvniecības darbu pabeigšanas, jo šobrīd tās noteiktas atbilstoši šodienas cenu līmenim, kas ir mainīgs vidējā plānošanās termiņā līdz objektu nodošanai ekspluatācijā. Ministru kabineta rīkojuma projekts atrisina Prokuratūras struktūrvienību telpu nodrošinājuma pamatproblēmas Rīgā. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 3.pielikumā ietvertajai politikas jomu klasifikācijai Ministru kabineta rīkojuma projekts atbilst publiskās pārvaldes politikas un budžeta un finanšu politikas jomai. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Finanšu ministrija (VNĪ), Ģenerālprokuratūra. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |
|  | III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| Rādītāji | 2015.gads | Turpmākie četri gadi (tūkst. euro) |
|  |  | 2016 | 2017. | 2018. |
|  | Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2015) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2015) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2015) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 232 967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 232 967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 232 967 | 0 | 0 | 188 274 | 112 222 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 232 967 | 0 | 0 | 188 274 | 112 222 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | 0 | 0 | - 188 274 | - 112 222 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | - 188 274 | - 112 222 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | 0 | - 188 274 | - 112 222 |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  |  |  | - 188 274 | - 112 222 |
| 5.2. speciālais budžets |  |  |  |  |  |
| 5.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): |  | Detalizēta informācija par ietekmi uz valsts budžeta naudas plūsmu un to sadalījumiem pa gadiem skat. anotācijas 1.pielikuma 9. un 14.tabulā. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |  |  |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |  |  |
| 7. Cita informācija |  | Prokuratūrai Ministru kabineta rīkojuma projekta īstenošanai pēc katra objekta nodošanas ekspluatācijā turpmāk katru gadu būs nepieciešams papildu finansējums (skatīt. anotācijas 1. un 2.pielikumu). Ņemot vērā to, ka nomas maksas aprēķins ir balstīts uz provizoriskām izmaksām, t.sk. izdevumu komponenti – būvniecības darbu kapitālieguldījumi, apsaimniekošana u.c., Ministru kabineta rīkojuma projektā ir paredzēts sistēmisks uzdevums: Finanšu ministrijai (VNĪ) pēc objektīvu apstākļu iestāšanās, t.i. pēc būvprojekta izstrādes, pirms būvniecības līguma noslēgšanas (pēc iepirkumu procedūras veikšanas), būvniecības darbu laikā, precizēt Ministru kabineta rīkojumā paredzētās ilgtermiņa saistības atbilstoši VNĪ provizoriskajiem būvniecības un pārvaldīšanas izdevumiem, kā arī pēc būvniecības darbu pabeigšanas – atbilstoši VNĪ faktiskajiem būvniecības un pārvaldīšanas izdevumiem; Prokuratūrai pēc objektīvu apstākļu iestāšanās, t.i. pēc būvprojekta izstrādes un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, izvērtēt un, ja nepieciešams, precizēt aprīkojuma iegādes, pārcelšanās uz uzturēšanas (komunālo pakalpojumu) izmaksas, iesniedzot attiecīgu informāciju Finanšu ministrijai iesniegšanai izskatīšanai Ministru kabinetā. |

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Par rīkojuma projekta izpildi atbildīgā ir Finanšu ministrija, VNĪ un Prokuratūra. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Anotācijas II; IV. V. un VI  sadaļa – Ministru kabineta rīkojuma projekts šīs jomas neskar.

Finanšu ministrs	J.Reirs

11.06.2015 14:24

2845

G.Kosojs

67024941, gunars.kosojs@vni.lv