Detalizēts izdevumu aprēķins

Valsts robežsardze

Budžeta programma 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība”

- Robežjoslas ierīkošana

| Nr.p.k. | EKK | Darba nosaukums | 2014.gads (plāns) EUR | 2014.gads (izpilde) EUR | 2015.gada plāns EUR | 2016.gada plāns EUR | 2016.gada izmaiņas EUR | 2016.gada plāns ar izmaiņām EUR | 2017.gada plāns EUR | 2017.gada izmaiņas EUR | 2017. gada plāns ar izmaiņām EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5000 | Projektēšana* | 3243 | 3243 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 5000 | Autoruzraudzība * | 0 | 0 | 11 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 5000 | Būvuzraudzības pakalpojums | 0 | 0 | 70 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 5000 | Būvniecība | 0 | 0 | 497 510 |  | 1 057 472 | 1 057 472 | 1 618 961 | -1 057 472 | 561 489 |
|  |  | Kopā | 3243 | 3243 | 579 780 | 0 | 1 057 472 | 1 057 472 | 1 618 961 | -1 057 472 | 561 489 |

- Robežas demarkācijas komisijas locekļa darba nodrošinājums

| EKK | Izdevumi | 2014.gada plāns EUR | 2014.gada izpilde EUR | 2015.gada plāns EUR | 2016.gada plāns EUR | 2016.gada izmaiņas EUR | 2016.gada plāns ar izmaiņāmEUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2111 | Dienas nauda (10 dienas x 6 EUR x 2 darbinieki) (Latvijā) | 114 | 84 | 114 | 0 | 120 | 120 |
| 2112 | Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi (plānoti komandējumi Latvijā (Rīgā)) (viesnīca: 8 dienas x 57 EUR x 2 darbinieki) | 569 | 431 | 569 | 0 | 912 | 912 |
| 2121 | Dienas nauda (Maskavā) (5 dienas x 2 ārvalstu komandējumi x 46 EUR x 2 darbinieki) | 911 | 750 | 911 | 0 | 920 | 920 |
| 2122 | Pārējie komandējumu izdevumi (viesnīca: 4 dienas x 2 ārvalstu komandējumi gadā (Maskavā) x 2 darbinieki x 270 EUR= 4320 EUR; transporta izdevumi, biļetes, apdrošināšana 2 ārvalstu komandējumi gadā (Maskavā) x 2 darbinieki x 300 EUR= 1200 EUR ) | 4382 | 2 518 | 3882 | 0 | 5520 | 5520 |
| 2219 | Sakaru pakalpojumi vidēji 35 EUR/mēnesī x 2 cilv. x 12 mēn. = 840 EUR | 854 | 506 | 554 | 0 | 840 | 840 |
| 2239 | Pārējie iestādes administratīvie izdevumi | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2242 | Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts | 0 | 1780 | 790 | 0 | 0 | 0 |
| 2322 | Degviela (transporta izdevumi iekšzemes komandējumiem (vidēji 80 000 km gadā)) | 12 703 | 13 424 | 12 213 | 0 | 12 703 | 12 703 |
| 5239 | Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | Kopā | 19 533 | 19 533 | 19 533 | 0 | 21 015 | 21 015 |

Nodrošinājuma valsts aģentūra

Budžeta apakšprogramma 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”

1.Demarkācijas darbi un robežjoslas ierīkošana

| Nr.p.k. | EKK | Darba nosaukums | 2014.gads (plāns) EUR | 2014.gads (izpilde) EUR | 2015.gada plāns EUR | 2016.gada plāns EUR | 2017.gada plāns EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5000 | Robežstabu izgatavošana, nogāde uz robežas un iebūve (835 gab.), numura plāksnīšu un valsts ģerboņa plāksnīšu izgatavošana un uzstādīšana (660 gab.) | 0 | 0 | 4 031 | 0 | 0 |
| 2. | 5000 | Vizūras līnijas 0.5 m platumā attīrīšana no apauguma (192,7 km), apauguma novākšana un likvidēšana 12 m platā robežjoslā (146 km), celmu raušana, joslas nolīdzināšana (87,6 km), apauguma novākšana, atkritumu likvidēšana gar upēm robežzīmes iebūves vietās (126,1 km) | 0 | 0 | 69 008 | 0 | 73 039 |
| 3. | 5000 | Robežstabu pamatnes izgatavošana purvu zonā (h=5 m; 38 gab.) | 0 | 0 | 20 403 | 0 | 0 |
|  |  | Kopā | 0 | 0 | 93 442 | 0 | 73 039 |

Informatīvi:

2015.gada 17.-19.martā Maskavā notikušajā Kopējās Latvijas – Krievijas demarkācijas komisijas sēdē tika apstiprināta robežzīmju jaunu numuru tabula, kas lāva pusēm 2015.gada maijā atsākt numura zīmju uzstādīšanu uz robežstabiem. Uz 2015.gada 1.jūniju numura zīmes uzstādītas 300 robežzīmēm. Numura zīmju uzstādīšana turpināsies 2015.gada jūnijā.

2015.gada 19.-21.maijā Rēzeknē notikušajā Kopējās Latvijas – Krievijas demarkācijas komisijas sēdē tika pieņemts lēmums veikt šādus papildus darbus:

- uzstādīt papildus robežzīmi Nr.45/1 (darbus veiks Krievijas puse);

- pārvietot robežzīmi Nr.63;

- Zanoginas purvā uzstādīt divas vēruma zīmes Nr.563/1 un 563/2 (darbus veiks Latvijas puse);

- veikt zemes darbus ar mērķi nodrošināt redzamību starp robežzīmēm Nr.29-30 un 34-35 (posmā starp robežzīmēm 29-30 darbus veiks Krievijas puse, posmā starp robežzīmēm 34-35 darbus veiks Latvijas puse).

Pēc valsts robežas joslas attīrīšanas konstatēts, ka robežzīmju Nr.394 un Nr.543 uzstādītie robežstabi attiecībā pret precizētiem valsts robežas līnijas atrašanās vietas virzieniem dabā izvietoti nesimetriski, veidojot neatbilstību ar to izvietošanai izvirzītajiem nosacījumiem.

Lai nodrošinātu darbus, kas saistīti ar divu tiltu nojaukšanu, nepieciešams veikt robežzīmes Nr.431 un Nr.432 demontāžu pirms tiltu nojaukšanas un uzstādīšanu iepriekšējā vietā.

Citos posmos papildus robežzīmju uzstādīšanas vai pārvietošanas nepieciešamība tiks precizēta pēc valsts robežas joslas attīrīšanas no apauguma.

Papildus darbi tiks veikti piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros.

Apauguma novākšana izpildīta par 53,6%.

Valsts robežas joslas attīrīšanu no apauguma kavē nekustāmo īpašumu atpirkšanas process.

2.Latvijas – Krievijas robežas 12 m platās robežjoslas zemju īpašumu sakārtošana

| Nr.p.k. | EKK | Darba nosaukums | 2014.gads (plāns) EUR | 2014.gads (izpilde) EUR | 2014.gada neapgūtie asignējumi EUR | 2015.gada plāns EUR | 2016.gada plāns EUR | 2017.gada plāns EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5000 | Zemes īpašumu pārmērīšana, īpašumu un lietojumu sakārtošana, 12 m platās robežjoslas uzmērīšana | 318 298 | 140 569 | 177 729 | 227 531 | 0 | 373 219 |
| 2. | 5000 | Nekustamo īpašumu atpirkšana, valsts un kancelejas nodevas | 72 084 | 0 | 72 084 | 13 493 | 0 | 95 435 |
|  |  | Kopā | 390 382 | 140 569 | 249 813 | 241 024 | 0 | 468 654 |

Informatīvi:

Atpērkamo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana izpildīta par 60,8%.

Nekustamo īpašumu un kompensāciju zaudējumu apmēra novērtēšana izpildīta par 37,1 %.

Ministru kabineta lēmumu projektu sagatavošana izpildīta par 8,1%.

Īpašuma tiesību sakārtošanu aizkavēja valsts robežas līnijas noteikšana atsevišķos posmos, atpērkamo zemes vienību īpašnieku maiņa (īpašnieks ir miris, pārdeva citam īpašniekam u.c.).

3.Komandējumu izdevumi, viesnīca, transports

| Nr.p.k. | IKK | Darba nosaukums | 2014.gads (plāns) EUR | 2014.gads (izpilde) EUR | 2014.gada neapgūtie asignējumi EUR | 2015.gada plāns EUR | 2016.gada plāns EUR | 2016.gada izmaiņas EUR | 2016.gada plāns ar izmaiņām EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2111 | Dienas nauda iekšzemes dienesta braucieniem (10 dienas x 6 mēneši x 6 euro) | 600 | X | x | 720 | 0 | 360 | 360 |
| 2. | 2111 | Dienas nauda ārvalstu braucieniem (5 dienas x 3 ārvalstu komandējumi gadā x 2 darbinieki x 275 euro) | 11 000 | x | x | 11 000 | 0 | 8 250 | 8 250 |
| 3. | 2112 | Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi (viesnīca: 10 dienas iekšzemes komandējumi x 6 mēneši x 43 euro) | 4300 | X | x | 5 160 | 0 | 2 580 | 2 580 |
| 4. | 2122 | Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi (viesnīca: 5 dienas x 3 ārvalstu komandējumi gadā x 2 darbinieki x 90 euro) | 3 600 | X | x | 3 600 | 0 | 2 700 | 2 700 |
| 5. | 2242 | Transporta uzturēšana, remonts | 7740 | X | x | 8 000 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| 6. | 2322 | Degviela (transporta izdevumi iekšzemes komandējumiem (30 000 km gadā)) | 9889 | X | x | 10 450 | 0 | 4 800 | 4 800 |
| 7. | 5000 | Datortehnika | 1800 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Kopā | 38 929 | 10 532 | 28 397 | 38 930 | 0 | 22 690 | 22 690 |

Paskaidrojums par 2016.un 2017.gadā papildu nepieciešamo finansējumu:

Galīgā vienošanās par atlikušo robežas posmu nospraušanu dabā tika panākta tikai 2014.gada 19.-23.maijā Pleskavā notikušajā kopējā Latvijas – Krievijas komisijas sēdē. Līdz ar to, ieilgstot abu valstu robežas līnijas saskaņošanai dabā, būtiski aizkavējās plānoto darbu izpilde. Veikto demarkācijas darbu atbilstības demarkācijas instrukciju prasībām pārbaudes grafiku Kopīgā Latvijas – Krievijas demarkācijas komisija plāno izskatīt 2015.gada jūlijā Pleskavā. Līdz ar to faktiskā situācija ar Latvijas – Krievijas valsts robežas demarkācijas darbiem liecina, ka demarkācijas darbi netiks pieņemti līdz 2015.gada beigām un Kopējā Latvijas – Krievijas demarkācijas komisija turpinās savu darbu 2016.gadā. Tādejādi, lai nodrošinātu Latvijas – Krievijas demarkācijas pabeigšanu un faktisko pieņemšanu dabā arī 2016.gadā, būs nepieciešams NVA  atbildīgajiem pārstāvjiem ņemt dalību Kopējā Latvijas – Krievijas demarkācijas komisijā, kā arī uzraudzīt veicamos darbus robežas izbūvē, līdz ar to ir nepieciešami papildu līdzekļi 22 690 euro apmērā komandējuma naudai un viesnīcu izdevumiem gan Latvijas teritorijā, gan Krievijas teritorijā, kā arī transporta izmaksām un degvielai.

Iekšlietu ministrijai Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas kopīgās demarkācijas komisijas darbībai un tās lēmumu īstenošanai indikatīvi nepieciešamie izdevumi 2015.-2017.gadam un turpmākajiem gadiem sadalījumā pa izdevumu veidiem

| Budžeta programma apakšprogramma Pasākumi/ izdevumi | 2015.gads | 2016.gads | 2017.gads |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apstiprināts likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" | Izmaiņas | Precizētais projekts | Apstiprināts likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" | Izmaiņas | Precizētais projekts | Apstiprināts likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" | Izmaiņas | Precizētais projekts |
| Informatīvi: izdevumi kopā | 972 709 | 0 | 972 709 | 0 | 1 101 177 | 1 101 177 | 2 160 654 | -1 013 767 | 1 146 887 |
| 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā (1.+2+3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdevumi - kopā | 373 396 | 0 | 373 396 | 0 | 22 690 | 22 690 | 541 693 |  | 541 693 |
| Uzturēšanas izdevumi | 38 930 | 0 | 38 930 | 0 | 22 690 | 22 690 | 0 |  | 0 |
| Kārtējie izdevumi | 38 930 | 0 | 38 930 | 0 | 22 690 | 22 690 | 0 |  | 0 |
| Atlīdzība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Atalgojums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Preces un pakalpojumi | 38 930 | 0 | 38 930 | 0 | 22 690 | 22 690 | 0 |  | 0 |
| Kapitālie izdevumi | 334 466 | 0 | 334 466 | 0 | 0 | 0 | 541 693 | 0 | 541 693 |
| Pamatkapitāla veidošana | 334 466 | 0 | 334 466 | 0 | 0 | 0 | 541 693 | 0 | 541 693 |
| 1.Demarkācijas darbi un robežjoslas ierīkošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdevumi - kopā | 93 442 | 0 | 93 442 | 0 | 0 | 0 | 73 039 | 0 | 73 039 |
| Uzturēšanas izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārtējie izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlīdzība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atalgojums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preces un pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitālie izdevumi | 93 442 | 0 | 93 442 | 0 | 0 | 0 | 73 039 | 0 | 73 039 |
| Pamatkapitāla veidošana | 93 442 | 0 | 93 442 | 0 | 0 | 0 | 73 039 | 0 | 73 039 |
| 2. Latvijas – Krievijas robežas 12 m platās robežjoslas zemju īpašumu sakārtošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdevumi - kopā | 241 024 | 0 | 241 024 | 0 | 0 | 0 | 468 654 | 0 | 468 654 |
| Uzturēšanas izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārtējie izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlīdzība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atalgojums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preces un pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitālie izdevumi | 241 024 | 0 | 241 024 | 0 | 0 | 0 | 468 654 | 0 | 468 654 |
| Pamatkapitāla veidošana | 241 024 | 0 | 241 024 | 0 | 0 | 0 | 468 654 | 0 | 468 654 |
| 3. Komandējumu izdevumi, viesnīca, transports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdevumi - kopā | 38 930 | 0 | 38 930 | 0 | 22 690 | 22 690 | 0 | 0 | 0 |
| Uzturēšanas izdevumi | 38 930 | 0 | 38 930 | 0 | 22 690 | 22 690 | 0 | 0 | 0 |
| Kārtējie izdevumi | 38 930 | 0 | 38 930 | 0 | 22 690 | 22 690 | 0 | 0 | 0 |
| Atlīdzība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atalgojums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preces un pakalpojumi | 38 930 | 0 | 38 930 | 0 | 22 690 | 22 690 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitālie izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pamatkapitāla veidošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (1.+2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdevumi - kopā | 599 313 | 0 | 599 313 | 0 | 1 078 487 | 1 078 487 | 1 618 961 | -1 057 472 | 582 504 |
| Uzturēšanas izdevumi | 19 533 | 0 | 19 533 | 0 | 21 015 | 21 015 | 0 | 0 | 0 |
| Kārtējie izdevumi | 19 533 | 0 | 19 533 | 0 | 21 015 | 21 015 | 0 | 0 | 0 |
| Atlīdzība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atalgojums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preces un pakalpojumi | 19 533 | 0 | 19 533 | 0 | 21 015 | 21 015 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitālie izdevumi | 579 780 | 0 | 579 780 | 0 | 1 057 472 | 1 057 472 | 1 618 961 | -1 057 472 | 561 489 |
| Pamatkapitāla veidošana | 579 780 | 0 | 579 780 | 0 | 1 057 472 | 1 057 472 | 1 618 961 | -1 057 472 | 561 489 |
| 1.Robežjoslas ierīkošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdevumi - kopā | 579 780 | 0 | 579 780 | 0 | 1 057 472 | 1 057 472 | 1 618 961 | -1 057 472 | 561 489 |
| Uzturēšanas izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārtējie izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlīdzība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atalgojums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preces un pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitālie izdevumi | 579 780 | 0 | 579 780 | 0 | 1 057 472 | 1 057 472 | 1 618 961 | -1 057 472 | 561 489 |
| Pamatkapitāla veidošana | 579 780 | 0 | 579 780 | 0 | 1 057 472 | 1 057 472 | 1 618 961 | -1 057 472 | 561 489 |
| 2.Robežas demarkācijas komisijas locekļa darba nodrošinājums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdevumi - kopā | 19 533 | 0 | 19 533 | 0 | 21 015 | 21 015 | 0 | 0 | 0 |
| Uzturēšanas izdevumi | 19 533 | 0 | 19 033 | 0 | 21 015 | 21 015 | 0 | 0 | 0 |
| Kārtējie izdevumi | 19 533 | -500 | 19 033 | 0 | 21 015 | 21 015 | 0 | 0 | 0 |
| Atlīdzība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atalgojums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preces un pakalpojumi | 19 533 | -500 | 19033 | 0 | 21 015 | 21 015 | 0 | 0 | o |
| Kapitālie izdevumi | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pamatkapitāla veidošana | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |