**Ministru kabineta rīkojuma projekta**

**“Par papildu saistību uzņemšanos projekta „Vienots informācijas logs jūrniecības un loģistikas datu administrēšanai” ietvaros” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokola Nr.67 86.§ „Informatīvais ziņojums „Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas pilnveidošanai un Direktīvas 2010/65/ES ieviešanai” 2. un 3.punkts. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | 2013.gada 26.novembrī tika pieņemts Eiropas Komisijas (EK) lēmums „Par savienības finansiālā atbalsta piešķiršanu vispārējas intereses projektiem Eiropas transporta tīklu (*TEN-T*) jomā – „ANNA – Attīstīti valstu pārvaldes iestāžu tīkli”- 2012-EU-21019-S” un 2013.gada 17.decembra sēdē Ministru kabinets atbalstīja finansējuma piešķiršanu Aizsardzības ministrijai šī projekta Latvijas līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai.Projekta realizācijas gaitā no projekta izpildītāja vadošās puses (Nīderlandes) ir saņemta informācija, ka Latvijas gadījumā apgūto finansējumu nepieciešams deklarēt bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN), jo projekta realizētājs ir publiska struktūra (Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests), līdz ar to atbilstoši EK regulas Nr. 680/2007 10.panta 2.punktam Latvijas projektu realizētāja maksātais PVN nav uzskatāms par uz EK līdzfinansējumu attiecināmajam izmaksām un jāsedz Latvijas pusei.Lai nodrošinātu PVN apmaksu projektā iesaistītajiem pakalpojumu sniedzējiem, projekta īstenošanai papildu nepieciešami 106 177 *euro*. Attiecīgi finansējuma piešķiršana šim pasākumam ir fiskāli neitrāla - papildu prasītie finanšu līdzekļi 106 177 *euro* tiks atgriezti valsts budžetā kā projekta realizēšanā iesaistīto uzņēmumu PVN maksājumi, jo visi projektā iesaistītie pakalpojumu sniedzēji ir Latvijas Republikā reģistrēti komersanti.Ņemot vērā, ka EK līdzfinansējuma maksājums par 2015.gadā projekta ietvaros veiktajām aktivitātēm atbilstoši EK lēmumam tiek uzskatīts par Atlikuma maksājumu un līdz ar to no EK tiks saņemts tikai pēc projekta noslēguma ziņojuma saņemšanas, 2015.gadā projekta realizēšanai papildu nepieciešams priekšfinansējums 161 919 *euro* apmērā. Arī šis pasākums neradīs papildu slogu valsts budžetam, jo projekta noslēguma aktivitāšu priekšfinansējumu 161 919 *euro* apmērā Aizsardzības ministrija ieskaitīs valsts budžetā pēc Atlikuma maksājuma saņemšanas no EK, kas plānota 2016.gadā.Saskaņā ar 2013.gada 26.novembra EK lēmuma „Par savienības finansiālā atbalsta piešķiršanu vispārējas intereses projektiem Eiropas transporta tīklu (TEN-T) jomā – „ANNA – Attīstīti valstu pārvaldes iestāžu tīkli”- 2012-EU-21019-S” II.2.1.punktu projekts ir jārealizē līdz 2015.gada 31.decembrim. Saskaņā ar iepriekš minētā EK lēmuma III.4.6.punktu par projekta nerealizēšanu noteiktajā termiņā ir piemērojamas soda sankcijas. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Rīkojuma projekts ir izstrādāts Aizsardzības ministrijā sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. |
| 4. | Cita informācija | Projekta ietekme uz valsts budžetu ir fiskāli neitrāla. |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| **Rādītāji** | **2015.gads** | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| **2016.gads** | **2017.gads** | **2018.gads** |
| Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | **0** | **0** | **+161 919** | **0** | **0** |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | +161 919 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | **0** | **+268 096** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | +268 096 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | **0** | **-268 096** | **+161 919** | **0** | **0** |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | -268 096 | +161 919 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izde­vumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | PVN (Pievienotās vērtības nodokļa) aprēķins.Kopējā projekta summa, kuru plānots apgūt ir 1 007 284 EURSumma, no kuras aprēķina PVN (21%) provizoriski ir 810 281 EURProvizoriskā PVN summa, ko plānots segt projektā kopā 170 159 EURUz rīkojuma projekta sagatavošanas laiku, veikti izdevumi PVN apmaksai 63 982 EUR apmērā.Projekta ietvaros vēl plānoti PVN izdevumi 106 177 EUR apmērā.Ārvalstu finanšu palīdzības priekšfinansējuma aprēķins.2014.gadā projekta ietvaros no EK tika saņemts avansa maksājums 240 153.06 EUR.2015.gada septembrī projekta Vadošajam partnerim tika iesniegts starpziņojuma ziņojums, pēc kura apstiprināšanas 2016.gadā tiks ieskaitīts finansējums 6 748 EUR apmērā. Savukārt pēc projekta realizācijas, 2016.gada sākumā tiks iesniegts projekta noslēguma ziņojums, pēc kura apstiprināšanas tiks saņemts finansējums 155 171 EUR.Kā rezultātā, kopā 2016.gadā no EK ir plānots saņemt 161 919 EUR.Detalizētu izdevumu aprēķinu pa gadiem skatīt anotācijas pielikumā. |
| 06.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |  |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |  |
| 7. Cita informācija | Izdevumus sedz no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Projekta izpildi nodrošinās Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekta izpilde notiks esošo pārvaldes funkciju ietvaros. Veicamās funkcijas un uzdevumi netiek paplašināti vai sašaurināti.  |
| 3. | Cita informācija | Nav |

 *Anotācijas II, IV, V un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar.*

 Aizsardzības ministrs R.Bergmanis

Vīza: Valsts sekretārs J.Garisons

06.10.2015 9:30

910

A.Aišpure

agnese.aispure@mod.gov.lv

tālr.: 67335297

L.Indriksone

Tālr.67335164

e-pasta adrese: laura.indriksone@mod.gov.lv