1.pielikums informatīvajam ziņojumam

“Par robežšķērsošanas vietu „Silene”  un „Pāternieki” attīstību uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas”.

1. Nepieciešamie papildu izdevumi kopā, euro

1.tabula

| Nr. p.k. |  | Nepieciešamais finansējums sadalījumā pa gadiem RŠV „Silene” un RŠV „Pāternieki” attīstībai |
| --- | --- | --- |
|  | Pārskata periods (gads) | Finanšu ministrijai ilgtermiņu saistības būvniecības izdevumu segšanai* | Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienests) aprīkojuma iegādes, uzturēšanas, nomas maksas izdevumu segšanai* | Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārais dienests) aprīkojuma iegādes, uzturēšanas, darbinieku atlīdzības un nomas maksas izdevumu segšanai** | Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardze, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs un Nodrošinājuma valsts aģentūra) aprīkojuma iegādes, uzturēšanas, darbinieku atlīdzības un nomas maksas izdevumu segšanai** | Kopā: |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | 2017. | 887 520 | 0 | 0 | 0 | 887 520 |
| 2 | 2018. | 13 181 579 | 0 | 0 | 0 | 13 181 579 |
| 3 | 2019. | 17 898 118 | 163 044 | 191 762 | 1 629 449 | 19 882 373 |
| 4 | 2020. | 6 719 059 | 426 510 | 462 497 | 2 155 297 | 9 763 363 |
| 5 | 2021. | 0 | 416 819 | 605 187 | 1 115 836 | 2 137 842 |
| 6 | 2022. un turpmāk ik gadu | 0 | 406 012 | 605 187 | 1 120 745 | 2 131 944 |
|  | KOPĀ | 38 686 276 | 1 412 385 | 1 864 633 | 6 021 327 | 47 984 621 |

*Izdevumos  netiek iekļautas izmaksas  ceļa posmu RŠV „Silene”-  RŠV „Urbāni” (Baltkrievijas Republika)  un  RŠV „Pāternieki” – RŠV „Grigorovščina”( Baltkrievijas Republika)  pārbūvei, ko plānots realizēt Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta  Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadā projekta (turpmāk – EKI programmas projekts) ietvaros.

2. Provizoriskās kapitālieguldījumu izmaksas sadalījumā pa gadiem RŠV „Silene”, Skrudalienes pagasts, Daugavpils novads*

2.tabula

| Nr.p.k. | Attīstības projekta kapitālieguldījumu pozīcijas | Attīstības projekta kopējās provizoriskās izmaksas* | tai skaitā nepieciešamais finansējums 2017.gadā | tai skaitā nepieciešamais finansējums 2018. gadā | tai skaitā nepieciešamais finansējums 2019. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Būvprojekta izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība | 965 000 | 880 000 | 55 000 | 30 000 |
| 2 | Būvniecības darbi** | 18 700 000 | 0 | 12 100 000 | 6 600 000 |
| 3 | Būvniecības tehniskā uzraudzība | 170 000 | 0 | 110 000 | 60 000 |
| 4 | Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla izmaksas | 65 638 | 7 520 | 29 059 | 29 059 |
| 5 | Ceļa posms starp RŠV „Silene”- „Urbāni” pārbūves izmaksas*** | 1 188 556 | 0 | 65 988 | 1 122 568 |
|  | Papildu nepieciešamās izmaksas, izņemot EKI programmas projektu | 19 900 638 | 887 520 | 12 294 059 | 6 719 059 |
| PAVISAM KOPĀ: | 21 089 194 | 887 520 | 12 360 047 | 7 841 627 |

*projekta provizoriskie kapitālieguldījumi ir precizējami pēc būvprojekta izstrādes,  pirms  būvniecības līguma noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā, provizoriskās izmaksas var mainīties  objektīvu vai ekonomisku iemeslu rezultātā.  Visas izmaksas dotas bez PVN.

**Detalizētākas būvniecības darbu izmaksas skaidrotas 1.pielikuma 3.tabulā.

***  Ceļa posma starp  RŠV „Silene”–  RŠV „Urbāni” (Baltkrievijas Republika) pārbūves izmaksas, tai skaitā projektēšana, būvuzraudzība un citas ar projektu saistītās izmaksas, ko plānots segt no EKI programmas stratēģiskā projekta līdzekļiem.

3. Provizoriskās būvniecības darbu izmaksas RŠV „Silene”, Skrudalienes pagastā, Daugavpils novadā, pārbūvei

3.tabula

| Nr.p.k. |  | Attīstības projekta kopējās provizoriskās izmaksas (bez PVN)* | tai skaitā nepieciešamais finansējums 2017.gadā | tai skaitā nepieciešamais finansējums 2018. gadā | tai skaitā nepieciešamais finansējums 2019. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Labiekārtošana un ārējie inženiertīkli | 12 200 000 | 0 | 8 000 000 | 4 200 000 |
| 2 | Robežšķēršošanas vietas galvenās ēkas atjaunošana | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 |
| 3 | Transporta un kravas padziļinātās kontroles ēkas iebraucošajā pusē būvniecība | 1 500 000 | 0 | 700 000 | 800 000 |
| 4 | Nojumes virs iebraucošā un izbraucošā transporta kontroles zonas pārbūve | 300 000 | 0 | 150 000 | 150 000 |
| 5 | Esošo kontroles paviljonu pārbūve un jaunu izbūve | 200 000 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 6 | Kontroles- caurlaides punktu pārbūve | 70 000 | 0 | 30 000 | 40 000 |
| 7 | Platformu svari. Platformu svaru nojume un paviljons. Ass svari. Satiksmes bloķētāji | 150 000 | 0 | 50 000 | 100 000 |
| 8 | Ugunsdzēsības sūkņu stacija un atdzelžošanas stacija | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 |
| 9 | Katlu mājas pārbūve | 320 000 | 0 | 250 000 | 70 000 |
| 10 | PVD ēkas izbūve | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 |
| 11 | Dezinfekcijas angāra izbūve | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| 12 | Saimniecības ēkas pārbūve | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
| 13 | Malkas novietnes izbūve | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| 14 | Būvlaukuma izmaksas | 500 000 | 0 | 300 000 | 200 000 |
| 15 | Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem (10%) | 1 700 000 | 0 | 1 100 000 | 600 000 |
|  | KOPĀ | 18 700 000 | 0 | 12 100 000 | 6 600 000 |

*projekta provizoriskās izmaksas ir precizējamas pēc būvprojekta izstrādes,  pirms  būvniecības līguma noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā, provizoriskās izmaksas var mainīties  objektīvu vai ekonomisku iemeslu rezultātā

4. Provizoriskās kapitālieguldījumu izmaksas RŠV „Pāternieki”, Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, pārbūvei

4.tabula

| Nr.p.k. | Attīstības projekta kapitālieguldījumu pozīcijas | Attīstības projekta kopējās provizoriskās izmaksas* | tai skaitā nepieciešamais finansējums 2018.gadā | tai skaitā nepieciešamais finansējums 2019. gadā | tai skaitā nepieciešamais finansējums 2020. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Būvprojekta izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība | 960 000 | 880 000 | 50 000 | 30 000 |
| 2 | Būvniecības darbi** | 17 600 000 | 0 | 11 000 000 | 6 600 000 |
| 3 | Būvniecības tehniskā uzraudzība | 160 000 | 0 | 100 000 | 60 000 |
| 4 | Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla izmaksas | 65 638 | 7 520 | 29 059 | 29 059 |
| 5 | Ceļa posms starp RŠV „Pāternieki”- „Grigorovščina” pārbūves izmaksas*** | 914 810 | 60 140 | 833 880 | 20 790 |
|  | Papildu nepieciešamās izmaksas, izņemot EKI programmas projektu | 18 785 638 | 887 520 | 11 179 059 | 6 719 059 |
| KOPĀ: | 19 700 448 | 947 660 | 12 012 939 | 6 739 849 |

* projekta provizoriskie kapitālieguldījumi ir precizējami pēc būvprojekta izstrādes,  pirms  būvniecības līguma noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā, provizoriskās izmaksas var mainīties  objektīvu vai ekonomisku iemeslu rezultātā.  Visas izmaksas dotas bez PVN. bez bez bez

**Detalizētākas būvniecības darbu izmaksas skaidrotas 1.pielikuma 5.tabulā.

***  Ceļa posma starp RŠV  „Pāternieki” (Latvijas Republika)- RŠV „Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) pārbūves izmaksas, tai skaitā projektēšana, būvuzraudzība un citas ar projektu saistītās izmaksas, ko plānots segt no EKI programmas stratēģiskā projekta līdzekļiem.

5. Provizoriskās būvniecības darbu izmaksas RŠV „Pāternieki”, Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā,

5.tabula

| Nr.p.k. |  | Attīstības projekta kopējās provizoriskās izmaksas (bez PVN)* | 2018. gads | 2019.gads | 2020.gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Labiekārtošana un ārējie inženiertīkli | 11 500 000 | 0 | 7 500 000 | 4 000 000 |
| 2 | Robežšķēršošanas vietas galvenās ēkas atjaunošana | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 |
| 3 | Transporta un kravas padziļinātās kontroles ēkas iebraucošajā pusē būvniecība | 1 500 000 | 0 | 700 000 | 800 000 |
| 4 | Nojumes virs iebraucošā un izbraucošā transporta kontroles zonas pārbūve | 300 000 | 0 | 150 000 | 150 000 |
| 5 | Esošo kontroles paviljonu pārbūve un jaunu izbūve | 200 000 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 6 | Kontroles - caurlaides punktu pārbūve | 50 000 | 0 | 20 000 | 30 000 |
| 7 | Platformu svari.Platformu svau nojume un paviljons. Ass svari. Satiksmes bloķētāji | 150 000 | 0 | 50 000 | 100 000 |
| 8 | Ugunsdzēsības sūkņu stacija un atdzelžošanas stacijas pārbūve | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 |
| 9 | Katlu telpas pārbūve | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 |
| 10 | PVD ēku pārbūve | 310 000 |  | 130 000 | 180 000 |
| 11 | Dezinfekcijas angāra izbūve | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| 12 | Saimniecības ēkas pārbūve | 500 000 | 0 | 400 000 | 100 000 |
| 13 | Malkas novietnes izbūve | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| 14 | Būvlaukuma izmaksas | 500 000 | 0 | 300 000 | 200 000 |
| 15 | Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem (10%) | 1 600 000 | 0 | 1 000 000 | 600 000 |
|  | KOPĀ | 17 600 000 | 0 | 11 000 000 | 600 000 |

*projekta provizoriskās izmaksas ir precizējamas pēc būvprojekta izstrādes,  pirms  būvniecības līguma noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā, provizoriskās izmaksas var mainīties  objektīvu vai ekonomisku iemeslu rezultātā.

Finanšu ministrs							J.Reirs

10.11.2015.09:58

1200

A.Kronberga, 67024961, arta.kronberga@vni.lv