Informatīvais ziņojums

par Latvijas Republikas  elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādņu 2011. – 2016.gadam īstenošanu

Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādņu 2011. – 2016.gadam (turpmāk – pamatnostādnes) īstenošanu ir izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 13.aprīļa rīkojuma Nr.151 „Par Latvijas Republikas  elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādņu 2011. – 2016.gadam īstenošanu” 4.punktu, kas nosaka uzdevumu Satiksmes ministrijai (turpmāk – SM) līdz 2016.gada 1.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pamatnostādņu īstenošanu.

Atbilstoši pamatnostādnēs noteiktajiem rīcības virzieniem politikas mērķu sasniegšanai un saskaņā ar pamatnostādņu 4.sadaļā paredzēto pasākumu plānu ir veikti šādi pasākumi:

1.tabula

| Rīcības virziens | Prioritārie uzdevumi | Uzdevumu izpilde |
| --- | --- | --- |
| Sekmēt noteikta līmeņa elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti un uz galalietotāja vajadzībām orientētu pakalpojumu sniegšanu | 1.1. Izstrādāt grozījumus Elektronisko sakaru likumā (abonenta līguma nosacījumi, rēķinu apstrīdēšana, Direktīvu 2009/136/EC un 2009/140/EC ieviešana) | Izpildīts. 2011.gada 19.maijā Saeima pieņēmusi likumu “Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” (“Latvijas Vēstnesis”, 07.06.2011., Nr.88). |
|  | 1.2. Pieņemt koncepciju universālā pakalpojuma fonda izveidei | Uzdevums zaudējis aktualitāti. Ar Ministru prezidenta 2007.gada 23.jūlija rīkojumu Nr.382 (grozīts ar Ministru prezidenta 2010.gada 19.februāra rīkojumu Nr.68) tika izveidota darba grupa un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) vadībā ar uzdevumu sagatavot priekšlikumus par vienota universālā pakalpojuma finansēšanas modeli visām regulējamām nozarēm, universālā pakalpojuma (turpmāk – UP) saistību izpildīšanas tīro izmaksu finansējuma apmēru katrai regulējamai nozarei un finansēšanas avotiem UP nodrošināšanai. Izpildot doto uzdevumu, darba grupa izstrādāja koncepcijas projektu „Vienots universālā pakalpojuma modelis sabiedrisko pakalpojumu nozarēm” (turpmāk – koncepcijas projekts). Ņemot vērā, ka nebija reālo risinājumu par koncepcijas projekta īstenošanas iespējām, koncepcijas projekta izskatīšana Ministru kabinetā (turpmāk – MK) tika vairakkārt atlikta. 2013.gada 15.jūlijā MK komitejas sēdē tika izskatīts Ekonomikas ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums “Par vienota universālā pakalpojuma finansēšanas modeļa izstrādi” (turpmāk – informatīvais ziņojums), kurā tika piedāvāti risinājumi, kas paredzēja nozaru ministrijām veidot atsevišķus UP kompensācijas mehānismus. 2013.gada 12.novembrī MK sēdē, pamatojoties uz informatīvā ziņojuma secinājumiem, tika pieņemts lēmums, ka vienots UP finansēšanas modelis sabiedrisko pakalpojumu nozarēs netiks izstrādāts. Vienlaikus SM tika noteikta par atbildīgo iestādi UP politikas izstrādei un ieviešanai elektronisko sakaru nozarē. Līdz ar to uzdevums par vienota UP kompensācijas mehānisma izveidi, ievērojot MK sēdē pieņemto lēmumu, kas paredz vienotu mehānismu neveidot, ir zaudējis aktualitāti. |
|  | 1.3. Izstrādāt MK noteikumu projektu par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3. aktivitātes „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslu tīkla attīstība)” īstenošanu | Izpildīts. 2012.gada 24.janvārī MK pieņemti noteikumi Nr.79 Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti “Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” (“Latvijas Vēstnesis”, 03.02.2012., Nr.20) . |
|  | 1.4. Realizēt darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3. aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslu tīkla attīstība)” | Izpildīts. Lai nodrošinātu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgu pieejamību visā valsts teritorijā, 2012.gadā sākta un šobrīd tiek īstenota a Eiropas Komisijas 2011.gada 9.novembra lēmumu Nr.C(2011)7699 apstiprinātā valsts atbalsta programma “Nr.SA.33324 (2011/N) – Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” (turpmāk – VAP). Tās īstenotāja ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. VAP tiek īstenota divās kārtās un tās ietvaros paredzēts izbūvēt elektronisko sakaru „vidējās jūdzes” optisko tīklu un izveidot optiskā tīkla piekļuves punktus teritorijās, kurās neviens elektronisko sakaru komersants nesniedz un tuvāko triju gadu laikā neplāno sniegt interneta piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s. Pirms VAP 1.kārtas uzsākšanas tika identificētas 363 “baltās” teritorijas (pagasti). Izveidotajos optiskā tīkla piekļuves punktos tiek nodrošināta piekļuve vismaz pieciem elektronisko sakaru komersantiem ar vienādiem, nediskriminējošiem nosacījumiem, tādejādi radot iespēju veidot „pēdējās” jūdzes pieslēgumus interneta piekļuves pakalpojumu sniegšanai galalietotājiem. VAP 1.kārta pabeigta 2015.gadā. Projekta 1.kārtā izbūvēti 1418 km kabeļu kanalizācijas un 1813 km optiskie kabeļi. Izveidoti 177 piekļuves punkti. Visi plānotie objekti izbūvēti. Kopējais 1.kārtas finansējums - 26 421 763,39 EUR (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 87,18% un LVRTC līdzfinansējums - 12,82%). |
|  | 1.5. Izstrādāt platjoslu attīstības koncepciju, ietverot rīcības virzienus stratēģijā „Eiropa 2020” noteikto mērķu sasniegšanai | Izpildīts. Lai veicinātu Eiropas Komisijas paziņojumā „Eiropa 2020: Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” noteikto mērķu – līdz 2020.gadam nodrošināt visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem iespējas saņemt piekļuvi internetam ar datu pārraides ātrumu 30Mbit/s un 50% mājsaimniecību 2020.gadā abonētu interneta piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu vismaz 100Mbit/s – sasniegšanu, ar MK 2012.gada 7.decembra rīkojumu Nr. 589 apstiprināta „Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcija 2013. - 2020.gadam” noteikti rīcības virzieni nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstībai. |
|  | 1.6. Izstrādāt grozījumus Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā (Direktīvas 2009/136/EC ieviešana) | Izpildīts. 2011.gada 7.jūnijā Saeima pieņēmusi likumu “Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā” (“Latvijas Vēstnesis”, 07.06.2011., Nr.88). |
|  | 1.7. Sagatavot grozījumus Krimināllikumā, nosakot atbildību par elektronisko sakaru infrastruktūras bojāšanu | Izpildīts. 2012.gada 13.decembrī Saeima pieņēmusi likumu “Grozījumi Krimināllikumā” (“Latvijas Vēstnesis”, 27.12.2012., Nr.202). |
|  | 1.8. Pieņemt radiofrekvenču spektra joslu koplietošanas regulējumu, paredzot koplietojamo radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas nosacījumus | Uzdevums zaudējis aktualitāti. Ievērojot to, ka uzdevums izveidot datu bāzi, kura saturēs informāciju par radioiekārtām, kuras darbojas koplietošanas diapazonos, ir zaudējis savu aktualitāti, papildu koplietojamo radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas nosacījumus, MK 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)” paredzētajam regulējumam izstrādāt nav nepieciešams. |
|  | 1.9. Pieņemt lēmumu par datu bāzes izveidošanu, kura saturēs informāciju par radioiekārtām, kuras darbojas koplietošanas diapazonos | Uzdevums zaudējis aktualitāti. SM sadarbībā ar VAS “Elektroniskie sakari”, detalizēti izvērtējot uzdevuma atbilstību reālajai situācijai, konstatēja, ka datu bāzes izveide un uzturēšana radītu nesamērīgu finansiālu un administratīvu slogu gan VAS “Elektroniskie sakari”, gan elektronisko sakaru komersantiem, salīdzinot ar ieguvumiem, līdz ar to datu bāzes izveide tika atzīta par aktualitāti zaudējušu. |
|  | 1.10. Izstrādāt vienota sabiedriskā elektroniskā medija koncepciju | Uzdevums zaudējis aktualitāti. 2011.gada 13.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē (turpmāk – VSS) tika izsludināts Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izstrādātais koncepcijas projekts “Koncepcija par jauna Latvijas sabiedriskā elektroniskā medija izveidi” (turpmāk – koncepcija). 2013.gada 7.janvārī Padome ar lēmumu Nr.2 “Par Koncepcijas par jauna Latvijas sabiedriskā elektroniskā medija izveidi apstiprināšanu jaunā redakcijā” apstiprināja koncepciju par jauna Latvijas sabiedriskā elektroniskā medija izveidi kopā uz 548 lapām un 2013.gada 28.maijā tā tika izskatīta MK sēdē (prot.Nr.32 46§). Sēdes laikā Kultūras ministrijai un Padomei tika dots uzdevums precizētu koncepciju iesniegt MK atkārtotai izskatīšanai. 2013.gada 11.jūnijā MK sēdē netika panākta vienošanās par koncepcijas risinājumiem turpmāko virzību un koncepcija netika atbalstīta konkrētajā redakcijā. Kultūras ministrija kā šajā jautājumā līdzatbildīgā institūcija ir izsludinājusi jaunus politikas plānošanas dokumentus “Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam” (VSS-1289) un “Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam īstenošanas plāns” (VSS-1278), kuru ietvaros tiek risināti arī sabiedrisko mediju attīstības un pārvaldības jautājumi. |
|  | 1.11. Izveidot vienotu, tehnoloģiski mūsdienīgu un konkurētspējīgu sabiedrisko elektronisko mediju | Uzdevums nav izpildīts. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome kā par šī uzdevuma izpildi līdzatbildīgā institūcija 2016.gada 22.aprīļa vēstulē Nr.3-2/174 informēja SM, ka vienots, tehnoloģiski mūsdienīgs un konkurētspējīgs sabiedriskais elektroniskais medijs nav izveidots, jo līdzekļi tā realizācijai netika piešķirti. |
| 2. Rīcības virziens - Radīt nosacījumus inovatīvu tehnoloģiju izmantošanai | 2.1. Izstrādāt grozījumus MK noteikumos attiecībā uz radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu (ciparu dividendes izmantošana) | Izpildīts. MK noteikumi Nr.81 “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē"” tika pieņemti MK 2013.gada 5.februārī (“Latvijas Vēstnesis”, 13.02.2013., Nr.31). |
|  | 2.2 Izstrādāt grozījumus Nacionālajā radiofrekvenču plānā, lai noteiktu ciparu dividendes apjomu un citus diapazonus, kas izmantojami nākamās paaudzes pakalpojumu attīstībai, to izmantošanas nosacījumiem | Izpildīts. MK noteikumi Nr.82 “Grozījumi MK 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)"” tika pieņemti MK 2013.gada 5.februārī (“Latvijas Vēstnesis”, 13.02.2013., Nr.31). |
|  | 2.3. Izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai MK koncepcijas projektu ar priekšlikumiem virszemes ciparu televīzijas apraides izmaksu samazināšanai | Izpildīts. Priekšlikumi virszemes ciparu televīzijas apraides izmaksu samazināšanai ir apstiprināti MK 2012.gada 10.maija koncepcijā „Par zemes ciparu televīzijas programmu izplatīšanu no 2014.gada” (“Latvijas Vēstnesis”, 15.05.2012., Nr.74). |
|  | 2.4. Izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai MK likumprojektu, kas paredz nosacījumus, ar kādiem no 2014.gada 1.janvāra elektroniskie plašsaziņas līdzekļi vai nu izvēlēsies komersantu, kas nodrošinās viņu programmu izplatīšanu, vai paši nodrošinās savu programmu zemes apraidi ciparformātā. | Izpildīts. 2013.gada 14.februārī Saeima pieņēmusi likumu “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā’’ (“Latvijas Vēstnesis”, 06.03.2013., Nr.46). |
| 3. Rīcības virziens - Attīstīt un stiprināt valsts privāto elektronisko sakaru tīklu nepārtrauktai un efektīvai valsts pārvaldes funkcionēšanas nodrošināšanai | 3.1. Noteikt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās aizsargātās informācijas apstrādei nepieciešamos informācijas tehnoloģiju un elektronisko sakaru resursus un noteikt to nodrošināšanai izmantot valsts privāto elektronisko sakaru tīklu (turpmāk – VPEST) | Izpildīts. Ar grozījumiem Elektronisko sakaru likumā, kas stājās spēkā 2011.gada 8.jūnijā, tika noteikta SM kompetence nodrošināt Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklu (turpmāk – ĀSVEST) un deleģējums MK noteikt ĀSVEST nodrošināšanas un lietošanas kārtību, kā arī apstiprināt to valsts pārvaldes iestāžu sarakstu, kuras savu funkciju izpildei to izmanto. Ar MK 2012.gada 13.novembra rīkojumu Nr.543 “Par valsts pārvaldes iestādēm, kurām nodrošināma piekļuve ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam” ir noteiktas valsts pārvaldes iestādes, kurām savu funkciju veikšanai ārkārtas situācijās ir jāizmanto ĀSVEST. Līdz ar to, pamatnostādnēs paredzētais uzdevums izveidot VPEST tika aizstāts ar uzdevumu izveidot ĀSVEST. |
|  | 3.2. Noteikt VPEST lietotāju un nodrošinātāja tiesības un pienākumus (tikai attiecībā uz tiem VPEST lietotājiem, kuri izmanto VPEST saskaņā ar 1.punktā noteikto) | Izpildīts. 2012.gada 26.jūnijā pieņemta MK instrukcija Nr.8 “Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība”, kas nosaka ĀSVEST nodrošināšanas un lietošanas kārtību. |
|  | 3.3. Noteikt, ka VPEST atrodas valsts tiešā pārraudzībā | Izpildīts. SM 2013.gada 17.decembrī ir noslēgusi deleģēšanas līgumu Nr.SM2013/-58 ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par ĀSVEST nodrošināšanu. Vienlaikus deleģēšanas līgums paredz, ka VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” reizi ceturksnī sniedz SM atskaiti par līgumā noteikto uzdevumu izpildi. |
|  | 3.4. Nodrošināt, ka valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās aizsargātās informācijas apstrādei nepieciešamie informācijas tehnoloģiju un elektronisko sakaru resursi tiek nodrošināti izmantojot VPEST | Izpildīts. Valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās aizsargātās informācijas apstrādei nepieciešamie informācijas tehnoloģiju un elektronisko sakaru resursi ir nodrošināti, ievērojot MK 2012.gada 13.novembra rīkojumu Nr.543 “Par valsts pārvaldes iestādēm, kurām nodrošināma piekļuve ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam”. |

Atbilstoši pamatnostādņu 5.sadaļā noteiktajiem politikas definētiem mērķiem ir sasniegti šādi politikas rezultāti, darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji:

2.tabula

| Politikas definētais mērķis | Mērķis |
| --- | --- |
|  | Nodrošināt kvalitatīvu un ērtu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā |
| Politikas rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | 2016.gads |
|  |  | prognozētais | sasniegtais |
| Uzlabota piekļuve elektronisko sakaru pakalpojumiem | Iedzīvotāji, kuri regulāri (vismaz reizi nedēļā) lieto internetu (% no iedzīvotāju kopskaita*) | 85.0 | 74.9 (2015.gada noslēgums) |
| Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs |  |  |
| 1.Rīcības virziens - sekmēta noteikta līmeņa elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāte un uz galalietotāja vajadzībām orientētu pakalpojumu sniegšana |
|  |  | 2016.gads |
|  |  | prognozētais | sasniegtais |
| 1.1. Universālā pakalpojuma saturs un saistību apmērs atbilst reālajai situācijai, galalietotāja vajadzībām; ir izveidots universālā pakalpojuma finansējuma fonds un līdz tā izveidošanai universālā pakalpojuma saistību izpildes radītos zaudējumus kompensē no valsts budžeta | Konkurss universālā pakalpojuma sniegšanai | ir rīkots | nav rīkots, jo ar Regulatora 2013.gada 4.decembra padomes lēmumu Nr.232 “Par universālā pakalpojuma saistībām elektronisko sakaru nozarē” UP sniedzējam SIA „Lattelecom” ir noteiktas saistības ekonomiski izdevīgā veidā sniegt universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē visā Latvijas teritorijā. Elektronisko sakaru likuma pārejas noteikumu 14.punktā ir noteikts, ka UP fondu vai citu finansēšanas un kompensācijas mehānismu izveido MK līdz 2018.gada 1.janvārim. Ja līdz 2018.gada 1.janvārim UP fondu vai citu finansēšanas un kompensācijas mehānismu MK nav izveidojis, tad līdz tā izveidošanai UP saistību izpildes radītos zaudējumus kompensē no valsts budžeta. |
| 1.2. Pārredzamu, atjauninātu un salīdzināmu tarifu pieejamība ir būtisks elements patērētājiem tirgū, kurā valda pilnvērtīga konkurence un kurā pakalpojumus piedāvā vairāki elektronisko sakaru komersanti | Ir pieejami interaktīvi gidi, kas satur tarifu informāciju, lai lietotājs var veikt neatkarīgu novērtējumu | ir pieejami | ir pieejami Regulatora mājaslapā https://www.sprk.gov.lv/lapas/Elektroniskie-sakari#Par-tarifiem ir pieejami tarifu kalkulatori |
| 1.3. Numura saglabāšanas pakalpojums ir viegli pieejams | Dienu skaits, kas nepieciešams numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai | 1 | 1 |
| 1.4. Attīstīta platjoslas infrastruktūra | Realizēts ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3. aktivitātes „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” projekts | jā | jā 2012.gada 28.maijā ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” tika noslēgts līgums Nr.SM201/-27 “Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos”. |
|  | Fiksēto platjoslas pieslēgumu skaits uz 100 cilvēkiem (%) | 25% | 25.1% (2015.gada noslēgums) |
|  | Mobilo platjoslas pieslēgumu īpatsvars uz 100 cilvēkiem (%) | 30% | 65.2% (2015.gada noslēgums) |
| 1.5. Izveidots pilnvērtīgs mehānisms racionālas un efektīvas ierobežoto resursu izmantošanas nodrošināšanai | Izveidota datu bāze, kura satur informāciju par radioiekārtām, kuras darbojas koplietošanas diapazonos | ir | Uzdevums zaudējis aktualitāti. Sk. 1.8 un 1.9.punktu. |
| 1.6. Nodrošināta kvalitatīvas informācijas pieejamība - izveidots vienots sabiedriskais elektroniskais medijs | Sabiedriskā medija informācijas pieejamība dažādās platformās – televīzijā, radio, internetā: 1 medijs ar 3 informācijas platformām | ir | Uzdevums nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums. Gan sabiedriskās televīzijas, gan sabiedriskā radio apraide tiek nodrošināta, izmantojot nacionālos apraides tīklus, papildus ir izveidota arī tīmekļvietne: http://www.lsm.lv/lv/. |
| 2. Rīcības virziens - radīti nosacījumi inovatīvu tehnoloģiju izmantošanai |
|  |  | 2016.gads |
|  |  | prognozētais | sasniegtais |
| 2.1. Frekvenču spektra joslu pieejamība nākamās paaudzes pakalpojumu attīstībai. | Ir piešķirtas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības 2500-2690MHz darbībai visā Latvijas teritorijā | ir | ir Regulatora 2012.gada 12.janvāra lēmums Nr.7., Nr.8., Nr.9. un Nr.10. un 2013.gada 04.septembra lēmums Nr.173. |
|  | Radiofrekvenču joslās 790-862 MHz izmanto bezvadu ciparu tehnoloģijas | jā | jā Regulatora 2013.gada 30.oktobra lēmums Nr.208., Nr.209. un Nr.210. |
|  | Izslēgt no radiofrekvenču plāna nepamatotus ierobežojumus radiofrekvenču izmantošanai nākamās paaudzes pakalpojumu attīstībai | jā | jā Radiofrekvenču plānā ir iestrādāts tehnoloģiskās neitralitātes princips, kas nesatur atļauto tehnoloģiju ierobežojumus |
| 2.2.Attīstīt sekundāro radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tirgu | Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības ir iespējams pārdot citam komersantam | jā | jā Regulatora 2011.gada 16.jūnija lēmums Nr.1/7 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām”. |
| 3. Rīcības virziens - Valsts privātais elektronisko sakaru tīkls kā atbalsts nepārtrauktai un efektīvai valsts pārvaldes funkcionēšanai |
|  |  | 2016.gads |
|  |  | prognozētais | sasniegtais |
| VPEST nodrošina nepārtrauktu un efektīvu valsts pārvaldes funkcionēšanu | Valsts pārvaldes funkcionēšanai vitāli svarīgie informācijas tehnoloģiju un elektronisko sakaru resursi, ko nodrošina izmantojot VPEST (% no kopējā skaita) | 100% | 100% Ir izveidots ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkls (ĀSVEST), kas nodrošina informācijas pārraidi ar MK 2012.gada 13.novembra rīkojumu Nr.543 “Par valsts pārvaldes iestādēm, kurām nodrošināma piekļuve ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam” noteiktajām valsts institūcijām to funkciju izpildei ārkārtas situācijās, kā arī ļauj pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo aizsargāto informāciju. |

Satiksmes ministrs							U.Augulis

21.06.2016. 9:25

2279

Birjukovska

67028357

Elita.Birjukovska@sam.gov.lv

# Footnotes

Centrālās statistikas pārvaldes dati

Regulatora 2015.gada 3.decembra (prot. Nr.37, 10.p.) padomes lēmuma Nr.1/19 “Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi” 11.punkts

http://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries/embedded#chart={"indicator-group":"broadband","indicator":"bb_penet","breakdown":"TOTAL_FBB","unit-measure":"subs_per_100_pop","ref-area":["BE","BG","CZ","DK","DE","EE","IE","EL","ES","FR","IT","CY","LV","LT","LU","HU","HR","MT","NL","AT","PL","PT","RO","SI","SK","FI","SE","UK","EU27"]}

http://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart={"indicator-group":"mobile","indicator":"mbb_penet","breakdown":"TOTAL_MBB","unit-measure":"subs_per_100_pop","ref-area":["BE","BG","CZ","DK","DE","EE","IE","EL","ES","FR","IT","CY","LV","LT","LU","HU","HR","MT","NL","AT","PL","PT","RO","SI","SK","FI","SE","UK","EU27"]}