**Ministru kabineta rīkojuma projekta**

**„Par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēku būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes finansējumu” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 11. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēku būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes finansējumu” (turpmāk – Projekts) sagatavots, lai precizētu informāciju Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.437 „Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un rekonstrukcijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (turpmāk – MK rīkojums Nr.437) un Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra rīkojumā Nr.482 „Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu saglabāšanai, pārvietošanai un pieejamības nodrošināšanai” (turpmāk – MK rīkojums Nr.482) ietverto informāciju par muzeju pagaidu telpu nomas maksām, aprīkojuma iegādes un pārcelšanās izdevumiem uz Muzeja krātuvju kompleksu Pulka ielā 8, Rīgā, pēc tā būvniecības pabeigšanas. |
| 22. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Pamatojoties uz MK rīkojumu Nr.437, Kultūras ministrijai, sagatavojot iesniegšanai Finanšu ministrijā priekšlikumus likumprojektam par valsts budžetu 2015.gadam, paredzēts finansējums Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam (turpmāk – LNVM), Rakstniecības un mūzikas muzejam (turpmāk – RMM) un Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam (turpmāk – LNMM), lai ēkas Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un pārbūves darbu ietvaros segtu nepieciešamos pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumus, tajā skaitā:   * LNVM:   + pārcelšanās izdevumu segšanai no pagaidu telpām Brīvības bulvārī 32 un Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā, uz Pulka ielu 8, Rīgā, 2015.gadā 382 708 *euro*, 2016.gadā 192 143 *euro* un 2017.gadā 89 350 *euro*;   + aprīkojuma iegādes un ar to saistīto izdevumu segšanai 2015.gadā 6 993 *euro*, 2016.gadā 1 743 029 *euro* un 2018.gadā 32 441 *euro*; * RMM:   + pārcelšanās izdevumu segšanai no pagaidu telpām Tērbatas ielā 75, Rīgā, uz Pulka ielu 8, Rīgā, 2016.gadā 72 937 *euro*;   + aprīkojuma iegādes un ar to saistīto izdevumu segšanai 2016.gadā 406 892 *euro*; * LNMM:   + pārcelšanās izdevumu segšanai no pagaidu telpām Bauskas ielā 20, Rīgā, uz Pulka ielu 8, Rīgā, 2016.gadā 15 670 *euro* un 2017.gadā 117 891 *euro*;   + aprīkojuma iegādes un ar to saistīto izdevumu segšanai 2017.gadā 299 129 *euro*.   Ņemot vērā MK rīkojumā Nr.437 dotos uzdevumus Kultūras ministrijai, kā arī Pulka ielas 8, Rīgā būvniecības projekta īstenošanas laika prognozes un muzejiem nepieciešamā aprīkojuma iegādes specifiku, nepieciešami attiecīgi precizējumi.   * LNMM izstāžu zāle ARSENĀLS Vecrīgā, Torņa ielā 1, ir viena no lielākajām mākslas izstāžu zālēm Rīgā. Tā izvietota nozīmīgā arhitektūras piemineklī – 19.gadsimta 20. – 30.gados krievu vēlīnā klasicisma stilā celtā muitas noliktavas ēkā jeb arsenālā, kas 1980.gadu otrajā pusē pielāgots muzeja funkcijām.   Šobrīd šis valsts nozīmes kultūrvēsturiskais piemineklis, pieminekļu aizsardzības Nr.6602, atrodas ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. 2002.gadā tika izstrādāts ēkas restaurācijas un pārbūves tehniskais projekts. 2006.gadā tā no Kultūras ministrijas bilances tika nodota Finanšu ministrijas bilancē (VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdījumā) un iekļauta programmas „Mantojums 2018”, kas tika apstiprināta ar Ministru kabineta 2006.gada 16.maija rīkojumu Nr.347 „Par programmu „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006. – 2018.gadam””, pirmajā kārtā. 2008.gadā tika izstrādāts un saskaņots jauns ēkas pārbūves būvprojekts. Ekonomiskās un finanšu krīzes apstākļos projekta tālāka virzība ar Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta protokollēmumu (prot. Nr.42, 21.§), Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.47 23.§) un Ministru kabineta 2012.gada 16.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.46 5.§) ir tikusi apturēta. 2015.gadā Arsenāla ēku Rīgas dome iekļāva B kategorijas graustu sarakstā.  Ar katru gadu ēkas tehniskais stāvoklis acīmredzami pasliktinās. Lai apturētu ēkas bojāeju, tai nekavējoties jāveic pārbūves un restaurācijas darbi.  VAS „Valsts nekustamie īpašumi” ir iesnieguši provizorisku tāmi darbu veikšanai:   * 2017.gads – 278 528 *euro* – izpētes darbu veikšana un būvprojekta izstrādes uzsākšana, balstoties uz 2008.gadā izstrādāto un akceptēto būvprojektu; * 2018.gads – 436 698 *euro* – būvprojekta izstrādes pabeigšana un būvdarbu konkurss; * 2019.gads – 7 064 032 *euro* –būvdarbu veikšana objektā; * 2020.gads – 2 381 363 *euro* – būvdarbu veikšana objektā un objekta nodošana ekspluatācijā.   Ņemot vērā pieejamos finanšu resursus, LNMM nepieciešamais finansējums ir sekojošs:   * 2017.gads – 250 887 *euro* apmērā izstāžu zāles ARSENĀLS Vecrīgā, Torņa ielā 1, Rīgā, rekonstrukcijas projektam nepieciešamo izpētes darbu veikšanai un būvprojekta izstrādes uzsākšanai. Jānorāda, ka finansējuma aprēķins būvprojekta izstrādei ir provizorisks un var mainīties atbilstoši publiskā iepirkuma rezultātiem.   Jautājums par papildu finansējumu izstāžu zāles ARSENĀLS Vecrīgā, Torņa ielā 1, Rīgā, būvprojekta izstrādes pabeigšanai un būvdarbu veikšanai ir izskatāms Ministru kabinetā ikgadējā valsts budžeta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām, atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.   * saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojuma Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai” 3.1. un 3.2.apakšpunktu Rīgas pils restaurācijas un pārbūves Pils laukumā 3, Rīgā, darbu pabeigšanas laiks ir 2018.gada 1.augusts un plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2018.gada 2.augusts, kā arī Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības pabeigšanas termiņš ir 2018.gada 30.aprīlis un plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2018.gada 1.maijs.   LNVM, ņemot vērā plānotos pārcelšanās datumus, nepieciešamais finansējums ir sekojošs:   * 2017.gads – 856 817 *euro* apmērā, t.sk., lai nodrošinātu 3 restauratoru asistentu un 7 krājuma glabātāju asistentu amata vietas. Darbinieki ir nepieciešami, lai sagatavotu LNVM kolekcijas drošai pārvietošanai uz tīrajām telpām Pulka ielā 8, nepārnesot pelējumu un citu mikrobioloģisko infekciju perēkļus (Arheoloģiskās keramikas kolekcijas nepastrādātās daļas ap 2 000 000 vienību pelējuma sēnes likvidācija un starošana UV staros, pārvietošana sterilā iepakojumā glabāšanai, Arheloģiskās senlietu kolekcijas neapstrādātas daļas ap 150 000 vienību preventīvā apstrāde un pārvietošana uz bezskābes iepakojumu, Vēstures fotonegatīvu kolekcijas neapstrādātās daļas ap 10 0000 vienību preventīvā apstrāde un novietošana sterilā iepakojumā, Vēstures rakstīto materiālu kolekcijas neapstrādātas daļas ap 5 000 vienību dezinfekcija un pārvietošana bezskābes iepakojumā), Vides un tehniskā stāvokļa kontroles veikšanu pēc priekšmetu apstrādes; * 2018.gadā – 559 198 *euro*,t.sk., 3 glabātāju asistentu amata vietu nodrošināšanai, kā arī pagaidu telpu Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā nomas maksai. Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.482 2.1.5.apakšpunktu LNVM pagaidu telpu nomu Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā ir paredzēta līdz 2017.gada 31.martam, bet plānotais nomas līguma sākuma termiņš Rīgas pilī Pils laukumā 3, Rīgā ir 2018.gada 2.augusts; * 2019.gadā 14 213 *euro,* pagaidu telpu nomai Brīvības bulvārī 32, Rīgā. Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.482 2.1.4.apakšpunktu, LNVM pagaidu telpu nomu Brīvības bulvārī 32, Rīgā, ir paredzēta līdz 2019.gada 31.janvārim. * RMM saskaņā ar plānotajiem pārcelšanās datumiem, kā arī, izvērtējot pēc pārbūvei pieejamo muzeja darbības nodrošināšanai nepieciešamo inventāru un esošos darbaspēka resursus, nepieciešamais finansējums ir sekojošs: * 2017.gads – 246 657 *euro*, t.sk., ar terminētu darba līgumu kolekciju apstrādes un iepakošanas veikšanai (3 darbinieki); Inventārs: Plauktu sekcijas (trūkstošais apjoms); Kapitālie ieguldījumi: krātuves aprīkojums; * 2018.gads – 291 728 *euro*, t.sk., ar terminētu darba līgumu kolekciju apstrādes un iepakošanas/izpakošanas veikšanai (10 darbinieki); darba vietu aprīkojums; krātuves aprīkojums.   Pamatojoties uz MK rīkojumu Nr.482, Kultūras ministrijai, iesniedzot Finanšu ministrijā priekšlikumus likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, paredzēts finansējums LNVM, RMM un LNMM krājumu saglabāšanai, pārvietošanai un pieejamības nodrošināšanai, tai skaitā:   * LNVM: * izdevumu segšanai, kas saistīti ar ekspozīcijas izvietošanai nepieciešamo pagaidu telpu nomu Brīvības bulvārī 32, Rīgā, 852 746 *euro* (2014.gadā 156 337 *euro*, no 2015.gada līdz 2018.gadam (ieskaitot) katru gadu 170 549 *euro* un 2019.gadā 14 213 *euro*); * izdevumu segšanai, kas saistīti ar muzeja krājuma izvietošanai nepieciešamo pagaidu telpu nomu Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā, 212 718 *euro* (2014.gadā 61 576 *euro*, no 2015.gada līdz 2016.gadam (ieskaitot) katru gadu 67 174 *euro* un 2017.gadā 16 794 *euro*); * RMM – izdevumu segšanai, kas saistīti ar muzeja krājuma izvietošanai nepieciešamo pagaidu telpu nomu Tērbatas ielā 75, Rīgā, 148 317 *euro* (2014.gadā 33 901 *euro*, no 2015.gada līdz 2016.gadam (ieskaitot) katru gadu 50 852 *euro* un 2017.gadā 12 712 *euro*); * LNMM – izdevumu segšanai, kas saistīti ar pagaidu telpu nomu, 321 580 *euro* (2014.gadā 107 194 *euro* un no 2015.gada līdz 2016.gadam (ieskaitot) katru gadu 107 193 *euro*).   Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „[Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai](http://likumi.lv/ta/id/250617-par-finansejuma-pieskirsanu-rigas-pils-konventa-pils-laukuma-3-riga-un-muzeju-kratuvju-kompleksa-pulka-iela-8-riga-buvniecibas-...)” norādītajam, ka Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvdarbu pabeigšanas termiņš ir noteikts 2018.gada 30.aprīlis, nepieciešams veikt izmaiņas muzeju izmantoto pagaidu telpu nomas termiņos un nomas maksās.  Ņemot vērā MK rīkojumā Nr.482 un MK rīkojumā Nr.437 veicamo izmaiņu apjomu, kas radies Muzeja krātuvju kompleksa būvniecības termiņa izmaiņu rezultātā, ir sagatavots jauns Projekts, kas paredz:   * muzeju pagaidu telpu izmantošanas termiņu pagarināšanu, atbilstoši tam paredzot finansējumu katram muzejam; * muzejiem nepieciešamo pārcelšanās izdevumu segšanu no pagaidu telpām uz Muzeju krātuvju kompleksu atbilstoši tā būvniecības pabeigšanai un pieņemšanai ekspluatācijā; * finansējumu aprīkojuma iegādei.   Papildus Projektā tiek iekļauta daļēja Muzeja krātuvju kompleksa komunālo pakalpojumu segšana no 2018.gada 1.maija, kas plānota muzejiem atbilstoši izmantojamai ēkas platībai. Komunālo pakalpojumu izmaksu precīzu aprēķinu būs iespējams veikt pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā un dažādu ēkas klimata un apkures sistēmu/ tehnoloģisko iekārtu testēšanas. Šobrīd aprēķini veikti, balstoties uz ēkas izmantojamo platību, atbilstoši plānotajām tehnoloģijām un par piemēru izmantojot komunālo maksājumu izmaksas uz 1m² līdzīgas funkcionalitātes ēkās (piemēram, Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka un LNMM 2015.gadā restaurētā ēka).  Papildus finansējuma pārdale Projektā tiek veikta LNMM filiāles izstāžu zāles „Arsenāls”, ēkas Torņa ielā 1, Rīgā (būves kadastra Nr.0100 008 0055 001), rekonstrukcijas projektam nepieciešamo izpētes darbu veikšanai un būvprojekta izstrādes uzsākšanai 2017.gadā, kas nepieciešams, lai uzsāktu ēkas glābšanas darbus, jo:   * 2015.gada septembrī Rīgas domes Īpašumu departaments pasludinājis ēku par vidi degradējošu objektu (līdz ar to ēkai tiek piemērota paaugstināta NIN likme). Ēka un ēkas fasāde ir sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī ēkā nav nodrošinātas vides pieejamības prasības atbilstoši LBN208-15 „Publiskas ēkas un būves” prasībām; * 2016.gada 16.februārī Būvniecības valsts kontroles birojs veica ēkas apsekošanu. Apsekošanas laikā izteiktas vairākas piezīmes, tai skaitā par ēkas fasādes slikto tehnisko stāvokli.   Pēc ēkas Torņa ielā 1, Rīgā, pārbūves un restaurācijas būvprojekta izstrādes un tā akcepta Rīgas pilsētas būvvaldē, paredzams, ka Kultūras ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju (valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi”) trīs mēnešu laikā jāiesniedz Ministru kabinetā konceptuālais ziņojums par izstāžu zāles „Arsenāls” Torņa ielā 1, Rīgā (būves kadastra Nr.0100 008 0055 001) pārbūves un restaurācijas projekta īstenošanas finansēšanas modeļiem.  Lai nodrošinātu Projekta izpildi atbilstoši valsts budžeta programmu īstenošanas mērķim, nepieciešama apropriācijas pārdale no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžeta programmā 21.00.00 „Kultūras mantojums” uz valsts budžeta programmas 22.00.00 „Kultūras projekti un investīcijas” budžeta apakšprogrammu 22.07.00 „Nomas maksas VAS „Valsts nekustamie īpašumi” ilgtermiņa saistību pasākumiem, un konkrēti:   * pagaidu telpu nomai Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā 2017.gadam par 51 414 *euro* un 2018.gadam par 68 552 *euro*; * pagaidu telpu nomai Tērbatas ielā 75, Rīgā 2017.gadam par 28 614 *euro* un 2018.gadam par 38 152 *euro*.   Vienlaikus Projekts paredz atzīt par spēku zaudējušiem MK rīkojumu Nr.437 un MK rīkojumu Nr.482. |
| 33. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Kultūras ministrija. |
| 44. | Cita informācija | Nav |

*Anotācijas II, IV, V un VI sadaļa – Projekts šīs jomas neskar.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | |
| Rādītāji | 2016.gads | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | |
| 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads |
| Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 973 260 | 0 | 0 | 0 | 647 936 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 973 260 | 0 | 0 | 0 | 647 936 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 973 260 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 973 260 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 936 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 936 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izde­vumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |  |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevu­mu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Projekta ietvaros nemainās jau piešķirtā finansējuma kopējais apmērs par 2017. un 2018.gadu, kā arī sadalījums pa gadiem. Izmaiņas veiktas sadalījumā pa LNVM, RMM un LNMM, kā arī samazināts finansējums 2019.gadam sakarā ar Rīgas pils restaurācijas un pārbūves Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā plānotajiem darbu pabeigšanas termiņiem un plānotajiem nomas līguma sākuma termiņiem  Detalizēts provizorisko izmaksu aprēķins un precizētā naudas plūsma norādīta Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1. un 2.pielikumā. | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | Projekta ietvaros provizoriski aprēķinātais kapitālieguldījumu apmērs var tikt precizēts pēc būvniecības darbu veikšanas, lai nodrošinātu Muzeju krātuvju pilnvērtīgu darbību. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Kultūras ministrija, Finanšu ministrija (VAS „Valsts nekustamie īpašumi”). |
| 22. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Kultūras ministre D.Melbārde

Vīza: Valsts sekretārs S.Voldiņš

2016.11.04. 10:32

I.Zubova, 67330258

[Ilze.Zubova@km.gov.lv](mailto:Ilze.Zubova@km.gov.lv)

I.Bula, 67330257

[Inara.Bula@km.gov.lv](mailto:Inara.Bula@km.gov.lv)