Informatīvais ziņojums

„Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu un speciālās tehnikas iegādi, papildu nepieciešamo personālu esošo struktūrvienību nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, kā arī depo ēku būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu un papildus nepieciešamo finansējumu 2018.gadam un turpmākajiem gadiem”

Ievads

Informatīvais ziņojums sagatavots, lai informētu Ministru kabinetu par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošinājumu ar ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļiem (turpmāk-speciālie transportlīdzekļi), to nolietojumu, tehnisko stāvokli, situāciju nodrošinājuma jomā ar mūsdienu prasībām atbilstošām depo ēkām (turpmāk-depo), kā arī papildu nepieciešamo personālu, lai nodrošinātu esošo struktūrvienību nepārtrauktu darbību un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta gatavību krīzes situācijās, pilnveidotu ikdienas uzdevumu izpildi, sniedzot savlaicīgu palīdzību iedzīvotājiem dažādās bīstamās situācijās, glābjot cilvēku dzīvības un materiālās vērtības, sniegtu priekšlikumus turpmākai rīcībai minētajās jomās, un Ministru kabinets pieņemtu lēmumu par turpmāko rīcību.

I. Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošināšanu ar nepieciešamajiem speciāliem transportlīdzekļiem

Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.458 „Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko aprīkojumu, kā arī tā normām”  (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.458) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkciju izpildei  nepieciešamas 1696 speciālās transportlīdzekļu tehnikas vienības un 137 kuģošanas līdzekļi, kas aprīkoti ar speciālu aprīkojumu ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu veikšanai, kā arī glābšanas un meklēšanas zemūdens darbu veikšanai.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta faktiskais nodrošinājums ar speciālajiem transportlīdzekļiem un kuģošanas līdzekļiem atspoguļots 1.tabulā

1.tabula

Nodrošinājums ar speciālajiem transportlīdzekļiem un kuģošanas līdzekļiem

| Iekārtas, speciālā un tehniskā aprīkojuma nosaukums | Skaits |
| --- | --- |
|  | saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.458 noteiktajām normām | faktiski | papildus nepieciešams |
| 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) |
| Konteineru vedēji ar aprīkotiem konteineriem | 6 | 4 | 2 |
| Ugunsdzēsības autocisternas | 322 | 243 | 79 |
| Glābšanas darbu automobiļi | 47 | 12 | 35 |
| Autopacēlājs vai autokāpnes | 46 | 38 | 11 |
| Ūdenslīdēju automobiļi | 45 | 6 | 39 |
| Automobiļi, kas aprīkoti ar gaisa putu dzēšanas iekārtām | 20 | 1 | 19 |
| Pretdūmu dienesta automobilis | 47 | 1 | 46 |
| Automobiļi, kas aprīkoti ar ugunsdzēsības šļūtenēm | 45 | 6 | 39 |
| Ķīmisko avāriju automobiļi | 45 | 6 | 39 |
| Ugunsdzēsības sūkņu automobiļi | 45 | 4 | 41 |
| Automobiļi, kas aprīkoti ar pulvera dzēšanas iekārtām | 5 | 0 | 5 |
| Vieglie vai apvidus automobiļi | 166 | 157 | 9 |
| Operatīvā štāba automobiļi | 46 | 2 | 44 |
| Kravas automobiļi vai furgoni | 82 | 32 | 50 |
| Piekabes | 248 | 123 | 125 |
| Visurgājēji | 138 | 0 | 138 |
| Kvadracikli un sniega motocikli | 323 | 8 | 315 |
| Universālie iekrāvēji ar aprīkojumu un piekabi | 8 | 1 | 7 |
| Autobuss (līdz 25 sēdvietām) | 9 | 2 | 7 |
| Autobuss (virs 25 sēdvietām) | 3 | 1 | 2 |
| Kopā transportlīdzekļi | 1696 | 647 | 1049 |
| Kuģošanas līdzekļi | 137 | 82 | 55 |
| Pavisam (transportlīdzekļi un kuģošanas līdzekļi) | 1833 | 729 | 1104 |

Avots: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dati

Izvērtējot 1.tabulā atspoguļoto informāciju, jāsecina, ka nodrošinājums ar speciālajiem transportlīdzekļiem, kuri nepieciešami pamatfunkciju izpildei, ir nepietiekams. Turklāt liels skaits – speciālie transportlīdzekļi (ugunsdzēsības autocisternas, autokāpnes, automobiļi, kas aprīkoti ar ugunsdzēsības šļūtenēm, ugunsdzēsības sūkņu automobiļi) ražoti vairāk kā pirms 20 gadiem vai arī ir saņemti pēc Latvijas neatkarības iegūšanas pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados kā tehniskā palīdzība no Zviedrijas vai Vācijas (ražoti pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados).

Ņemot vērā ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbu veikšanā iesaistīto speciālo transportlīdzekļu ekspluatācijas ilgumu, nolietojumu un tehnisko stāvokli, ir apgrūtināta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kvalitatīva pamatfunkciju izpilde. Speciālie transportlīdzekļi ir bieži jāremontē, remonti ir ilgtoši, jo novecojošo speciālo transportlīdzekļu rezerves daļas ir grūti pieejamas. Ilgstoši remontā esošie speciālie transportlīdzekļi ir jāaizvieto ar citiem, līdz ar to rodas situācijas, kad attiecīgi no norīkotā izsaukuma numura, nav pieejams nepieciešamais tehnikas vienību skaits. Lai novērstu šādas situācijas, tiek piesaistīti speciālie transportlīdzekļi no blakus esošajiem ugunsdzēsības depo. Savukārt, nav iespējams nodrošināt, ka uz citu ugunsdzēsības depo pārziņas rajonu izbraukušā speciālā transportlīdzekļa vietā paliek rezerves speciālie transportlīdzekļi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 2.pielikumu, kravas automobiļiem lietderīgās lietošanas laiks noteikts 10 gadi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests speciālos transportlīdzekļus lieto ilgāk, vismaz 20 gadus, ņemot vērā to tehnisko stāvokli, fizisko nolietojumu un līdz ar to taktiskās iespējas,  tiek plānots, ka iegādātos speciālos transportlīdzekļus arī turpmāk izmantos apmēram 20 gadus pie nosacījuma, ja sistemātiski tiek atjaunota kāda to daļa.

Esošo speciālo transportlīdzekļu sadalījums pēc to noteiktā ekspluatācijas ilguma:

1.grafiks

Avots: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dati

Lielākā daļa no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā esošajiem speciāliem transportlīdzekļiem (216 jeb 67 %) ir pārsniegts kravas automobiļu lietderīgās lietošanas laiks - 10 gadi.

No vairāk kā pirms 20 gadiem ražotajiem speciāliem transportlīdzekļiem 146 speciālie transportlīdzekļi ir ražoti uz ZIL-131 un ZIL-130 šasiju bāzes, tie ir aprīkoti ar benzīna dzinējiem un to degvielas patēriņš salīdzinājumā ar jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu speciālo transportlīdzekli ir lielāks. Turklāt šie speciālie transportlīdzekļi nespēj attīstīt nepieciešamo paātrinājumu,  kā rezultātā no tā paša Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo vienlaikus kopā ar salīdzinoši jaunu mūsdienīgu speciālo transportlīdzekli izbraucis ZIL vai citas markas pirms 25 – 30 gadiem ražots speciālais transportlīdzeklis notikuma vietā ierodas vēlāk, īpaši gadījumos,  ja  līdz notikuma vietai ir salīdzinoši liels attālums  (vairākās vietās valstī attālums starp depo un notikuma vietu sasniedz pat 50 km). Ugunsdzēsēju-glābēju ierašanās laiks notikuma vietā ir būtisks, lai operatīvi uzsāktu un veiktu ugunsdzēsības un glābšanas darbus, īpaši gadījumos, kas saistīti ar cilvēku glābšanu. Turklāt ZIL markas automobiļu nodalījumos, to gabarītu dēļ nav iespējams izvietot mūsdienīgus glābšanas instrumentus, kas īpaši ir nepieciešams ceļu satiksmes negadījumiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumu Nr.297 „Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.297) 6.punktu pēc izbraukšanas no tuvākās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta daļas vai posteņa apakšvienība notikuma vietā ierodas:

      - republikas pilsētā, pilsētā un ciemā, kur atrodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta daļa vai postenis, – astoņu minūšu laikā;

      - pilsētā, ciemā, novada un pagasta teritorijā, kur neatrodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta daļa vai postenis, – 23 minūšu laikā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienību tehniski taktiskie rādītāji neatbilst mūsdienu prasībām, jo netiek pielietotas (nevar pielietot) mūsdienu prasībām atbilstošas tehnoloģijas un aprīkojums (aprīkojums neatbilst arvien pieaugošai darba specifikai). Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīcībā ir 35 speciālie transportlīdzekļi (autokāpnes/autopacēlāji), no tām 18 autokāpnes ir ražotas bijušajā PSRS. Šīs autokāpnes nav aprīkotas ar speciālu grozu personālam un glābjamajiem, to maksimālais izbīdīšanas augstums ir tikai līdz 30 metriem. Modernām, mūsdienīgām autokāpnēm izbīdīšanas augstums ir līdz 42 – 44 metriem (izbīdīšanas augstums ir svarīgs rādītājs glābšanas darbu procesā) un tās  ir aprīkotas ar grozu cilvēku evakuēšanai un citu glābšanas darbu veikšanai. Izgatavotājrūpnīcas noteiktais autokāpņu (AK-30 uz ZIL 131 automobiļa šasijas) ekspluatācijas termiņš ir 10 gadi, tādējādi 18 autokāpnes tiek izmantotas,  pārsniedzot izgatavotājrūpnīcas noteikto ekspluatācijas termiņu, atsevišķas autokāpnes tiek lietotas jau 30 gadus (trīs reizes pārniedzot noteikto ekspluatācijas termiņu). Autokāpnes ir  bieži jāremontē, kas palielina  risku glābšanas darbu sekmīgai izpildei. Nav garantijas, ka jebkura no šīm autokāpnēm izturēs ikgadējo slodzes pārbaudi.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo transportlīdzekļu nolietojumu vēl vairāk paātrina to intensīvais pielietojums, sliktais ceļu stāvoklis, neiekārtotās piebrauktuves pie ūdens ņemšanas vietām un to izmantošana bezceļu apstākļos. Piemēram, kūlas ugunsgrēku dzēšanā agri pavasarī bieži tiek izmantoti ugunsdzēsības automobiļi, kuri nav konstruktīvi paredzēti izmantošanai bezceļu apstākļos.

Ar katru gadu sadārdzinās novecojošo speciālo transportlīdzekļu remontu un rezerves daļu iegādes izmaksas, aizkavējas speciālo transportlīdzekļu remonti, jo dažkārt rezerves daļas tiek pasūtītas un to piegāde ilgst vairākas nedēļas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, lai sagatavotos ikgadējai tehniskajai apskatei, vidēji gadā viena vairāk kā pirms 20 gadiem ražota un jau savu resursu izsmēluša speciālā transportlīdzekļa remontā iegulda līdzekļus, kas vairākkārt pārsniedz paša speciālā transportlīdzekļa vērtību. Ieguldīt šos līdzekļus novecojošā tehnikā nav ekonomiski pamatoti.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam savu funkciju nodrošināšanai ir nepieciešams izmantot arī vieglos automobiļus un autobusus. Pašlaik Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīcībā ir divi autobusi (līdz 25 sēdvietām) attiecīgi 1997. un 1998.gada ražojuma, kuri gan morāli, gan fiziski ir novecojuši. Lietošanā esošo 157 vieglie automobiļu vidējais vecums ir 19 gadi. 28 no šiem automobiļiem ir VAZ 2121, kuri bieži vien ir jāremontē līdz pat 5 reizēm biežāk, nekā citu marku auto, un šie remonti nav prognozējami.

Priekšlikumi turpmākai rīcībai

Šobrīd Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  struktūrvienību personāls ugunsdzēsības un glābšanas darbus, avāriju seku neatliekamos pasākumus veic ar nepietiekamu tehnisko nodrošinājumu. Pastāvīgi neatjaunojot speciālo transportlīdzekļu kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vairs nespēs saglabāt reaģēšanas spējas ugunsgrēkos un glābšanas darbos. Ir nepieciešama nolietoto speciālo transportlīdzekļu atjaunošana, kā arī daļēja speciālo transportlīdzekļu papildināšana, lai reaģētu uz ķīmiskajiem negadījumiem, glābšanas darbiem un negadījumiem uz ūdens. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības nodrošināšanai nepieciešamas arī  daudzfunkcionālas konteineru sistēmas (konteineru vedēji un konteineri ar aprīkojumu), kuras plaši izmanto citās valstīs.

2.tabula

Nepieciešamie speciālie transportlīdzekļi

| Nr. p.k. | Nosaukums | Papildu nepieciešamais speciālo transportlīdzekļu skaits (lai sasniegtu Ministru kabineta noteikumos Nr.458 noteiktās normas) | Nepieciešamais daudzums 2018.gadā | Nepieciešamais daudzums 2019.gadā un turpmāk katru gadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ugunsdzēsības autocisterna | 79 | x | 25 |
| 2 | Autokāpnes | 8 | x | 2 |
| 3 | Vieglais vai apvidus automobilis | 9 | x | 8 |
| 4 | Ūdenslīdēju automobilis | 39 | x | 1 |
| 5 | Autobuss | 7 | 1 | x |

Aprēķinot 2.tabulā norādīto nepieciešamo speciālo transportlīdzekļu skaitu, netika ņemts vērā speciālo transportlīdzekļu skaits, kurus paredzēts iegādāties Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra rīkojumā Nr.449 “Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei” paredzētā finansējuma ietvaros.			Izvērtējot vairāk kā pirms 20 gadiem ražoto speciālo transportlīdzekļu (ugunsdzēsības autocisternu, autokāpņu) nolietojumu, tehnisko stāvokli, kā arī to atsevišķu tehnisko vienību veidu nepietiekamo skaitu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 2018.gadā jāiegādājas 37 jaunas transportlīdzekļu vienības, bet 2019.gadā (un turpmāk ik gadu) jāiegādājas 36 jaunas speciālā transportlīdzekļu vienības, lai pakāpeniski sasniegtu Ministru kabineta noteikumu Nr.458 prasības un nomainītu nolietotos speciālos transportlīdzekļus. Iegādātie speciālie transportlīdzekļi nomainīs speciālos transportlīdzekļus, kuri ir nolietoti un, kuri ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu veikšanai nevar tikt izmantoti (vai nevar tikt izmantoti pilnvērtīgi). Nolietotie speciālie transportlīdzekļi pakāpeniski tiks norakstīti. 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iegādātos speciālos transportlīdzekļus pakāpeniski  pārdalīs starp ugunsdzēsības depo, lai optimāli tiktu nodrošināti visi izbraukumi uz ugunsdzēsības un glābšanas darbiem.

Lai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 2018.gadā iegādātos 37 speciālos transportlīdzekļus, nepieciešams finansējums 10 401 295 euro apmērā, bet 2019.gadam (un turpmāk katru gadu), lai iegādātos 36 speciālos transportlīdzekļus, nepieciešams finansējums 10 221 295 euro apmērā.  Aprēķini veikti, ņemot vērā 2014. un 2015.gada iepirkumu cenas.

Ņemot vērā to, ka speciālo transportlīdzekļu piegāde ir plānojama 6-9 mēnešu laikā (atkarībā no specifikācijām), bet atklātā konkursa termiņi plānojami 4-5 mēneši, iepirkuma procedūra būtu jāuzsāk 2017.gadā.

Ieguvumi: Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam) tiek piešķirts papildu nepieciešamais finansējums speciālo transportlīdzekļu iegādei un pakāpeniski tiek atrisināta situācija ar speciālo transportlīdzekļu nodrošinājumu, kas ļaus uzlabot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas funkciju veikšanu dažāda rakstura glābšanas situācijās. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autoparks tiks atjaunots, kas ļaus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam veikt savas funkcijas, kā arī saglabāt un tālākā perspektīvā paaugstināt reaģēšanas spējas.

3.tabula

Plānotās iegādes un nepieciešamā finansējuma sadalījums pa gadiem*

| Nr.p.k. | Nosaukums | Indikatīvās vienības cena, euro | Iegāde 2018.gadā | Izdevumi 2018.gadā, euro | Iegāde 2019.gadā | Izdevumi 2019. gadā, euro | Izdevumi turpmākajos gados (katru gadu), euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ugunsdzēsības autocisterna | 334 385 | 25 | 8 359 625 | 25 | 8 359 625 | 8 359 625 |
| 2 | Autokāpnes | 821 631 | 2 | 1 643 262 | 2 | 1 643 262 | 1 643 262 |
| 3 | Vieglais automobilis | 16 904 | 5 | 84 520 | 5 | 84 520 | 84 520 |
| 4 | Apvidus automobilis | 24 744 | 3 | 74 232 | 3 | 74 232 | 74 232 |
| 5 | Ūdenslīdēju automobilis | 59 656 | 1 | 59 656 | 1 | 59 656 | 59 656 |
| 6 | Autobuss | 180 000 | 1 | 180 000 | - | - | - |
|  | KOPĀ: |  | 37 | 10 401 295 | 36 | 10 221 295 | 10 221 295 |

*Iesniegta kā jaunā politikas iniciatīva 2017.-2019.gadam

II. Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam papildu nepieciešamo personālu esošo struktūrvienību nepārtrauktas darbības nodrošināšanai

Pašreizējās situācijas raksturojums

Sakarā ar valsts budžeta konsolidāciju un nepietiekamo finansējumu darba samaksai, laika periodā no 2009. līdz 2011.gadam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā tika samazināti 175 amati, kuru amata pienākumu izpilde bija tieši saistīta ar ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu veikšanu. Uz 2016.gada 1.jūniju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ir 3137 amata vietas, no tām 2912 amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi amati (no tām uz 2016.gada 1.septembri vakanti 5,6%), 224 darbinieku amati, 1 valsts civildienesta ierēdņa amats. Nepieciešams atzimēt to, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ir vakantie amati, bet tie veidojas personāla mainības rezultātā un vidēji saglabāsies arī turpmāk līdz 9%, jo noteikts skaits amatpersonu atvaļināsies sasniedzot likumā noteikto vecumu, sakarā ar neatbilstošu veselības stāvokli, amatpersonai piemērojot disciplinārsodu, sakarā ar atskaitīšanu no studējošo skaita Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā, pēc paša vēlēšanās.

Problēmas risinājums atbilst šādām tiesību aktu normām:

- 2016.gada 1.oktobra Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma (pieņemts Saeimā 2016.gada 5.maijā) 6.panta pirmās daļas 4.punkts ”Iekšlietu ministrija — katastrofas, kuras saistītas ar ugunsgrēku, zemestrīci, zemes nogruvumu, terora aktu, sabiedriskajām nekārtībām, iekšējiem nemieriem vai transporta avāriju iekšējos ūdeņos līdz jūras krasta līnijai”; 6.panta otrā daļa ,,Šā panta pirmajā daļā minētā ministrija, iesaistot tās padotībā esošās institūcijas, vai pašvaldība (turpmāk — katastrofas pārvaldīšanas subjekts) sadarbībā ar citām ministrijām, valsts un pašvaldību institūcijām veic šādus katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas uzdevumus…”; 20.panta pirmā daļa ,,Civilās aizsardzības prasību ievērošanas pārbaudes objektos un paaugstinātas bīstamības objektos veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi…”.

- Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma (pieņemts Saeimā 2002.gada  24.oktobrī) 21.panta pirmā daļa ,,Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas realizē valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā, uzrauga normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu, kā arī koordinē iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību izveidoto ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbību, kas saistīta ar ugunsdrošību un ugunsdzēsību”.

- Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.398 “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums” 3.1. un 3.3. apakšpunkti paredz ka. ,,Dienestam ir šādas funkcijas: īstenot valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības un vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112" darbības jomā;  veikt ugunsdzēsības un glābšanas darbus”.

Ņemot vērā normatīvajos aktos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam noteikto funkciju un uzdevumu apjomu, un analizējot esošo situāciju personāla jomā, šobrīd, lai nodrošinātu savlaicīgu reaģēšanu, gan ikdienas notikumu pārvaldību, gan attiecīga izsaukuma numura notikumu likvidēšanu un darba aizsardzības prasību ievērošanu, esošais ugunsdzēsēju glābēju skaits ir nepietiekams. Jāņem vērā arī notikumu daudzveidīgais spektrs, kas ietver dzēšanas un glābšanas darbus, zemūdens meklēšanas darbus, darbus augstumā, darbus pēc ceļu satiksmes negadījumiem, darbus dabas katastrofās un rūpnieciskajās avārijās. Jāatzīmē, ka dežūrmaiņas personāls ne vienmēr ir maksimālajā skaitā, ņemot vērā atvaļinājumus (tai skaitā ilgstošos bērnu kopšanas atvaļinājumus, darbnespējas, mācības u.c. prombūtnes).

Pavisam neilgā laika periodā valstī notika divas traģēdijas, kas ieguva plašu sabiedrības rezonansi – 2013.gada 20.jūnijā ugunsgrēks Rīgas pilī un 2013.gada 21.novembrī lielveikalā “Maxima” (Rīgā Priedaines ielā 20, jumta seguma iebrukšana), kas prasīja 54 cilvēku dzīvības. Izpētot minēto notikumu cēloņu un iesaistīto dienestu tālāko darbību padziļinātu analīzi (Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas galaziņojums) kontekstā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pieejamo resursu kvalitāti un kvantitāti tika secināts, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir spējīgs koordinēt un vadīt ugunsdzēsības un glābšanas darbus, kad tiek iesaistīti vairāki dienesti un liels skaits glābšanas tehnikas. Vienlaikus tika atzīts, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iesaistītais darbaspēka resurss ir nepietiekams, bet materiāli tehniskais nodrošinājums ir morāli un fiziski novecojis un piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros to papildināšana un atjaunošana nepieciešamajā līmenī nav iespējama.

Kopējo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta personāla skaitu ietekmē arī administratīvi lēmumi,  t. sk., 2016.gada 16.jūnijā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta pasludinātais spriedums lietā Nr.A420535212. Ar to tika noteikts, ka Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 30.pantā ietvertais regulējums ir interpretējams, ka pārtraukumam paredzētais laiks ir ieskaitāms dienesta pienākumu izpildes laikā, ja šajā laikā amatpersonām tiek noteikts aizliegums atstāt dienesta pienākumu izpildes vietu. Apzinot Augstākās tiesas sprieduma ietekmi tika konstatēts, ka dienesta funkciju izpildes specifikas dēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nav iespējas atļaut amatpersonām atstāt dienesta pienākumu izpildes vietu. Ņemot vērā minēto, kā arī esošo amata vietu skaitu un esošo dienesta pienākumu izpildes organizāciju nav iespējams nodrošināt nepārtrauktas dežūras visa gada garumā bez atbilstošas apmaksas vai papildus amata vietu palielinājuma. 										Amata vietu skaita palielinājums un to nokomplektēšana varētu nodrošināt savlaicīgu un kvalificētu palīdzības sniegšanu valsts iedzīvotājiem krīžu situācijās, glābjot dzīvības, materiālās vērtības, un mazināt ugunsgrēkos bojā gājušo cilvēku skaitu. Amata vietu palielinājums ļautu saglabāt ugunsdzēsības un glābšanas darbu kapacitāti, kā arī nodrošināt struktūrvienībām noteikto uzdevumu izpildes nepārtrauktību.

Priekšlikumi turpmākai rīcībai

Pētot jautājumu par papildus nepieciešamo amata vietu skaitu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta esošo struktūrvienību nepārtrauktai darbības nodrošināšanai tika secināts, ka pamatojoties uz Valsts kontroles revīzijas ziņojumu Nr.2.4.1-9/2015 “Vai valstī īstenotie ugunsdrošības pasākumi ir pietiekami?” (Rīga 2016) un Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2016.gada 30.marta sēdes protokolu Nr.97 Iekšlietu ministrijai līdz 2017.gada 1.decembrim ir jāveic nepieciešamie pasākumi valsts attīstības plānošanas politikas (rīcībpolitikas) ugunsdrošības jomā, t.i. jāizstrādā konceptuāls ziņojuma projekts “Par valsts politiku ugunsdrošības jomā” iesniegšanai Ministru kabinetā, kurā nepieciešams izvirzīt konkrētus iestādes mērķus un noteikt veicamos pasākumus, kā arī konkrētus iesaistāmos institūciju uzdevumus vienotas, sistēmiskas, efektīvas darbības ugunsdrošības jomā īstenošanai.											Minētā attīstības plānošanas dokumenta izstrādes procesā tiks pilnībā apzināts un konkrēti aprēķināts papildus nepieciešamais amata vietu skaits Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta esošo struktūrvienību nepārtrauktai darbības nodrošināšanai. Jautājuma kvalitatīvai uz rezultātu vērstai izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par turpmāk Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nepieciešamo papildus amata vietu skaitu ir nepieciešams skatīt konceptuālā ziņojuma kontekstā.

III. Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēku būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu

Pašreizējās situācijas raksturojums

No 1992.gada 9.aprīļa, kad spēkā stājās likums „Par ugunsdrošību”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (tolaik - Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta departamentam) vienlaicīgi ar ugunsgrēku dzēšanu atbilstoši savam tehniskajam nodrošinājumam un iespējām, uzdeva organizēt, vadīt un veikt neatliekamos glābšanas un seku likvidēšanas darbus. Šobrīd Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šos darbus veic ar nepietiekošu finansiālo un tehnisko nodrošinājumu, kas neļauj Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pilnveidot reaģēšanas spējas. Patlaban Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests tam noteikto funkciju un uzdevumu  funkciju  nodrošināšanai izmanto 92 depo, tai skaitā 30 ēkas ir būvētas līdz 1940.gadam, 60 ēkas ir būvētas no 1940. līdz 1992. gadam. Trīs ēkas; - Valkas depo ēka, Cēsu depo ēka un Valmieras depo ēka ir būvētas laika posmā no 2012. līdz 2016.gadam, un vēl sešas depo ēkas ir darbu uzsākšanas vai būvniecības procesā.				83 no 92 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkām ir fiziski un morāli novecojušas un atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, kas neatbilst 2005.gada Latvijas standartam “Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ierīkošana vispārīgās prasības” (LVS 361), kas būtiski ietekmē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzdevumu veikšanas kapacitāti. Valsts ugunsdzēsības daļu un posteņu nodarbinātajiem dežūras laikā ir jāuzturās esošajās telpās līdz 24 stundām no vietas. Tur tiek veikti gan funkcionālie pienākumi, gan izmantots noteiktais atpūtas laiks. Daudzviet šīs telpas neatbilst Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” prasībām.   	 							Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumu Nr.839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums” 3.2. apakšpunktā noteikto, Nodrošinājuma valsts aģentūra apsaimnieko un pārvalda iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošos nekustamos īpašumus, kas tai nodoti pārvaldīšanā. Nodrošinājuma valsts aģentūra veicamos pasākumus nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jomā plāno atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumu Nr.934 “Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību” 3.1. un 3.2. apakšpunktā noteiktam, bet sakarā ar ierobežoto finanšu līdzekļu apjomu, nodrošināt nekustamā īpašuma kvalitatīvu tehnisko stāvokli atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta veicamo uzdevumu prasībām nav iespāejams. 											Valsts līmenī ir izstrādāti un akceptēti normatīvie akti, kas reglamentē darba telpu iekārtojumu, funkcionalitāti un darbam atbilstošas vides izveidošanu, kas savukārt, veicina darbinieku izpildāmā darba produktivitāti un kvalitāti, kā arī nosaka darbinieka lojalitātes līmeni attiecībā pret darba devēju. Līdz šim saņemtais finansējums depo ēku būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai ir bijis minimāls, kas nedod iespēju plānveidīgi veikt minētos darbus, bet vairāk tiek novirzīti tam ēkām, kuru stāvoklis ir kritisks. Daudzās depo telpās nav iespējams glabāt un izmantot dienestam visu pieejamo tehniku un aprīkojumu. Valsts ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentā Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2014.–2020.gadam (apstiprināts ar Latvijas Republikas Saeimas 2012.gada 20.decembra lēmumu) (turpmāk-NAP) prioritātes “Izaugsmi atbalstošas teritorijas” 417.punkts rīcības virziena “Noteikt un ieviest publisko un sabiedrisko pakalpojumu grozu dažādiem apdzīvojama līmeņiem” ietvaros plānots “Attīstīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālo struktūrvienību tīklu, lai samazinātu ierašanās laiku, nodrošinot iedzīvotājus ar savlaicīgu un kvalificētu palīdzību”.

Priekšlikumi turpmākai rīcībai

Informatīvā ziņojuma 4.tabulā “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta no jauna būvējamo, pārbūvējamo un atjaunojamo objektu saraksts”  uzrādīti katras depo ēkas atbilstības standartam LVS 361 nodrošināšanai  veicamie darbi  pa darbu  kategorijām.	    							Būvējamo, pārbūvējamo un atjaunojamo depo ēku indikatīvās izmaksas ir pamatotas ar jau iepriekš veikto iepirkumu izmaksām, nepieciešamo darbu apjomu un sastādītām provizorisko izmaksu tāmēm.

4. tabula

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta no jauna būvējamo, pārbūvējamo un atjaunojamo objektu saraksts

| Nr. | Struktūrvienību nosaukums | Adrese | Nodošanas ekspluatācijā gads | Problēmu un nepieciešamo būvdarbu raksturojums (Būvju būvēšana*, pārbūvēšana**, atjaunošana***, nojaukšana****) | Plānotais būvēšanas, pārbūvēšanas vai atjaunošanas laiks | Indikatīvās izmaksas euro | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 2.daļas 2.postenis | Ziemeļu 21A, Liepāja | 1971 | Depo ēkas būvniecība ar garāžas piebūvi (sakarā ar paredzēto Liepājas 2. daļas pārdislocēšanu). | Līdz Liepājas 2.daļas nojaukšanai 2018 gadā | 2 770 000,- (NAP) |  |
| 2. | Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas Rojas postenis | Bangu iela 2, Roja |  | Ugunsdzēsības tehnika un dienesta darbinieki atrodas iznomātās telpās ar minimālām platībām un ērtībām, uz garāžu var nokļūt tikai caur ārējo teritoriju. Paredzēta mūsdienīgas depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2018. gadā | 1 627 800,- (NAP) |  |
| 3. | Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas daļa | Depo iela 1, Sigulda | 1928 | Depo ēka avārijas stāvoklī. Īpašuma tiesības uz šo brīdi nav noteiktas un tiek risināta konfliktsituācija ar Rīgas rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pārstāvjiem, kas sevi uzskata par ēkas īpašniekiem. Paredzēta mūsdienīgas depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2018. gadā | 2 800 000,- (NAP) |  |
| 4. | Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas 8.daļas Baldones postenis | Pārupes iela 15 Baldone |  | Ņemot vērā nepieciešamos ieguldījumus depo ēkas pārbūvei, vēlama jauna Baldones posteņa būvniecība. | Uzsākt 2019. gadā | 590 000.- (NAP) |  |
| 5. | Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļas Viesītes postenis | Amatnieku iela 2, Viesīte | 1904 | Paredzēta vecās depo ēkas nojaukšana, mūsdienīgas depo ēkas būvniecība esošā zemesgabalā. | Uzsākt 2019. gadā | 1 628 000,- (NAP) |  |
| 6. | Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas Kandavas postenis | Tirgus laukuma 7, Kandava | 1872 | Paredzēta mūsdienīgas depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2019. gadā | 1 628 000,- (NAP) |  |
| 7. | Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas 5.daļa | Slokas iela 66, Rīga | 1925 | Ēka būvēta 1925. Gadā, kā dzīvojama māja ar veikalu. Vēlāk pārbūvēta depo ēkas vajadzībām. Šobrīd ēka ir avārijas stāvoklī. Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. Ņemot vērā nepieciešamos ieguldījumus ēkas pārbūvei vēlama jaunas 5. daļas būvniecība. | Uzsākt 2018. gadā | 4 300 000,- (NAP) |  |
| 8. | Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas 3.daļa | Matīsa iela 11, Rīga | 1910 | Ir nepieciešama ēkas pilna atjaunošana ar nesošo konstrukciju atjaunošanu un visu inženiertehnisko komunikāciju atjaunošanu. Ņemot vērā nepieciešamos ieguldījumus ēkas pārbūvei, vēlama jaunas 3. daļas būvniecība. | Uzsākt 2018. gadā | 5 700 000,- (NAP) |  |
| 9. | Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļas Salacgrīvas postenis | Transporta iela 5, Salacgrīva | 1990 | Depo ēkas atjaunošana ar inženiertehnisko komunikāciju atjaunošanu. | Uzsākt 2019. gadā | 750 000,- (NAP) |  |
| 10. | Latgales reģiona brigādes Daugavpils 3.daļa | 18.novembra iela 83, Daugavpils | 1896 | Paredzēta vecās depo ēkas nojaukšana, mūsdienīgas depo ēkas būvniecība esošā zemesgabalā. | Uzsākt 2020. gadā | 1 940 000,- (NAP) |  |
| 11. | Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas Viļānu postenis | Rīgas iela 34, Viļāni | 1953 | Paredzēta vecās depo ēkas nojaukšana, mūsdienīgas depo ēkas būvniecība esošā zemesgabalā. | Uzsākt 2020. gadā | 1 680 000,- (NAP) |  |
| 12. | Vidzemes reģiona brigādes Alūksnes daļa | Dzirnavu iela 5, Alūksne | 1963 | Depo ēkas būvniecība | Uzsākt 2018. gadā | 2 500 000.- |  |
| 13. | Kurzemes Talsu daļas reģiona brigādes Dundagas postenis | Bānīša iela 2, Dundaga | 1974 | Depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2019. gadā | 1 600 000.- |  |
| 14. | Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļas Dagdas postenis | Rēzeknes iela 2, Dagda | 1951 | Ņemot vērā nepieciešamos ieguldījumus posteņa ēkas pārbūvei, vēlama jauna Dagdas posteņa būvniecība. | Uzsākt 2019. gadā | 1 600 000.- |  |
| 15. | Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas Mazsalacas postenis | Rīgas iela 3, Mazsalaca | 1962 | Ir nepieciešama ēkas pārbūve. Ņemot vērā nepieciešamos ieguldījumus posteņa ēkas pārbūvei, vēlama jauna Mazsalacas posteņa ēkas būvniecība. | Uzsākt 2019. gadā | 1 500 000.- |  |
| 16. | Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas 7.daļa | Tvaika iela 7, Rīga | 1932 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2018. gadā | 850 000.- |  |
| 17. | Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļa | Dobeles iela 16, Jelgava | 1976 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2018. gadā | 360 000,- |  |
| 18. | Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļa | Bebru iela 100, Jēkabpils | 1995 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2018. gadā | 360 000,- |  |
| 19. | Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas Kalnciema postenis | Lielupes iela 1, Kalnciems | 1992 | Ir nepieciešama depo ēkas un palīgēku būvniecība. | Uzsākt 2019. gadā | 1 650 000,- |  |
| 20. | Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļa | Skolas iela 1, Rēzekne | 1965 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2018. gadā | 360 000,- |  |
| 21. | Latgales reģiona brigādes Daugavpils 4.daļa | Piekrastes iela 23, Daugavpils | 1986 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019. gadā | 360 000,- |  |
| 22. | Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas 9.daļa, OVP, Latvijas Ugunsdzēsības muzejs | Hanzas iela 5, Rīga | 1910 | Ir nepieciešama ēkas atjaunošana (tai skaitā sūkņa remonts pagrabā). | Uzsākt 2018. gadā | 780 000.- |  |
| 23. | Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu daļa | Ainažu iela 1, Saulkrasti | 1964 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019. gadā | 600 000.- |  |
| 24. | Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļa | Rīgas iela 4, Ogre | 1960 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2019. gadā | 835 000.- |  |
| 25. | Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļa | Jelgavas iela 58, Kuldīga | 1956 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019. gadā | 265 000.- |  |
| 26. | Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļa | Skrundas iela 28, Saldus | 1936 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2019. gadā | 850 000.- |  |
| 27. | Rīgas reģiona brigādes Rīgas 1.daļa | Maskavas iela 3, Rīga (depo –1948., administratīvā ēka – 1900. (1969. atjaunota); angārs -1977.) |  | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2019. gadā | 1 100 000.- |  |
| 28. | Latgales reģiona brigādes Daugavpils 1.daļa | Rīgas iela 1/3, Daugavpils | 1895 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019. gadā | 600 000.- |  |
| 29. | Latgales reģiona brigādes Balvu daļa | Ezera iela 37, Balvi | 1973 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019. gadā | 450 000.- |  |
| 30. | Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļa | Rīgas iela 104, Krāslava | 1964 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019. gadā | 700 000.- |  |
| 31. | Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļa | Kr. Valdemāra iela 94, Talsi | 1970 | Ir nepieciešama depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2018. gadā | 1 650 000,- |  |
| 32. | Latgales reģiona brigādes Ludzas daļa | Skolas iela 39, Ludza | 1960 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2019. gadā | 500 000.- |  |
| 33. | Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļa | Inženieru iela 1, Ventspils | 1967 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2019. gadā | 850 000.- |  |
| 34. | Rīgas reģiona brigādes Rīgas 4. daļa | Slokas iela 44, Jūrmala | 1936 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019. gadā | 600 000.- |  |
| 35. | Rīgas reģiona brigādes Rīgas 6.daļa | Vijciema iela 1, Rīga | 1960 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2019. gadā | 900 000.- |  |
| 36. | Rīgas reģiona brigādes Olaines daļa | Rīgas iela 14, Olaine | 1984 | Ir nepieciešama depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2018. gadā | 2 350 000.- |  |
| 37. | Rīgas reģiona brigādes Rīgas 8.daļa | Krustpils iela 10, Rīga | 1988 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019. gadā | 110 000.- |  |
| 38. | Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2. daļa | Vasarnīcu iela 20A, Daugavpils | 1985 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019. gadā | 160 000.- |  |
| 39. | Latgales reģiona brigādes Preiļu daļa | Aglonas iela 20, Preiļi | 1960 | Ir nepieciešama depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2018. gadā | 1 650 000.- |  |
| 40. | Vidzemes reģiona brigādes Gulbenes daļa | Brīvības iela 42, Gulbene | 1995 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana, kā arī kurināmā uzglabāšanas būves būvniecība. | Uzsākt 2019. gadā | 600 000,- |  |
| 41. | Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļa | Saules iela 8, Madona | 1960 | Ir nepieciešama depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2018. gadā | 1 750 000.- |  |
| 42. | Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļa | Noliktavu iela 1, Limbaži | 1986 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019. gadā | 130 000.- |  |
| 43. | Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļa | Brīvības iela 7A, Dobele | 1954 | Ir nepieciešama depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2018. gadā | 1 650 000.- |  |
| 44. | Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļa | Raiņa iela 24, Tukums | 1935 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2019. gadā | 750 000.- |  |
| 45. | Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļa | Skolas iela 17, Bauska | 1967 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2019. gadā | 600 000.- |  |
| 46. | Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļa | Dārza iela 9, Aizkraukle | 1964 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana un piebraucamā ceļa būvniecība. | Uzsākt 2019. gadā | 200 000.- |  |
| 47. | Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļa | Ganību iela 63/67, Liepāja | 1969 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019. gadā | 150 000,- |  |
| 48. | Vidzemes reģiona brigādes Madonas Cesvaines postenis | Kraukļi, Cesvaines pagasts | 1947 | Ir nepieciešama ēkas pārbūve Ņemot vērā nepieciešamos ieguldījumus posteņa ēkas pārbūvei, kā arī to, ka Cesvaines depo atrodas ārpus Cesvaines pilsētas (5 km) vēlama jauna posteņa būvniecība Cesvaines pilsētas tuvumā. | Uzsākt 2020. gadā | 1 500 000 |  |
| 49. | Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas Piltenes postenis | Skolas iela 8, Piltene | 1959 | Uz esošo brīdi ēka ir kritiskā stāvoklī, nesošās konstrukcijas pamazām zaudē savu noturību. Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. Ņemot vērā nepieciešamos ieguldījumus posteņa ēkas pārbūvei, vēlama jauna Piltenes posteņa būvniecība. | Uzsākt 2020. gadā | 1 500 000.- |  |
| 50. | Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas Jaunpiebalgas postenis | Br. Kaudzīšu iela 9, Jaunpiebalga | 1984 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. Ņemot vērā nepieciešamos ieguldījumus posteņa ēkas pārbūvei kā arī to, ka Jaunpiebalgas depo ēka nav IeM īpašumā vēlama jauna Jaunpiebalgas posteņa būvniecība. | Uzsākt 2020. gadā | 950 000.- |  |
| 51. | Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas 1.postenis | Kapsēdes ielā 6, Liepājā | 1987 | Ir nepieciešama depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2018. gadā | 1 630 000.- |  |
| 52. | Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas Aizputes postenis | Ziedu iela 14A, Aizpute | 1957 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2020. gadā | 450 000.- |  |
| 53. | Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1. daļas Priekules posteni | Raiņa iela 7, Priekule | 1930 | Ir nepieciešama depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2019. gadā | 1 630 000.- |  |
| 54. | Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas Alsungas postenis | Skolas iela 24, Alsunga | 1951 | Ir nepieciešama depo ēkas būvniecība, ka arī : - piebraucamā ceļa būvniecība; - žoga būvniecība, kurš ierobežo posteni no apkārtējās teritorijas. | Uzsākt 2019. gadā | 1 350 000.- |  |
| 55. | Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas Sabiles postenis | Rīgas iela 1, Sabile | 1959 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2020. gadā | 560 000.- |  |
| 56. | Latgales reģiona brigādes Daugavpils 4. daļas Ilūkstes postenis | Raiņa iela 21, Ilūkste | 1960 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve, kā arī: - piebraucamā ceļa atjaunošana; -atsevišķi stāvoša šķūņa atjaunošana. | Uzsākt 2020. gadā | 600 000.- |  |
| 57. | Latgales reģiona brigādes Daugavpils 4. daļas Višķu postenis | Višķu tehnikums 27, Višķu pagasts | 1980 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve, kā arī: - piebraucamā ceļa atjaunošana; -atsevišķi stāvoša šķūņa atjaunošana. | Uzsākt 2020. gadā | 600 000.- |  |
| 58. | Latgales reģiona brigādes Balvu daļas Tilžas postenis | Raiņa iela 21, Tilža | 1961 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana, ka arī žoga būvniecība un esošās palīgēkas atjaunošana. | Uzsākt 2020. gadā | 500 000.- |  |
| 59. | Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas Maltas postenis | 1.maija iela 37, Malta | 1958 | Ir nepieciešama depo ēkas un atsevišķi stāvoša šķūņa atjaunošana. | Uzsākt 2020. gadā | 400 000.- |  |
| 60. | Latgales reģiona brigādes Balvu daļas Viļakas postenis | Tautas iela 13, Viļaka | 1969 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2020. gadā | 640 000.- |  |
| 61. | Latgales reģiona brigādes Preiļu daļas Līvānu postenis | Celtniecības iela 10, Līvāni | 1971 | Kosmētiskais remonts ugunsdzēsēju depo telpās, garāžās. Ēkas pārbūve aizsargtērpu žāvēšanas telpas izbūvei. | Uzsākt 2020. gadā | 100 000.- |  |
| 62. | Latgales reģiona brigādes Ludzas daļas Kārsavas postenis | Stacijas iela 12, Kārsava | 1960 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana, ka ari piebraucamā ceļa atjaunošana un žoga būvniecība. | Uzsākt 2020. gadā | 400 000.- |  |
| 63. | Latgales reģiona brigādes Ludzas daļas Zilupes postenis | Meža iela 9, Zilupe | 1953 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2020. gadā | 400 000.- |  |
| 64. | Rīgas reģiona pārvaldes 5.daļas Bolderājas postenis | Lignuma iela 4A, Rīga |  | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2020. gadā | 900 000.- | Par ēku ir izteicis interesi „Latvijas finieris” Jaunas depo ēkas būvniecībai. |
| 65. | Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas Varakļānu postenis | 1.Maija laukums 2, Varakļāni | 1952 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2020. gadā | 300 000.- |  |
| 66. | Rīgas reģiona pārvaldes 7.daļas Jaunciema postenis | Jaunciema gatve 161/2, Rīga |  | Ir nepieciešama ēkas atjaunošana, kā arī piebraucamā ceļa atjaunošana, iebrauktuves (120, 99 m2) un stāvvietas (131 m2) pārbūve. | Uzsākt 2020. gadā | 150 000.- |  |
| 67. | Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas Bulduru postenis | Meža prospekts 42, Jūrmala | 1932 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2020. gadā | 240 000.- |  |
| 68. | Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas Slokas postenis | Raiņa iela 3A, Jūrmala | 1940 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2020. gadā | 750 000.- |  |
| 69. | Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas Ķemeru postenis | Bišu iela 3A, Jūrmala | 1978 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2021. gadā | 130 000.- |  |
| 70. | Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas Ķeipenes postenis | ” Plauži” Ķeipenes pagasts | 1981 | Ir nepieciešama ēkas atjaunošana kā arī piegulošās teritorijas meliorācija un piebraucamā ceļa būvniecība. | Uzsākt 2021. gadā | 600 000.- |  |
| 71. | Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļa Rūjienas postenis | Valdemāra iela 9, Rūjiena | 1900 | Ir nepieciešama depo ēkas un palīgēku pārbūvē. | Uzsākt 2021. gadā | 900 000.- |  |
| 72. | Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļas Alojas postenis | Jūras iela 34, Aloja | 1985 | Ir nepieciešama depo ēkas un palīgēku pārbūvē. | Uzsākt 2021. gadā | 670 000.- |  |
| 73. | Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas Lubānas postenis | O. Kalpaka iela 8, Lubāna | 1920 | Ir nepieciešama ēkas atjaunošana ar elektroinstalācijas teritorijas apgaismojuma remontu un piebraucamā ceļa atjaunošana (45m2). | Uzsākt 2021. gadā | 200 000.- |  |
| 74. | Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļas Strenču postenis | Ugunsdzēsēju iela 12, Strenči | 1910 | Ir nepieciešama ēkas pārbūve un piebraucamā ceļa būvniecība (300m2). | Uzsākt 2021. gadā | 600 000.- |  |

| 75. | Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas Elejas postenis | Bauskas iela 1, Eleja | 1963 | Ir nepieciešama ēkas pārbūve un piebraucamā ceļa atjaunošana. | Uzsākt 2021. gadā | 600 000.- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76. | Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas Jaunjelgavas postenis | Oškalna iela 6B, Jaunjelgava | 1927 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūvē un palīgēku atjaunošana. | Uzsākt 2021. gadā | 600 000.- |  |
| 77. | Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas Neretas postenis | Kalēju iela 45, Nereta | 1982 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūvē un piebraucamā ceļa atjaunošana (320 m2). | Uzsākt 2021. gadā | 420 000.- |  |
| 78. | Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas Pļaviņu postenis | Atvara iela 5, Pļaviņas | 1930 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūvē un piebraucamā ceļa atjaunošana (200 m2). | Uzsākt 2021. gadā | 900 000.- |  |
| 79. | Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļas Iecavas postenis | Rīgas iela 18A, Iecava | 1910 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2021. gadā | 600 000.- |  |
| 80. | Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļas Vecumnieku postenis | Bauskas iela 3, Vecumnieki | 1960 | Ir nepieciešama depo ēkas parbūve un piebraucamā ceļa atjaunošana (1200 m2). | Uzsākt 2021. gadā | 745 000.- |  |
| 81. | Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas Auces postenis | Bēnes iela 8, Auce | 1954 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūvē un piebraucamā ceļa atjaunošana (2000 m2). | Uzsākt 2021. gadā | 600 000.- |  |
| 82. | Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļas Aknīstes postenis | Saltupes iela 7, Aknīste | 1961 | Ir nepieciešama depo ēkas un palīgēku pārbūve, šļūteņu žāvēšanas torņa būvniecība un teritorijas žoga atjaunošana | Uzsākt 2021. gadā | 600 000.- |  |
| 83. | Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža | Ķengaraga iela 3/1, Rīga | 1974 | Ir nepieciešama koledžas ēkas pārbūve. | Uzsākt 2021. gadā | 1 095 000.- |  |
|  | Kopā: |  |  |  |  | 82 143 800 |  |

* būvniecība — visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi;					     ** būves pārbūve — būvdarbi, kuru rezultātā ir mainīts būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie       elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu;			   *** būves atjaunošana — būvdarbi, kuru rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju;									              **** būves nojaukšana — būvdarbi, kuru rezultātā būve vai tās daļa beidz pastāvēt;

Kopā saskaņā ar Nodrošinājuma valsts aģentūras sastādīto provizorisko tāmju  izcenojumiem, no 2018.gada līdz 2021.gadam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēku būvniecībai, atjaunošanai vai pārbūvei nepieciešami  finanšu līdzekļi vairāk kā 82 milj. euro apmērā.			Paredzot nodrošināt jaunu depo būvniecību dienesta darbības operativitātes uzlabošanai un normatīvo dokumentu  prasībām  atbilstošu  darba apstākļu nodrošināšanai,  kā arī esošo depo telpu pārbūvi un atjaunošanu dienesta funkcionalitātes uzlabošanai, tiktu nodrošināta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkciju izpildes nepārtrauktība. Tāpat tiktu nodrošinātas iespējas atbilstošos apstākļos uzglabāt esošo un no jauna iegādāto tehniku un dienesta uzdevumu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu.

Iespējamie finansēšanas avoti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēku būvniecībai, atjaunošanai vai pārbūvei:

- valsts budžeta līdzekļi;

- aizņemti  līdzekļi, t.sk;

- VAS Valsts nekustamie īpašumi aizņēmums komercbankās, ja projekta attīstītājs un finansējuma piesaistītājs ir VAS “Valsts nekustamie īpašumi”;

- privātā partnera aizņēmums publiskās - privātās partnerības  līguma ietvaros;

- ārvalstu  sadarbības programmu  finansējums.

Valsts budžeta līdzekļi jau  šobrīd tiek izmantoti  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  infrastruktūras sakārtošanā. Ar Ministru kabineta 2013.gada 16.septembra rīkojumu Nr.416 “Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai depo ēku būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai”, Iekšlietu ministrijai  tika atļauts uzņemties ilgtermiņa saistības, kas nepārsniedz 11 525 262 euro, paredzot budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” finanšu līdzekļus šādā apmērā: 2015.gadā - 978 936 euro, 2016.gadā - 2 845 744 euro un 2017.gadā - 7 700 582 euro. Papildus tam Iekšlietu mininistrija sagatavoja informatīvo ziņojumu „Par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta garāžu pārbūvei”, kas paredzēja papildus ieguldījumus 2 016 200 euro apmērā. Informatīvais ziņojums tika izskatīts 2016.gada 26.jūlija Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.37. 30. §) nolemjot, ka jautājums par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta garāžu pārbūvei 2 016 200 euro apmērā (tai skaitā 2017.gadā – 1 636 500 euro apmērā un 2018.gadā – 379 700 euro apmērā) tiks izskatīts Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2017.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā. No 2014. līdz 2016.gadam apgūstot piešķirto valsts budžeta finansējumu, ir nodotas ekspluatācijā trīs depo ēkas (Valkā, Cēsīs un Valmierā), bet vēl sešas ēkas ir darbu uzsākšanas vai būvniecības procesā (5.tabula).

5. tabula

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta no jauna uzbūvēto, pārbūvēto un atjaunoto objektu saraksts

| Nr. | Struktūrvienību nosaukums | Adrese | Nodošanas ekspluatācijā gads | Problēmu un nepieciešamo būvdarbu raksturojums | Būvēšanas, pārbūvēšanas vai atjaunošanas gads | Izmaksas euro | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļa | Vienības gatve 11, Valka | 2015 | Jaunā depo ēka ir nodota ekspluatācijā | 2015. gads | 3 049 037.- | Projekts pabeigts |
| 2. | Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļa | A. Kronvalda iela 52, Cēsis | 2014 | Jaunā depo ēka ir nodota ekspluatācijā | 2014. gads | 4 297 012,- | Projekts pabeigts |
| 3. | Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļa | Tērbatas iela 9, Valmiera | 1940 | Notiek atjaunošanas darbi no 2016.gada aprīļa. | 2016. gads | 314 682,- | Projekts pabeigts |
| 4. | Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 2.daļa | Jelgavas iela 41, Liepāja |  | Būve tiks nojaukta | 2017-2018. gads | 17 000.- | Pirms būves nojaukšanas process |
| 5. | Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas 2. daļa | Akmeņu iela 17, Rīga | 1888 | Darba procesā jaunas VUGD RRP 2.daļas depo ēkas projekts Jaunpils ielā, Rīgā | 2017.-2018. gads (NAP) | 6 168 360.- | Pirms būvniecības process |
| 6. | Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas Skrundas postenis | Klusā iela 20, Skrunda | 1931 | Uzsākta jaunas depo ēkas būvniecība. | 2016.-2017. gads | 1 245 735.- | Būvniecības process |
| 7. | Vidzemes reģiona brigādes Alūksnes daļas Apes postenis | Kalpaki, Apes pagasts | 1900 | Uzsākta jaunas depo ēkas būvniecība Apē, Dzirnavu ielā 2a, vecā ēka ir nojaukta. | 2016.-2017. gads | 1 369 177.- | Būvniecības process |
| 8. | Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļas Smiltenes postenis | Baznīcas laukums 12, Smiltene | 1900 | Uzsākta jaunas depo ēkas būvniecība. | 2016.-2017. gads | 1 505 514.- | Būvniecības process |
| 9. | Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas Ērgļu postenis | Mehanizatoru iela 12, Ērgļi | 1951 | Projekta darbi ir pabeigti, uzsākta jaunas depo ēkas būvniecība. | 2016.-2017. gads | 1 236 476.- | Būvniecības process |
|  | Kopā: |  |  |  |  | 19 202 993.- |  |

Turpinot finansēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras sakārtošanu no valsts budžeta līdzekļiem, iepriekš norādītās būvniecības un remontu izmaksas vairāk nekā 82 milj. euro apmērā būtu pilnībā jāsedz valstij, paredzot šīs izmaksas iekļaut valsts budžeta izdevumos. Valsts budžeta izdevumu palielinājums varētu ietekmēt valsts parāda rādītāju, tam pieaugot.  Lēmums par papildu valsts budžeta līdzekļu  piešķiršanu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” var tikt pieņemts, skatot konceptuālo ziņojumu “Par valsts politiku ugunsdrošības jomā” un no tā izrietošās jaunās politikas iniciatīvas likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru  2018. , 2019. un  2020.gadam sagatavošanas procesā.

Kā viens no finanšu avotiem jāmin depo ēku pārbūve ārvalstu  sadarbības programmu  ietvaros.  ASV Bruņoto spēku Virspavēlniecības Eiropā Civilās sadarbības programmas finansējums  tiek saņemts sadarbības starp ASV vēstniecību Latvijā un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ietvaros. Sadarbība tiek īstenota, pamatojoties uz 1995.gada 20.decembrī noslēgto ASV un Latvijas Republikas valdības līgumu “Par ekonomisko, tehnisko un ar to saistīto palīdzību”. ASV atbildīgā institūcija programmas finansējumu novirza depo ēku būvniecībai, atjaunošanai vai pārbūvēšanai, atbilstoši šīs institūcijas rīcībā esošai informācijai par ēku tehnisko stāvokli. Finansējums ir paredzēts depo ēku rekonstrukcijai un renovācijai,  tā apmērs nepārsniedz 400 000 euro gadā,  kas nav pietiekami  visas Valsts	ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras sakārtošanai.

Lai nodrošinātu sabiedrībai augstākas kvalitātes pakalpojumu ilgtermiņā par līdzīgu vai zemāku samaksu salīdzinājumā ar tradicionālo iepirkumu, tiek piedāvāts risinājums depo ēku būvniecību projektos piemērot publiskās un privātās partnerības (turpmāk-PPP) modeli, investīciju periodā piesaistot valsts budžetam alternatīvu finansējumu. Tas, ka valsts funkciju īstenošanai var tikt izmantots PPP modelis, nodrošina projektu pilnīgu caurspīdīgumu un atskaitīšanos par visu ieguldījumu atbilstību valsts interesēm, kā arī iespēju attīstīt liela mēroga projektus, nepalielinot valsts ilgtermiņa saistības. Atšķirībā no standarta finansēšanas modeļa, kas paredz projekta finansēšanu, ieguldot valsts budžeta līdzekļus, PPP modeļa gadījumā finansējuma piesaisti nodrošina privātais partneris. Rezultātā ir iespējams sasniegt  projekta mērķus,  neradot papildus būtisku slogu valsts budžetam. Privātais partneris uzņemas arī daļu būvējamā objekta funkcionalitātes risku, t.sk. vienojoties ar publisko partneri, šajā gadījumā Iekšlietu ministriju, par risku pārdali, kā arī veikt projektēšanas, būvniecības, pamatlīdzekļu piegādes un uzstādīšanas, objekta uzturēšanas, apsaimniekošanas darbus.								Projekta ietvaros varētu tikt veidota līgumiskā PPP, nododot  pieprasījuma un pieejamības riskus privātajam partnerim. Projektu īstenošanas process tiks uzsākts pēc PPP modeļa, ja tiks pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums. Lēmums par PPP modeļa izmantošanu ir pamatots un atbilst NAP 2020 [444.punkts] paredzētajiem ieviešanas instrumentiem. [“NAP2020 paredzēto uzdevumu īstenošanai kā viens no iespējamajiem finansēšanas veidiem var tikt izmantots PPP modelis, nodrošinot šādā veidā finansētu projektu pilnīgu caurspīdību un atskaitīšanos par visu ieguldījumu atbilstību valsts interesēm, kā arī kopumā ievērojot valsts ilgtermiņa saistības.”].	Iekšlietu ministrijai,  konsultējoties ar Eiropas Publiskās un privātās partnerības ekspertīzes centru, tika konstatēts, ka depo būvniecības un renovācijas, izmantojot PPP modeli,  ierobežojošais apstāklis ir apsvērums, ka PPP ietvaros attīstāma jauna būvniecība, taču  nav ieteicama rekonstrukcija un renovācija iespējamu slēptu, pamatā ar objektu tehnisko  stāvokli saistītu risku  dēļ. 					6. tabulā norādīti objekti, kurus būtu iespējams finansēt PPP modeļa ietvaros. Pārējo objektu finansēšanai nepieciešams izmantot valsts budžeta vai  sadarbības programmu ietvaros pieejamos līdzekļus.

6. tabula

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta no jauna būvējamo, pārbūvējamo un atjaunojamo objektu saraksts piemērojot PPP modeli

| Nr. | Struktūrvienību nosaukums | Adrese | Nodošanas ekspluatācijā gads | Problēmu un nepieciešamo būvdarbu raksturojums | Plānotais būvēšanas, pārbūvēšanas vai atjaunošanas laiks | Indikatīvās izmaksas euro | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 2.daļas 2.postenis | Ziemeļu 21A, Liepāja | 1971 | Depo ēkas būvniecība ar garāžas piebūvi (sakarā ar paredzēto Liepājas 2. daļas pārdislocēšanu). | Uzsākt 2019.gadā | 2 770 000,- (NAP) | PPP |
| 2. | Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas daļa | Depo iela 1, Sigulda | 1928 | Depo ēka avārijas stāvoklī. Īpašuma tiesības uz šo brīdi nav noteiktas un tiek risināta konfliktsituācija ar Rīgas rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pārstāvjiem, kas sevi uzskata par ēkas īpašniekiem. Paredzēta mūsdienīgas depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2018.gadā | 2 800 000,- (NAP) | PPP |
| 3. | Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļas Viesītes postenis | Amatnieku iela 2, Viesīte | 1904 | Paredzēta vecās depo ēkas nojaukšana, mūsdienīgas depo ēkas būvniecība esošā zemesgabalā. | Uzsākt 2019.gadā | 1 628 000,- (NAP) | PPP |
| 4. | Vidzemes reģiona brigādes Alūksnes daļa | Dzirnavu iela 5, Alūksne | 1963 | Depo ēkas būvniecība | Uzsākt 2018.gadā | 2 500 000.- | PPP |
| 5. | Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas Dundagas postenis | Bānīša iela 2, Dundaga | 1974 | Depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2019.gadā | 1 600 000.- | PPP |
| 6. | Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļas Dagdas postenis | Rēzeknes iela 2, Dagda | 1951 | Ņemot vērā nepieciešamos ieguldījumus posteņa ēkas pārbūvei, vēlama jauna Dagdas posteņa būvniecība. | Uzsākt 2019.gadā | 1 600 000.- | PPP |
| 7. | Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas Kalnciema postenis | Lielupes iela 1, Kalnciems | 1992 | Ir nepieciešama depo ēkas un palīgēku būvniecība. | Uzsākt 2019.gadā | 1 650 000.- | PPP |
| 8. | Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļa | Kr. Valdemāra iela 94, Talsi | 1970 | Ir nepieciešama depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2018.gadā | 1 650 000.- | PPP |
| 9. | Rīgas reģiona brigādes Olaines daļa | Rīgas iela 14, Olaine | 1984 | Ir nepieciešama depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2018.gadā | 2 350 000.- | PPP |
| 10. | Latgales reģiona brigādes Preiļu daļa | Aglonas iela 20, Preiļi | 1960 | Ir nepieciešama depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2018.gadā | 1 650 000.- | PPP |
| 11. | Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļa | Saules iela 8, Madona | 1960 | Ir nepieciešama depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2018.gadā | 1 750 000.- | PPP |
| 12. | Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļa | Brīvības iela 7A, Dobele | 1954 | Ir nepieciešama depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2018.gadā | 1 650 000.- | PPP |
| 13. | Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas 1.postenis | Kapsēdes ielā 6, Liepājā | 1987 | Ir nepieciešama depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2019.gadā | 1 630 000.- | PPP |
| 14. | Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1. daļas Priekules posteni | Raiņa iela 7, Priekule | 1930 | Ir nepieciešama depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2019.gadā | 1 630 000.- | PPP |
| 15. | Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas Alsungas postenis | Skolas iela 24, Alsunga | 1951 | Ir nepieciešama depo ēkas būvniecība, ka arī : - piebraucamā ceļa būvniecība; - žoga būvniecība, kurš ierobežo posteni no apkārtējās teritorijas. | Uzsākt 2019.gadā | 1 350 000.- | PPP |
|  | KOPĀ: |  |  |  |  | 28 208 000 |  |

Provizorisko izmaksu tāmju aprēķinos iekļauti izdevumi:

- projektēšanai;

- būvniecībai, kā arī

- būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.

Tāmes sastādītas, vadoties no apsvēruma, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo un posteņu jaunbūvēm tiks izmantoti  standartizēti  projekti, tos pielāgojot konkrētai lokalizācijai. Tāmju aprēķini veikti, vadoties no faktiskajām projektu tāmēm jau izstrādātajiem projektiem, t.sk.:

-  dienesta daļu izvietošanai paredzētām ēkām - Rīgas 2. daļas depo ēkas Rīgā, Jaunpils ielā projekta,

- dienesta daļu posteņu izvietošanai paredzētām  ēkām – (Ape, Smiltene, Ērgļi  un Skrunda) projektiem.

Tāmēs nav iekļauti  pamatlīdzekļu  iegādes,  objektu uzturēšanas un ikgadējā remonta izdevumi, kas aprēķināti, vadoties no vidējiem telpu un teritorijas uzturēšanas un uzkopšanas, tehniskās uzturēšanas izdevumiem un uzkrājumiem kārtējiem remontiem  un vidēji  varētu veidot ap  40 euro/m2 gadā.  Kopējie pēc PPP modeļa finansējamo objektu remontu un uzturēšanas izdevumi 20 gadu  periodā pēc objektu  nodošanas ekspluatācijā, saskaņā ar  orientējošām  aplēsēm veido aptuveni  18,1 milj. euro, jeb 0,9 milj. gadā pie nosacījuma, ja PPP projekta ietvaros tiek uzbūvēti visi paredzētie objekti, atbilstoši šajā informatīvajā ziņojumā paredzētajam plānam.

Saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likuma 14.pantu, lēmuma pieņemšanai par PPP variantu izvēli nepieciešams veikt finanšu un ekonomiskos aprēķinus atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1152 „Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās – privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai”, lai pamatotu PPP piemērojamību konkrētajam projektam un slēdzamo PPP līguma veidu. Precīzāka informācija par izmaksu aplēsi un ietekmi uz budžetu būs zināma pēc finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanas. Projekta izmaksu - ieguvumu analīzi  paredzēts veikt, izmantojot ārpakalpojumu, t.i., organizējot iepirkumu konkursu. Indikatīvās pakalpojuma izmaksas sastāda - 76’200 euro (ar PVN). Izdevumu plānots segt no budžeta apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, ja netiks piesaistīts cits finansēšanas avots.

PPP modeļa piemērošana  nodrošina 34%  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras atjaunošanai  nepieciešamā finansējuma,  t.sk.;

- 2018.gadā -  14,3 milj. euro, jeb 17,5 %;

- 2019.gadā -  13,8 milj. euro, jeb 16,9 %.

Pārējiem 68 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta objektiem, kuru  būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas izdevumi saskaņā ar provizorisko izmaksu tāmēm veido 53 935 800 euro, finansējumu nepieciešams piesaistīt, izmantojot ārvalstu sadarbības programmu finansējumu vai paredzēt papildu finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem kā ilgtermiņa saistības atbilstoši pieejamiem valsts budžeta resursiem saskaņā ar  likumu par vidēja termiņa budžeta  ietvaru attiecīgajiem gadiem (7.tabula).

7. tabula

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta no jauna būvējamo, pārbūvējamo un atjaunojamo objektu saraksts izmantojot valsts budžeta līdzekļus

| Nr. | Struktūrvienību nosaukums | Adrese | Nodošanas ekspluatācijā gads | Problēmu un nepieciešamo būvdarbu raksturojums | Plānotais būvēšanas, pārbūvēšanas vai atjaunošanas laiks | Indikatīvās izmaksas euro | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas Rojas postenis | Bangu iela 2, Roja |  | Ugunsdzēsības tehnika un dienesta darbinieki atrodas iznomātās telpās ar minimālām platībām un ērtībām, uz garāžu var nokļūt tikai caur ārējo teritoriju. Paredzēta mūsdienīgas depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2019.gadā | 1 627 800,- (NAP) |  |
| 2. | Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas 8.daļas Baldones postenis | Pārupes iela 15 Baldone |  | Ņemot vērā nepieciešamos ieguldījumus depo ēkas pārbūvei, vēlama jauna Baldones posteņa būvniecība. | Uzsākt 2019.gadā | 590 000.- (NAP) |  |
| 3. | Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas Kandavas postenis | Tirgus laukuma 7, Kandava | 1872 | Paredzēta mūsdienīgas depo ēkas būvniecība. | Uzsākt 2019.gadā | 1 628 000,- (NAP) |  |
| 4. | Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas 5.daļa | Slokas iela 66, Rīga | 1925 | Ēka būvēta 1925. Gadā, kā dzīvojama māja ar veikalu. Vēlāk pārbūvēta depo ēkas vajadzībām. Šobrīd ēka ir avārijas stāvoklī. Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. Ņemot vērā nepieciešamos ieguldījumus ēkas pārbūvei vēlama jaunas 5. daļas būvniecība. | Uzsākt 2018.gadā | 4 300 000,- (NAP) |  |
| 5. | Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas 3.daļa | Matīsa iela 11, Rīga | 1910 | Ir nepieciešama ēkas pilna atjaunošana ar nesošo konstrukciju atjaunošanu un visu inženiertehnisko komunikāciju atjaunošanu. Ņemot vērā nepieciešamos ieguldījumus ēkas pārbūvei, vēlama jaunas 3. daļas būvniecība. | Uzsākt 2018.gadā | 5 700 000,- (NAP) |  |
| 6. | Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļas Salacgrīvas postenis | Transporta iela 5, Salacgrīva | 1990 | Depo ēkas atjaunošana ar inženiertehnisko komunikāciju atjaunošanu. Nepieciešams veikt ēkas nesošo konstrukciju pastiprināšanu. Nepieciešams izstrādāt ēkas apliecinājuma karti saskaņā ar veiktām iekštelpu plānojuma izmaiņām un veiktām izmaiņām ēkas fasādē (legalizācija), papildus paredzot nolupušo ķieģeļu ārsienu sienu remontu. | Uzsākt 2019.gadā | 750 000,- (NAP) |  |
| 7. | Latgales reģiona brigādes Daugavpils 3.daļa | 18.novembra iela 83, Daugavpils | 1896 | Paredzēta vecās depo ēkas nojaukšana, mūsdienīgas depo ēkas būvniecība esošā zemesgabalā. | Uzsākt 2020.gadā | 1 940 000,- (NAP) |  |
| 8. | Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas Viļānu postenis | Rīgas iela 34, Viļāni | 1953 | Paredzēta vecās depo ēkas nojaukšana, mūsdienīgas depo ēkas būvniecība esošā zemesgabalā. | Uzsākt 2020.gadā | 1 680 000,- (NAP) |  |
| 9. | Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas Mazsalacas postenis | Rīgas iela 3, Mazsalaca | 1962 | Ir nepieciešama ēkas pārbūve. Ņemot vērā nepieciešamos ieguldījumus posteņa ēkas pārbūvei, vēlama jauna Mazsalacas posteņa ēkas būvniecība. | Uzsākt 2019.gadā | 1 500 000.- |  |
| 10. | Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas 7.daļa | Tvaika iela 7, Rīga | 1932 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2018.gadā | 850 000.- |  |
| 11. | Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļa | Dobeles iela 16, Jelgava | 1976 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2018.gadā | 360 000,- |  |
| 12. | Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļa | Bebru iela 100, Jēkabpils | 1995 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2018.gadā | 360 000,- |  |
| 13. | Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļa | Skolas iela 1, Rēzekne | 1965 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2018.gadā | 360 000,- |  |
| 14. | Latgales reģiona brigādes Daugavpils 4.daļa | Piekrastes iela 23, Daugavpils | 1986 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019.gadā | 360 000,- |  |
| 15. | Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas 9.daļa, OVP, Latvijas Ugunsdzēsības muzejs | Hanzas iela 5, Rīga | 1910 | Ir nepieciešama ēkas atjaunošana (tai skaitā sūkņa remonts pagrabā). | Uzsākt 2018.gadā | 780 000.- |  |
| 16. | Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu daļa | Ainažu iela 1, Saulkrasti | 1964 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019.gadā | 600 000.- |  |
| 17. | Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļa | Rīgas iela 4, Ogre | 1960 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2019.gadā | 835 000.- |  |
| 18. | Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļa | Jelgavas iela 58, Kuldīga | 1956 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019.gadā | 265 000.- |  |
| 19. | Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļa | Skrundas iela 28, Saldus | 1936 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2019.gadā | 850 000.- |  |
| 20. | Rīgas reģiona brigādes Rīgas 1.daļa | Maskavas iela 3, Rīga (depo –1948., administratīvā ēka – 1900. (1969. atjaunota); angārs -1977.) |  | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2019.gadā | 1 100 000.- |  |
| 21. | Latgales reģiona brigādes Daugavpils 1.daļa | Rīgas iela 1/3, Daugavpils | 1895 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019.gadā | 600 000.- |  |
| 22. | Latgales reģiona brigādes Balvu daļa | Ezera iela 37, Balvi | 1973 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019.gadā | 450 000.- |  |
| 23. | Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļa | Rīgas iela 104, Krāslava | 1964 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019.gadā | 700 000.- |  |
| 24. | Latgales reģiona brigādes Ludzas daļa | Skolas iela 39, Ludza | 1960 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2019.gadā | 500 000.- |  |
| 25. | Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļa | Inženieru iela 1, Ventspils | 1967 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2019.gadā | 850 000.- |  |
| 26. | Rīgas reģiona brigādes Rīgas 4. daļa | Slokas iela 44, Jūrmala | 1936 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019.gadā | 600 000.- |  |
| 27. | Rīgas reģiona brigādes Rīgas 6.daļa | Vijciema iela 1, Rīga | 1960 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2019.gadā | 900 000.- |  |
| 28. | Rīgas reģiona brigādes Rīgas 8.daļa | Krustpils iela 10, Rīga | 1988 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019.gadā | 110 000.- |  |
| 29. | Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2. daļa | Vasarnīcu iela 20A, Daugavpils | 1985 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019.gadā | 160 000.- |  |
| 30. | Vidzemes reģiona brigādes Gulbenes daļa | Brīvības iela 42, Gulbene | 1995 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana, kā arī kurināmā uzglabāšanas būves būvniecība. | Uzsākt 2019.gadā | 600 000,- |  |
| 31. | Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļa | Noliktavu iela 1, Limbaži | 1986 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019.gadā | 130 000.- |  |
| 32. | Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļa | Raiņa iela 24, Tukums | 1935 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2019.gadā | 750 000.- |  |
| 33. | Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļa | Skolas iela 17, Bauska | 1967 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2019.gadā | 600 000.- |  |
| 34. | Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļa | Dārza iela 9, Aizkraukle | 1964 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana un piebraucamā ceļa būvniecība. | Uzsākt 2019.gadā | 200 000.- |  |
| 35. | Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļa | Ganību iela 63/67, Liepāja | 1969 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2019.gadā | 150 000,- |  |
| 36. | Vidzemes reģiona brigādes Madonas Cesvaines postenis | Kraukļi, Cesvaines pagasts | 1947 | Ir nepieciešama ēkas pārbūve Ņemot vērā nepieciešamos ieguldījumus posteņa ēkas pārbūvei, kā arī to, ka Cesvaines depo atrodas ārpus Cesvaines pilsētas (5 km) vēlama jauna posteņa būvniecība Cesvaines pilsētas tuvumā. | Uzsākt 2020.gadā | 1 500 000 |  |
| 37. | Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas Piltenes postenis | Skolas iela 8, Piltene | 1959 | Uz esošo brīdi ēka ir kritiskā stāvoklī, nesošās konstrukcijas pamazām zaudē savu noturību. Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. Ņemot vērā nepieciešamos ieguldījumus posteņa ēkas pārbūvei, vēlama jauna Piltenes posteņa būvniecība. | Uzsākt 2020.gadā | 1 500 000.- |  |
| 38. | Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas Jaunpiebalgas postenis | Br. Kaudzīšu iela 9, Jaunpiebalga | 1984 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. Ņemot vērā nepieciešamos ieguldījumus posteņa ēkas pārbūvei kā arī to, ka Jaunpiebalgas depo ēka nav IeM īpašumā vēlama jauna Jaunpiebalgas posteņa būvniecība. | Uzsākt 2020.gadā | 950 000.- |  |
| 39. | Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas Aizputes postenis | Ziedu iela 14A, Aizpute | 1957 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2020.gadā | 450 000.- |  |
| 40. | Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas Sabiles postenis | Rīgas iela 1, Sabile | 1959 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2020.gadā | 560 000.- |  |
| 41. | Latgales reģiona brigādes Daugavpils 4. daļas Ilūkstes postenis | Raiņa iela 21, Ilūkste | 1960 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve, kā arī: - piebraucamā ceļa atjaunošana; -atsevišķi stāvoša šķūņa atjaunošana. | Uzsākt 2020.gadā | 600 000.- |  |
| 42. | Latgales reģiona brigādes Daugavpils 4. daļas Višķu postenis | Višķu tehnikums 27, Višķu pagasts | 1980 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve, kā arī: - piebraucamā ceļa atjaunošana; -atsevišķi stāvoša šķūņa atjaunošana. | Uzsākt 2020.gadā | 600 000.- |  |
| 43. | Latgales reģiona brigādes Balvu daļas Tilžas postenis | Raiņa iela 21, Tilža | 1961 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana, ka arī žoga būvniecība un esošās palīgēkas atjaunošana. | Uzsākt 2020.gadā | 500 000.- |  |
| 44. | Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas Maltas postenis | 1.maija iela 37, Malta | 1958 | Ir nepieciešama depo ēkas un atsevišķi stāvoša šķūņa atjaunošana. | Uzsākt 2020.gadā | 400 000.- |  |
| 45. | Latgales reģiona brigādes Balvu daļas Viļakas postenis | Tautas iela 13, Viļaka | 1969 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2020.gadā | 640 000.- |  |
| 46. | Latgales reģiona brigādes Preiļu daļas Līvānu postenis | Celtniecības iela 10, Līvāni | 1971 | Kosmētiskais remonts ugunsdzēsēju depo telpās, garāžās. Ēkas pārbūve aizsargtērpu žāvēšanas telpas izbūvei. | Uzsākt 2020.gadā | 100 000.- |  |
| 47. | Latgales reģiona brigādes Ludzas daļas Kārsavas postenis | Stacijas iela 12, Kārsava | 1960 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana, ka ari piebraucamā ceļa atjaunošana un žoga būvniecība. | Uzsākt 2020.gadā | 400 000.- |  |
| 48. | Latgales reģiona brigādes Ludzas daļas Zilupes postenis | Meža iela 9, Zilupe | 1953 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2020.gadā | 400 000.- |  |
| 49. | Rīgas reģiona pārvaldes 5.daļas Bolderājas postenis | Lignuma iela 4A, Rīga |  | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2020.gadā | 900 000.- | Par ēku ir izteicis interesi „Latvijas finieris” (Jaunas depo ēkas būvniecība 2 200 000.-) |
| 50. | Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas Varakļānu postenis | 1.Maija laukums 2, Varakļāni | 1952 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2020.gadā | 300 000.- |  |
| 51. | Rīgas reģiona pārvaldes 7.daļas Jaunciema postenis | Jaunciema gatve 161/2, Rīga |  | Ir nepieciešama ēkas atjaunošana, kā arī piebraucamā ceļa atjaunošana, iebrauktuves (120, 99 m2) un stāvvietas (131 m2) pārbūve. | Uzsākt 2020.gadā | 150 000.- |  |
| 52. | Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas Bulduru postenis | Meža prospekts 42, Jūrmala | 1932 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2020.gadā | 240 000.- |  |
| 53. | Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas Slokas postenis | Raiņa iela 3A, Jūrmala | 1940 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2020.gadā | 750 000.- |  |
| 54. | Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas Ķemeru postenis | Bišu iela 3A, Jūrmala | 1978 | Ir nepieciešama depo ēkas atjaunošana. | Uzsākt 2021.gadā | 130 000.- |  |
| 55. | Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas Ķeipenes postenis | ” Plauži” Ķeipenes pagasts | 1981 | Ir nepieciešama ēkas atjaunošana kā arī piegulošās teritorijas meliorācija un piebraucamā ceļa būvniecība. | Uzsākt 2021.gadā | 600 000.- |  |
| 56. | Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļa Rūjienas postenis | Valdemāra iela 9, Rūjiena | 1900 | Ir nepieciešama depo ēkas un palīgēku pārbūvē. | Uzsākt 2021.gadā | 900 000.- |  |
| 57. | Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļas Alojas postenis | Jūras iela 34, Aloja | 1985 | Ir nepieciešama depo ēkas un palīgēku pārbūvē. | Uzsākt 2021.gadā | 670 000.- |  |
| 58. | Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas Lubānas postenis | O. Kalpaka iela 8, Lubāna | 1920 | Ir nepieciešama ēkas atjaunošana ar elektroinstalācijas teritorijas apgaismojuma remontu un piebraucamā ceļa atjaunošana (45m2). | Uzsākt 2021.gadā | 200 000.- |  |
| 59. | Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļas Strenču postenis | Ugunsdzēsēju iela 12, Strenči | 1910 | Ir nepieciešama ēkas pārbūve un piebraucamā ceļa būvniecība (300m2). | Uzsākt 2021.gadā | 600 000.- |  |

| 60. | Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas Elejas postenis | Bauskas iela 1, Eleja | 1963 | Ir nepieciešama ēkas pārbūve un piebraucamā ceļa atjaunošana. | Uzsākt 2021.gadā | 600 000.- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61. | Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas Jaunjelgavas postenis | Oškalna iela 6B, Jaunjelgava | 1927 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūvē un palīgēku atjaunošana. | Uzsākt 2021.gadā | 600 000.- |  |
| 62. | Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas Neretas postenis | Kalēju iela 45, Nereta | 1982 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūvē un piebraucamā ceļa atjaunošana (320 m2). | Uzsākt 2021.gadā | 420 000.- |  |
| 63. | Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas Pļaviņu postenis | Atvara iela 5, Pļaviņas | 1930 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūvē un piebraucamā ceļa atjaunošana (200 m2). | Uzsākt 2021.gadā | 900 000.- |  |
| 64. | Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļas Iecavas postenis | Rīgas iela 18A, Iecava | 1910 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve. | Uzsākt 2021.gadā | 600 000.- |  |
| 65. | Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļas Vecumnieku postenis | Bauskas iela 3, Vecumnieki | 1960 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūve un piebraucamā ceļa atjaunošana (1200 m2). | Uzsākt 2021.gadā | 745 000.- |  |
| 66. | Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas Auces postenis | Bēnes iela 8, Auce | 1954 | Ir nepieciešama depo ēkas pārbūvē un piebraucamā ceļa atjaunošana (2000 m2). | Uzsākt 2021.gadā | 600 000.- |  |
| 67. | Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļas Aknīstes postenis | Saltupes iela 7, Aknīste | 1961 | Ir nepieciešama depo ēkas un palīgēku pārbūve, šļūteņu žāvēšanas torņa būvniecība un teritorijas žoga atjaunošana | Uzsākt 2021.gadā | 600 000.- |  |
| 68. | Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža | Ķengaraga iela 3/1, Rīga | 1974 | Ir nepieciešama koledžas ēkas pārbūve. | Uzsākt 2021.gadā | 1 095 000.- |  |
|  | Kopā: |  |  |  |  | 53 935 800 |  |

Izvērtējot izpildāmo darbu neatliekamību, kā arī veicot aprēķinus, 2018.gadā būtu nepieciešams uzsākt 17 depo ēku  būvniecību, pārbūvēšanu un atjaunošanu par kopējo summu 33 087 800 euro, tai skaitā 7 depo ēkām varētu piemērot PPP modeli un šajā gadījumā nepieciešamais valsts budžeta finansējums varētu samazināties par 14 350 000 euro. Attiecīgi  2019.gadā  -  no paredzēto 31 depo ēku  būvniecības, pārbūves un atjaunošanas par kopējo summu 25 236 000 euro, PPP modeli varētu piemērot 8 depo ēkām un nepieciešamais valsts budžeta finansējums varētu samazināties par 13 858 000 euro.  2020.gadā visu paredzēto   20 depo ēku  būvniecībai, pārbūvei un atjaunošanai par kopējo summu 14 560 000 euro un 2021.gadā  -  ieplānoto 15 depo ēku  būvniecībai, pārbūvēšanai un atjaunošanai par kopējo summu 9 260 000 euro jāparedz valsts budžeta līdzekļi vai iespēju robežās izmantot ārvalstu sadarbības programmu finansējumu..

Iekšlietu ministrs						               Rihards Kozlovskis

Vīza: valsts sekretāre          			  	       Ilze Pētersone–Godmane

J. Režģis, 67075864

jurijs.rezgis@vugd.gov.lv