**4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" īstenošanas progress (uz 2017. gada 10. martu).**

1. tabula. “ERAF un valsts budžeta finansējuma sadalījums un finansējuma kvotas izpildes progress uz 2017. gada 10. martu.”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Iestāde** | **ERAF fin., EUR** | **Valsts budžeta fin., EUR** | **ERAF un valsts budžeta fin. kopā, EUR** | **CFLA iesniegtais projektu skaits** | **Pieprasītā ERAF fin.apmērs, EUR** | **Pieprasītais valsts budžeta fin., EUR** | **Pieprasītais ERAF un valsts budžeta fin.kopā, EUR** | **Nepieciešamā kvotas izpilde uz 31.12.2018.****(32% no 4)** | **Kvotas izpilde uz 31.12.2018., % (8/9)** | **Kvotas izpilde, %****(8/4)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Aizsardzības ministrija | 1 598 451 | 282 080 | 1 880 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 769,92 | **0%** | **0%** |
| 2 | Ekonomikas ministrija | 782 437 | 138 077 | 920 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 564,48 | **0%** | **0%** |
| 3 | Finanšu ministrija | 3 087 105 | 544 783 | 3 631 888 | 1 | 116 669,97 | 20 588,82 | 137 258,79 | 1 162 204,16 | **11,81%** | **3,78%** |
| 4 | Iekšlietu ministrija | 7 995 321 | 1 410 939 | 9 406 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 010 003,2 | **0%** | **0%** |
| 5 | Izglītības un zinātnes ministrija | 29 485 378 | 5 203 302 | 34 688 680 | 10 | 4 036 951,75 | 900 403,25 | 4 937 355 | 11 100 377,6 | **43,95%** | **14,23%** |
| 6 | Kultūras ministrija | 4 689 985 | 827 644 | 5 517 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 765 641,6 | **0%** | **0%** |
| 7 | Labklājības ministrija | 4 878 446 | 860 902 | 5 739 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 836 591,36 | **0%** | **0%** |
| 8 | Satiksmes ministrija | 813 153 | 143 498 | 956 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 128,32 | **0%** | **0%** |
| 9 | Tieslietu ministrija | 5 141 510 | 907 325 | 6 048 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 935 627,2 | **0%** | **0%** |
| 10 | Veselības ministrija | 2 482 986 | 438 174 | 2 921 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 771,2 | **0%** | **0%** |
| 11 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | 753 196 | 132 917 | 886 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 556,16 | **0%** | **0%** |
| 12 | Zemkopības ministrija | 5 982 676 | 1 055 766 | 7 038 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 252 301,44 | **0%** | **0%** |
| 13 | VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, iesniedzot projekta iesniegumu un nodrošinot projekta īstenošanu par ēku Brīvības bulvārī 36 | 2 535 859 | 447 505 | 2 983 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 676,48 | **0%** | **0%** |
| **Kopā** | **70 226 503** | **12 392 912** | **82 619 416** | **11** | **4 153 621,72** | **920 992,07** | **5 074 613,79** | **26 438 213,12** | **19,19%** | **6,14%** |

2.tabula. “ERAF un valsts budžeta provizoriskais finansējuma sadalījums un provizoriskā piešķirtā finansējuma kvotas izpilde līdz 2017. gada 31. decembrim (balstoties uz ministriju sniegto informāciju). ”

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Iestāde** | **Projektos kopā nepieciešamais ERAF fin. 2017.gadā, EUR** | **Projektos kopā nepieciešamais valsts budžeta fin. 2017.gadā, EUR** | **Projektos kopā nepieciešamais ERAF un valsts budžeta fin. 2017.gadā, EUR** | **Plānotais projektu skaits 2017.gadā** | **Ministrijai piešķirtā ERAF un valsts budžeta fin. kvota, EUR** | **Plānotā kvotas izpilde uz 31.12.2017., % (4/6)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Aizsardzības ministrija | 3 009 000 | 531 000 | 3 540 000 | 8 | 1 880 531 | 188,24% |
| 2 | Ekonomikas ministrija | 782 436,90 | 138 077,10 | 920 514 | 1 | 920 514 | 100% |
| 3 | Finanšu ministrija | 5 622 964,20 | 992 287,80 | 6 615 252 | 4 | 3 631 888 | 182,14% |
| 4 | Iekšlietu ministrija | 1 012 565,90 | 178 688,10 | 1 191 254 | 6 | 9 406 260 | 12,66% |
| 5 | Izglītības un zinātnes ministrija | 17 068 017 | 3 012 003 | 20 080 020 | 43 | 34 688 680 | 57,89% |
| 6 | Kultūras ministrija  | 4 689 985,5 | 827 644,5 | 5 517 630 | 2 | 5 517 630 | 100% |
| 7 | Labklājības ministrija  | 4 376 149,35 | 772 261,65 | 5 148 411 | 8 | 5 739 348 | 89,70% |
| 8 | Satiksmes ministrija | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 651 | 0% |
| 9 | Tieslietu ministrija  | 1 679 859,34 | 296 445,77 | 1 976 305,10 | 4 | 6 048 835 | 32,67% |
| 10 | Veselības ministrija  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 921 160 | 0% |
| 11 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  | 259 250 | 45 750 | 305 000 | 3 | 886 113 | 34,42% |
| 12 | Zemkopības ministrija  | 3 011 150,50 | 531 379,50 | 3 542 530 | 16 | 7 038 442 | 50,33% |
| 13 | VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, iesniedzot projekta iesniegumu un nodrošinot projekta īstenošanu par ēku Brīvības bulvārī 36 | 2 535 859,40 | 447 504,60 | 2 983 364 | 1 | 2 983 364 | 100,% |
| **Kopā** | **44 047 238,09** | **7 773 042,02** | **51 820 280,10** | **96** | **82 619 416** | **62,72%** |

 Finanšu ministre D.Reizniece-Ozola

Fiļimonova, 67083961

Jelena.Filimonova@fm.gov.lv