**4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" īstenošanas progress (uz 2017. gada 13. aprīli).**

“ERAF un valsts budžeta finansējuma sadalījums un finansējuma kvotas izpildes progress uz 2017. gada 13. aprīli.”

| **Nr.** | **Iestāde** | **ERAF fin., EUR** | **Valsts budžeta fin., EUR** | **ERAF un valsts budžeta fin. kopā, EUR** | **CFLA iesniegtais projektu skaits** | **Pieprasītā ERAF fin.apmērs, EUR** | **Pieprasītais valsts budžeta fin., EUR** | **Pieprasītais ERAF un valsts budžeta fin.kopā, EUR** | **Nepieciešamā kvotas izpilde uz 31.12.2018.**  **(32% no 4)** | **Kvotas izpilde uz 31.12.2018., % (8/9)** | **Kvotas izpilde, %**  **(8/4)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Aizsardzības ministrija | 1 598 451 | 282 080 | 1 880 531 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 769,92 | **0,00%** | **0,00%** |
| 2 | Ekonomikas ministrija | 782 437 | 138 077 | 920 514 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 564,48 | **0,00%** | **0,00%** |
| 3 | Finanšu ministrija | 3 087 105 | 544 783 | 3 631 888 | 1 | 116 669,97 | 20 588,82 | 137 258,79 | 1 162 204,16 | **11,81%** | **3,78%** |
| 4 | Iekšlietu ministrija | 7 995 321 | 1 410 939 | 9 406 260 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 003,20 | **0,00%** | **0,00%** |
| 5 | Izglītības un zinātnes ministrija | 29 485 378 | 5 203 302 | 34 688 680 | 16 | 6 377 985,90 | 1 125 526,92 | 7 503 512,82 | 11 100 377,60 | **67,60%** | **21,63%** |
| 6 | Kultūras ministrija | 4 689 985 | 827 644 | 5 517 630 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 641,60 | **0,00%** | **0,00%** |
| 7 | Labklājības ministrija | 4 878 446 | 860 902 | 5 739 348 | 1 | 244 190,91 | 43 092,51 | 287 283,42 | 1 836 591,36 | **15,64%** | **5,01%** |
| 8 | Satiksmes ministrija | 813 153 | 143 498 | 956 651 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 128,32 | **0,00%** | **0,00%** |
| 9 | Tieslietu ministrija | 5 141 510 | 907 325 | 6 048 835 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 627,20 | **0,00%** | **0,00%** |
| 10 | Veselības ministrija | 2 482 986 | 438 174 | 2 921 160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 771,20 | **0,00%** | **0,00%** |
| 11 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | 753 196 | 132 917 | 886 113 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 556,16 | **0,00%** | **0,00%** |
| 12 | Zemkopības ministrija | 5 982 676 | 1 055 766 | 7 038 442 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252 301,44 | **0,00%** | **0,00%** |
| 13 | VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, iesniedzot projekta iesniegumu un nodrošinot projekta īstenošanu par ēku Brīvības bulvārī 36 | 2 535 859 | 447 505 | 2 983 364 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 676,48 | **0,00%** | **0,00%** |
| **Kopā** | | **70 226 503** | **12 392 912** | **82 619 416** | **18** | **6 738 852,78** | **1 189 215,25** | **7 928 063,03** | **26 438 222,12** | **29,99%** | **9,60%** |

Finanšu ministre D.Reizniece-Ozola

Greiškāne, 67083963

Aina.Greiskane@fm.gov.lv