Rīgā

28.03.2017 Nr. TA-31/25-5-02/44

Valsts kancelejai

Par Ministru kabineta 2017. gada 14. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 37.§) "Informatīvais ziņojums „Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprināmajiem projektiem 2016. gadā"" 2.punktā doto uzdevuma izpildi

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 164.4. apakšpunktu, Labklājības ministrija iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu "Par Ministru kabineta 2017. gada 14. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 37.§) "Informatīvais ziņojums „Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprināmajiem projektiem 2016. gadā"" 2.punktā doto uzdevuma izpildi" (turpmāk – projekts).

| 1. | Iesniegšanas pamatojums | Projekts sagatavots saistībā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2017. gada 14. marta sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprināmajiem projektiem 2016. gadā" un sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 12 37.§) 2. punktā doto uzdevuma izpildi : "2. Labklājības ministrijai līdz 2017. gada I ceturkšņa beigām nodrošināt projektu iesniegšanu Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā (turpmāk – CFLA) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas (turpmāk – 4.2.1.2.pasākums) ietvaros par šādām ēkām: 2.1. Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" filiāle "Krastiņi" ("Geranimova", Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5687 (būves kadastra apzīmējums 60 720 040 019 001)); 2.2. Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" filiāle "Ķīši" ("Ķīši", Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, LV-3128 (būves kadastra apzīmējums 90 580 060 028 001)); 2.1.3. Sociālās integrācijas valsts aģentūra (Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2008 (būves kadastra apzīmējums 13 000 111 102 001)); 2.4. Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāle "Rūja" ("Rūja", Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234 (būves kadastra apzīmējums 96 580 020 089 001)); 2.5. Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiāle "Liepāja" (Apšu iela 3a, Liepāja, LV-3401 (būvju kadastra apzīmējumi 17 000 330 129 001; 17 000 330 129 002; 17 000 330 129 003)); 2.6. Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiāle "Jugla" (Pāles iela 12, Rīga, LV-1024 (būvju kadastra apzīmējumi 01 000 920 039 001; 01 000 920 039 002; 01 000 920 039 003)); 2.7. Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiāle "Baldone" ("Kaķīši", Baldone, Baldones novads, LV-2125 (būves kadastra apzīmējums 80 250 060 209 001)). Ekonomikas ministrija 2017. gada 27. janvārī Labklājības ministrijai atkārtotai elektroniskai saskaņošanai atsūtīja precizēto informatīvo ziņojumu "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprināmajiem projektiem 2016. gadā", MK protokollēmuma projektu un izziņu par izteiktajiem iebildumiem. Uz saskaņošanas brīdi (31. janvāris), pamatojoties uz projektu iesniedzēju sniegto informāciju, tika plānots, ka sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 12 37.§) 2. punktā dotais uzdevums tiks izpildīts. Laika posmā no pēdējā informatīvā ziņojuma un MK protokollēmuma projekta skaņošanas brīža (31. janvāris) līdz MK protokollēmuma apstiprināšanai MK sēdē (14. marts) situācija projektos nomainījās, un MK protokollēmumā minēto projektu iesniegšana CFLA līdz 2017. gada I ceturkšņa beigām vairs nav iespējama, jo projektu iesniegumu tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un rūpīgai pārbaudei ir nepieciešams vairāk laika, nekā sākotnēji tika plānots. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Valsts sekretāru sanāksmes datums un numurs | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Informācija par saskaņojumiem | 2017. gada 23. martā elektroniski saskaņots ar Ekonomikas ministriju. |
| 4. | Informācija par noklusējuma saskaņojumu | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Ziņas par saskaņojumu ar Eiropas Savienības institūcijām | Projekts šo jomu neskar. |
| 6. | Politikas joma | MK noteikumu projekts izstrādāts budžeta un finanšu politikas jomas ārvalstu finanšu instrumentu apguves nozares Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu apakšnozarē. |
| 7. | Projekta autors | Labklājības ministrijas Finanšu vadības departamenta vadošais finansists Armands Rikmanis. |
| 8. | Uzaicināmās personas | Nav. |
| 9. | Projekta ierobežotas lietošanas statuss | Projektam nav ierobežotas pieejamības statusa. |
| 10. | Cita nepieciešamā informācija | Nav. |

Pielikumā:

- Ministru kabineta protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2017. gada 14. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 37.§) "Informatīvais ziņojums „Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprināmajiem projektiem 2016. gadā"" 2.punktā doto uzdevuma izpildi” uz 1 lpp. (datne: LMprot_24032017);

- Ministru kabineta protokollēmuma projekta “Par Ministru kabineta 2017. gada 14. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 37.§) "Informatīvais ziņojums „Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprināmajiem projektiem 2016. gadā"" 2.punktā doto uzdevuma izpildi” saskaņojums ar Ekonomikas ministriju uz 2 lpp. (datne: EMatz_23032017).

Labklājības ministrs				                  		Jānis Reirs

28.03.2017 12:04

736, 17-N/3854

Armands Rikmanis

67021589,

Armands.Rikmanis@lm.gov.lv