1. pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**2017. gada 23. un 24. augusta plūdu seku likvidēšanai veiktie darbi un to izmaksas (sadalījumā pa VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” nodaļām)**

**1. Daugavpils nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums**  | **Darbu izmaksas EUR**  |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **A6 Rīga–Daugavpils– Krāslava–Baltkrievijas robeža (Patarnieki)** |
|   | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos  | m³ | 23.80 | 20.0 |  476.00  |
|   | 5.9.12.2 | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 60.0 | 1 896.60  |
|   | 5.9.12.2 | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 67.0 | 2 117.87  |
|   | 5.9.12.2 | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 20.0 |  632.20  |
|   | 5.9.12.2 | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 21.0 |  663.81  |
| **2** | **A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni–Tilti)** |
|   | 5.9.12.2 | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 31.3 |  989.39  |
|   | 5.5.4.2 | Nomaļu iesēdumu aizpildīšana | m³ | 37.26 | 23.4 |  871.88  |
|   | 5.9.12.2 | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 14.6 |  461.51  |
|   | 5.9.12.2 | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 30.0 |  948.30  |
|   | 5.9.12.2 | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 60.0 | 1 896.60  |
| **3** | **P68 Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrievijas robeža (Silene)** |
|   | 5.9.12.2 | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 43.8 | 1 384.52  |
| **4** | **P70 Svente-Lietuvas robeža (Subate)** |
|   | 5.9.12.2 | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 18.8 |  594.27  |
| **5** | **V637 Izvalta-Naujenes stacija-Krīvāni** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 12.0 |  374.04  |
| **6** | **V673 Daugavpils-Elerne-Lielborne** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 12.6 |  398.29  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 27.0 |  853.47  |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 90.0 | 2 805.30  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 22.1 |  698.58  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 500.0 | 15 805.00  |
|   | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos  | m³ | 23.80 | 100.0 | 2 380.00  |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 50.0 | 1 558.50  |
| **7** | **V674 Daugavpils-Zemgales stacija** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 20.0 |  632.20  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 21.0 |  663.81  |
| **8** | **V676 Vasiļova-Višķi-Grāveri** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 440.0 | 13 908.40  |
|   | 4.8.6.3.3. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana ar sķembu maisījumu (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 39.76 | 18.0 |  715.68  |
|   | 5.4.6.4 | Nogāžu nostiprināšana ar ģeosintētisko materiālu | m³ | 11.31 | 82.0 |  927.42  |
|   | 5.5.4.2. | Nomaļu iesēdumu aizpildīšana | m³ | 37.26 | 27.0 | 1 006.02  |
|   | 2.4.3.4.1.6. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 1,2m nomaiņa  | m | 669.89 | 6.0 | 4 019.34  |
|   | 4.8.1.6. | Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju vidēji 4 cm biezumā | m² | 18.51 | 100.0 | 1 851.00  |
| **9** | **V688 Lipinišķi-Maskovskaja** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 24.0 |  748.08  |
| **10** | **V690 Skrudaliena-Kumbuļi-Silene** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 3.0 |  94.83  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 3.3 |  104.31  |
| **11** | **V691 Demene-Kumbuļi** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 27.7 |  863.41  |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 27.7 |  863.41  |
| **12** | **V692 Laucesa-Jāņuciems-Briģene** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 50.0 | 1 558.50  |
| **13** | **V693 Demene-Caunes-Medumi** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 5.0 |  158.05  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 12.5 |  395.13  |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 50.0 | 1 558.50  |
| **14** | **V694 Daugavpils-Smiltene-Bratanišķi** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 100.0 | 3 117.00  |
| **15** | **V695 Daugavpils-Birkineļi-Smeline** |
|   | 2.4.3.4.1.1 | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,4m nomaiņa  | m | 105.56 | 8.0 |  844.48  |
| **16** | **V696 Gorbunovka-Kaspari-Medumi km 1,500-2,000** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 50.0 | 1 558.50  |
| **17** | **V698 Rubanišķi-Svente-Šarlote** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 37.5 | 1 168.88  |
| **18** | **V699 Bebrene-Šēdere-Gorbunovka km 5,000-7,000** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 12.6 |  392.74  |
| **19** | **V702 Ilūkste-Ilze-Vitkušķi km 19,300 un km 20,800** |
|   | 2.4.3.4.1.3. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,6m nomaiņa  | m | 166.37 | 12.0 | 1 996.44  |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 13.8 |  430.15  |
|   | 2.4.3.4.1.5. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 1,0m nomaiņa  | m | 358.72 | 20.0 | 7 174.40  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 94.5 | 2 987.15  |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 50.0 | 1 558.50  |
| **20** | **V706 Vecsaliena-Lazdukalns km 8,050 - 8,200** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 60.0 | 1 870.20  |
|   |   | **kopā** |  |  |  | **90 972.66**  |
|   |   | **PVN 21%** |  |  |  | **19 104.26**  |
|   |   | **Pavisam kopā** |  |  |  | **110 076.92**  |

**2. Ludzas nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums**  | **Darbu izmaksas EUR**  |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova), km 133,27 un km 139,28**  |
|   | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 40 | 411.60 |
|   |   |   |   |   | A12 kopā: | 411.60 |
| **2** | **A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi), km 28,66 (ceļa un caurtekas izskalojums)** |
|   | 2.4.3.6.1.3. | Dzelzsbetona caurtekas posmu ar diametru 1,00m pārlikšana | m | 285.94 | 5 | 1 429.70 |
|   | 2.4.3.1.1. | Caurteku (ar diametru < 0.8m) tīrīšana | m | 52.18 | 19 | 991.42 |
|   | 3.3.2.2. | Dzelzsbetona konstrukciju demontāža (izteces uzgalis) | m3 | 77.61 | 2.5 | 194.03 |
|   | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos  | m3 | 23.8 | 400 | 9 520.00 |
|   | 4.8.6.3.3. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana ar sķembu maisījumu (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 39.76 | 220 | 8 747.20 |
|   | 4.3.3.1. | Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana | m2 | 3.65 | 80 | 292.00 |
|   | 4.8.1.6. | Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju vidēji 4 cm biezumā | m2 | 18.51 | 150 | 2 776.50 |
|   | 4.8.1.7. | Iesēdumu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu | t | 127.92 | 20 | 2 558.40 |
|   | 5.5.4.1. | Nomaļu uzpildīšana  | m3 | 36.24 | 60 | 2 174.40 |
|   | 5.4.1.4.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti izlīdzinot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 5.64 | 50 | 282.00 |
|   | 2.9.13.1. | Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana ar bruģakmeņiem  | m2 | 42.30 | 8 | 338.40 |
|   | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā  | m2 | 8.21 | 80 | 656.80 |
|   |  |  |  |  | kopā ceļa un caurtekas izskalojums : | 29 960.85 |
| **3** | **A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi), km 1,52-1,58; km 20,23; km 23,58 un km 31,12 (izskalojumi)** |
|   | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos  | gab | 49.71 | 4 | 198.84 |
|   | 2.9.20.1. | Sīku bojājumu novēršana caurtekās  | m | 14.37 | 10 | 143.70 |
|   | 5.5.4.1. | Nomaļu uzpildīšana  | m3 | 36.24 | 50 | 1 812.00 |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 150 | 4 741.50 |
|   | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā  | m2 | 8.21 | 200 | 1 642.00 |
|   |   |   |   |   | kopā pārējie izskalojumi: | 8 538.04 |
|   |   |   |   |   | A13 kopā: | 38 498.89 |
| **4** | **P48 Kārsava-Tilža-Dubļukalns, km 9,800-10,000 (izskalots segums); km7,06 un km 19,46 (izskalojumi)** |
|   | 4.8.6.3.3. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana ar sķembu maisījumu (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 39.76 | 50 | 1 988.00 |
|   | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 100 | 3 367.00 |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 30 | 948.30 |
|   | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos  | gab | 49.71 | 1 | 49.71 |
|   | 2.9.13.3. | Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana ar monolīto betonu (km 19,36 tiltam pāri Kūkovas upei) | m2 | 41.05 | 30 | 1 231.50 |
|   |  |  |  |  | P48 kopā: | 7 584.51 |
| **5** | **P49 Kārsava-Ludza-Ezernieki, km 11,40 (izskalojums virs caurtekas d=1,5m x2)** |
|   | 4.3.3.1. | Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana | m2 | 3.65 | 20 | 73.00 |
|   | 4.8.6.2. | Rupju šķembu iestrāde kūkumojošās vietās  | m3 | 25.81 | 25 | 645.25 |
|   | 4.8.1.1. | Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju (vidēji 4 cm)  | m2 | 24.21 | 30 | 726.30 |
|   | 4.8.1.7. | Iesēdumu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu | t | 127.92 | 5 | 639.60 |
|   | 5.5.4.1. | Nomaļu uzpildīšana  | m3 | 36.24 | 2 | 72.48 |
|   |   |   |   |   | caurteka: | 2 156.63 |
| **6** | **P49 Kārsava-Ludza-Ezernieki, km 23,31; km 49,10 un km 64,80 (caurtekas); km 55,00 (izskalojums); km 61,60-61,70 (izskalots segums)**  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50 |
|   | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 250 | 8 417.50 |
|   | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos  | gab | 49.71 | 3 | 149.13 |
|   | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā  | m2 | 8.21 | 100 | 821.00 |
|   |   |   |   |   | izskalojumi: | 10 968.13 |
|   |   |   |   |   | P49 kopā: | 13 124.76 |
| **7** | **P50 Kārsava-Krievijas robeža (Aizgārša), km 3,14 (caurteka); km 11,46 (caurteka) un km 11,79 (izskalojums)** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50 |
|   | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos  | gab | 49.71 | 2 | 99.42 |
|   |   |   |   |   | P50 kopā: | 1 679.92 |
| **8** | **V493 Ruskulova-Bērzpils, km 1,49 (caurteka)** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 5 | 158.05 |
|   | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos  | gab | 49.71 | 1 | 49.71 |
|   |   |   |   |   | V493 kopā: | 207.76 |
| **9** | **V499 Rogovka-Mežvidi-Pušmucova, km 5,10 (Ičas tilts)**  |
|   | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos  | m3 | 33.05 | 150 | 4 957.50 |
|   | 2.9.13.3. | Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana ar monolīto betonu  | m2 | 41.05 | 80 | 3 284.00 |
|   | 2.9.14.1. | Bojāto nostiprinājumu atbalsta atjaunošana  | m | 161.97 | 28 | 4 535.16 |
|   | 2.9.21.1. | Sīku bojājumu (betona izdrupumu) novēršana tiltu konstrukcijās | gab | 59.06 | 5 | 295.30 |
|   | 2.9.27.1. | Sanesumu tīrīšana no upes gultnes  | m3 | 40.61 | 5 | 203.05 |
|   |  |   |  |  | tilts: | 13 275.01 |
| **10** | **V499 Rogovka-Mežvidi-Pušmucova, km 3,14; km 9,86; km 17,46 un km 20,01 (caurtekas); km 4,80-5,00 un km 7,20-7,30 (izskalots segums)** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 100 | 3 161.00 |
|   | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 300 | 10 101.00 |
|   | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos  | gab | 49.71 | 3 | 149.13 |
|   | 2.4.3.6.1.2. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0,75m iebūve | m | 173.18 | 3 | 519.54 |
|   | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 50 | 514.50 |
|   | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā  | m2 | 8.21 | 40 | 328.40 |
|   |   |   |   |   | izskalojumi: | 14 773.57 |
|   |   |   |   |   | V499 kopā: | 28 048.58 |
| **11** | **V500 Rogovka-Dekteri-Zobļeva, km 5,97; km 8,13-8,20; km 8,43-8,60 un km 9,11-9,17 (izskalots segums)** |
|   | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 350 | 11 784.50 |
| **12** | **V501 Ludza-Stiglava-Kārsava, km 6,00-6,20; km 18,20-18,40 (izskalots segums); km 7,58; km 8,56 (izskalojums); 18,37 (caurteka)** |
|   | 2.4.3.4.1.3. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,6m nomaiņa  | m | 166.37 | 12 | 1 996.44 |
|   | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 200 | 6 734.00 |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 20 | 632.20 |
|   | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos  | gab | 49.71 | 2 | 99.42 |
|   |   |   |   |   | V501 kopā: | 9 462.06 |
| **13** | **V503 Kārsava-Kārsavas stacija, km 2,02 (izskalots sāngrāvis), km 0,70-1,10 (izskalota nomale)** |
|   | 4.8.6.2. | Rupju šķembu iestrāde kūkumojošās vietās  | m3 | 25.81 | 16 | 412.96 |
|   | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 30 | 308.70 |
|   | 5.4.6.3. | Ceļa sāngrāvju nogāžu nostiprināšana ar augu zemi vidēji10 cm biezumā | m2 | 3.98 | 50 | 199.00 |
|   | 2.9.13.1. | Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana ar bruģakmeņiem  | m2 | 42.30 | 6 | 253.80 |
|   | 5.5.4.1. | Nomaļu uzpildīšana  | m3 | 36.24 | 50 | 1 812.00 |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 20 | 632.20 |
|   |   |   |   |   | V503 kopā: | 3 618.66 |
| **14** | **V504 Bozova-Kaskāni, km 0,50-0,55 un km 1,20-1,22 (izskalots segums)** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 21.6 | 682.78 |
|   | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 200 | 6 734.00 |
|   |   |   |   |   | V504 kopā: | 7 416.78 |
| **15** | **V506 Malzubi-Istalsna-Perekļi, km 11,10-11,40 (izskalots segums); km 4,80; km 22,00 un km 23,50 (izskalojumi)** |
|   | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 150 | 5 050.50 |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 20 | 632.20 |
|   |   |   |   |   | V506 kopā: | 5 682.70 |
| **16** | **V507 Seļekova-Degļova-Goliševa, km 5,80-5,85; km 8,50-8,55 (izskalots segums); km 9,08; km 17,20 (caurtekas)** |
|   | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 100 | 3 367.00 |
|   | 2.4.3.4.1.4. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,8m nomaiņa  | m | 262.39 | 12 | 3 148.68 |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 20 | 632.20 |
|   | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos  | gab | 49.71 | 2 | 99.42 |
|   |   |   |   |   |  izskalojumi: | 7 247.30 |
| **17** | **V507 Seļekova-Degļova-Goliševa, km 26,13 (izskalots segums un caurteka)** |
|   | 2.4.3.4.1.6. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 1,2m nomaiņa  | m | 669.89 | 18 | 12 058.02 |
|   | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos  | m3 | 23.8 | 200 | 4 760.00 |
|   | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 108 | 3 636.36 |
|   | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā  | m2 | 8.21 | 40 | 328.40 |
|   |  |   |  |  |  caurteka: | 20 782.78 |
|   |  |   |  |  | V507 kopā: | 28 030.08 |
| **18** | **V509 Djatlovka-Līdumnieki-Krievijas robeža (Gorki), km 1,70-1,89 (izskalots segums)** |
|   | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 250 | 8 417.50 |
| **19** | **V511 Mežavepri-Kondrati, km 1,93 (caurteka)** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 5 | 158.05 |
| **20** | **V516 Sprikutova-Raipole-Nirza, km 8,090 un km 8,930 (caurtekas)** |
|   | 2.4.3.6.1.2. | Dzelzsbetona caurteku nomaiņa ar diametru 0,75m | m | 173.18 | 5 | 865.90 |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 5 | 158.05 |
|   | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos  | gab | 49.71 | 2 | 99.42 |
|   | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 50 | 1 683.50 |
|   |   |   |   |   | V516 kopā: | 2 806.87 |
| **21** | **V517 Pakalni - Lauderi - Ploski, km 22,55 (izskalojums)** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50 |
|   | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā  | m2 | 8.21 | 20 | 164.20 |
|   | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos  | gab | 49.71 | 1 | 49.71 |
|   |  |   |  |  | V517 kopā: | 1 794.41 |
| **22** | **V523 Raipole-Rundēni, km 7,10-7,30 (izskalots segums); km 7,37 (izskalojums)** |
|   | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 100 | 3 367.00 |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50 |
|   | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā  | m2 | 8.21 | 20 | 164.20 |
|   | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos  | gab | 49.71 | 1 | 49.71 |
|   |  |   |  |  | V523 kopā: | 5 161.41 |
| **23** | **V530 Livzinīki-Krīvu Stiglova, km 4,65-4,70; km 4,80-4,85 (izskalots segums); km 2,38 un km 2,69 (izskalojumi); 0,91 (tilts)** |
|   | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 200 | 6 734.00 |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 80 | 2 528.80 |
|   | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos  | gab | 49.71 | 2 | 99.42 |
|   | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos  | m3 | 33.05 | 5 | 165.25 |
|   |  |   |  |  | V530 kopā: | 9 527.47 |
| **24** | **V531 Salnava-Motriņa, km 2,60-2,77; km 3,70; km 4,60 (izskalots segums); km 4,84 (izskalots ceļš un caurteka)** |
|   | 2.4.3.4.1.6. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 1,2m nomaiņa  | m | 669.89 | 12 | 8 038.68 |
|   | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos  | m3 | 23.8 | 55 | 1 309.00 |
|   | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 300 | 10 101.00 |
|   | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā  | m2 | 8.21 | 40 | 328.40 |
|   |   |   |   |   | V531 kopā: | 19 777.08 |
| **25** | **V532 Nesteri-Dagušova-Brīžovka , km 0,40 (izskalojums), km 1.20-1,30; km 5,09; km 7,10-7,11 un km 7,70-7,90 (izskalots segums)** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 10 | 316.10 |
|   | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos  | gab | 49.71 | 2 | 99.42 |
|   | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 250 | 8 417.50 |
|   |   |   |   |   | V532 kopā: | 8 833.02 |
| **26** | **V533 Mērdzene-Stiglova, km 5,20-5,30 (izskalots segums); 5,17 (izskalojums)** |
|   | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 150 | 5 050.50 |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 10 | 316.10 |
|   |   |   |   |   | V533 kopā: | 5 366.60 |
| **27** | **V534 Mērdzene-Čeri, km 3,39 (izskalots segums un caurteka d=1,5mx2), pagaidu caurbraukšanas nodrošināšanai:** |
|   | 2.9.20.1. | Sīku bojājumu novēršana caurtekās  | m | 14.37 | 40 | 574.80 |
|   | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos  | m3 | 23.8 | 169.5 | 4 034.10 |
|   | 4.8.6.3.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 33.67 | 66.6 | 2 242.42 |
|   |  |   |  |  | V534 kopā: | 6 851.32 |
| **28** | **V543 Nirza-Lielā Pīkova-Tridņa, km 17,64; km 19,88 un km 21,40 (izskalojumi)** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 10 | 316.10 |
| **29** | **V600 Zvirgzdene-Bērzgale-Bringi, km 7,95 (izskalojums)** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 5 | 158.05 |
| **30** | **V566 Kaunata-Rundēni, km 18,62 (izskalojums)** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 40 | 1 264.40 |
|   | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā  | m2 | 8.21 | 20 | 164.20 |
|   |  |   |  |  | V566 kopā: | 1 428.60 |
|   |   | **Kopā** |   |   |   | **228 303.90** |
|   |   | **PVN 21%** |   |   |   | **47 943.82** |
|   |   | **Pavisam kopā**  |   |   |   | **276 247.72** |

**3. Gulbenes nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums**  | **Darbu izmaksas EUR**  |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **V388 Alūksne-Kalniena-Gulbene km 11.750-km 16.520, 17.720-km32.900** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums < 500m3/km) | m3 | 31.17 | 36 | 1122.12 |
|   | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 19.950 | 723.19 |
| **2** | **V427 Aņķupene-Daukstes-Līgo km 18.300-km18.420** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums < 500m3/km) | m3 | 31.17 | 16 | 498.72 |
| **3** | **P37 Pļaviņas-Madona-Gulbene km 74.800**  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 7.9 | 249.72 |
| **4** | **V416 Ozolkalns-Lejasciems km 5.750, km 0.000-km15,120** |
|   | 2.4.3.1.1. | Caurteku ar diametru < 0,8 m) tīrīšana | m3 | 52.18 | 2.0 | 104.36 |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums < 500m3/km) | m3 | 31.17 | 10 | 311.70 |
|   | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 14.050 | 509.31 |
| **5** | **P38 Cesvaine-Velēna (km 25.890-km 30.584)** |
|   | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 4.694 | 170.16 |
| **6** | **V371 Vireši-Dūre-Lejasciems (km 21.490-km 26.710)** |
|   | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 5.220 | 189.23 |
| **7** | **V374 Mežslokas-Dūre (km 5.394-km 15.143)** |
|   | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 9.749 | 353.40 |
| **8** | **V410 Gulbene-Zeltiņi (km 1.000- km 8.090, km 9.010-km 12.000, km 1400-km 16.875**  |
|   | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 12.955 | 469.62 |
| **9** | **V419 Pievedceļš-Letēm (km 0.00-km4.200)** |
|   | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 4.200 | 152.25 |
| **10** | **V417 Auguliena-Pilskalns-Litene (km15.600-km15.850, km 20.75)** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums < 500m3/km) | m3 | 31.17 | 32 | 997.44 |
| **11** | **V424 Gulbene-Jaungulbene (km 6.540-km 12.140, km 12.840-km 14.840 )** |
|   | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 7.600 | 275.50 |
| **12** | **V433 Druviena-Lizums (km 0.290-km 10.360)** |
|   | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 10.070 | 365.04 |
| **13** | **V847 Ozoli-Liezere-Tirza-Stāķi )km37.100-km 41.500)** |
|   | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 4.400 | 159.50 |
| **14** | **V411 Velēna-Vireši (km4.705)**  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1580.50 |
| **15** | **V420 Pļavnieki-Stāmeriena-Zeltaleja (km16,700)** |
|   | 2.4.3.2. | Sanesu attīrīšana caurteku galos | gab. | 49.71 | 1 | 49.71 |
| **16** | **V388 Alūksne-Kalniena-Gulbene(km 11.750-km 16.520, km 17.720-km 32.900)** |  |  |  |  |
|   | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 19.950 | 723.19 |
| **17** | **V374 Mežslokas-Dūre (km 5.394-km 15.143)** |
|   | 4.8.7.1. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m | km | 36.25 | 9.749 | 353.40 |
|   |   | **Kopā** |  |  |  | **8 281.47**  |
|   |   | **PVN 21%** |  |  |  | **1 739.11**  |
|   |   | **Pavisam kopā**  |  |  |  | **10 020.58**  |

**4. Alūksnes nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums**  | **Darbu izmaksas EUR**  |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **V402 Zaiceva - Putrovka km 0,000 - 10,714** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500 m3/km | m3 | 31.17 | 201.3 | 6 274.52  |
| **2** | **V388 Alūksne - Kalniena - Gulbene km 0,000 - 11,750** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500 m3/km | m3 | 31.17 | 102.5 | 3 194.93  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 51.6 | 1 631.08  |
| **3** | **V396 Vētraine - Maliena - Kalncempji - Sprīvuļi km 0,000 - 37,432** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500 m3/km | m3 | 31.17 | 50 | 1 558.50  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 25.8 |  815.54  |
|   | 5.9.12.3. | Izskalojumu aizbēršana (<1.2 m3) | m3 | 26.7 | 37.7 | 1 006.59  |
|   | 5.3.5.11 | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauztiem kokiem | gab | 35.63 | 2 |  71.26  |
| **4** | **V398 Ķūderi-Jaunanna km 0.000-11.215** |
|   | 5.3.5.11 | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauztiem kokiem | gab | 35.63 | 5 |  178.15  |
| **5** | **P41 Alūksne - Liepna km 2,393 - 30,625** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500 m3/km | m3 | 31.17 | 68.4 | 2 132.03  |
|   | 5.3.5.11 | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauztiem kokiem | gab | 35.63 | 6 |  213.78  |
| **6** | **V390 Kolberģis - Ponkuļi km 0,000 - 18,875** |
|   | 5.3.5.11 | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauztiem kokiem | gab | 35.63 | 1 |  35.63  |
| **7** | **V391 Mārkalne - Augure km 0,000 - 8,470** |
|   | 5.9.12.3. | Izskalojumu aizbēršana (<1.2 m3) | m3 | 26.7 | 18.8 |  501.96  |
| **8** | **V410 Gulbene - Zeltiņi km 16,875 - 22,735** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 21.7 |  685.94  |
| **9** | **V403 Liepna - Voroža km 0,000 - 12,965** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 109.1 | 3 448.65  |
| **10** | **V393 Kauļi - Papardes stacija km 0,000 - 3,375** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 35.0 | 1 106.35  |
|   |   | **kopā** |  |  |  | **22 854.91**  |
|   |   | **PVN 21%** |  |  |  | **4 799.53**  |
|   |   | **Pavisam kopā** |  |  |  | **27 654.44**  |

**5. Preiļu nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums**  | **Darbu izmaksas EUR**  |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **P58 Viļāni-Preiļi-Špoģ ikm 39.3** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 46 | 1 454.06  |
| **2** | **V678 Līksna-Kalupe-Vecvārkava-Rožupe km 18.6 - 19.19** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 25 | 779.25 |
|   | 2.4.3.4.1.1. | Bojāto polimēra caurteku ar diametru 0,4m nomaiņa | m | 105.56 | 6 |  633.36  |
|   | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru, grunti aizvedot (vienlaidus darbu daudzums<1500m3/km) | m3 | 27 | 10.29 |  277.83  |
| **3** | **V682 Špoģi-Ārendole-Vecvārkava-Sīļi km 23,0** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 1.7 |  53.74  |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 15 |  467.55  |
| **4** | **V739 Galēni-Sīļukalns-Stirniena km 2.1** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 2.5 |  79.03  |
| **5** | **V750 Stolderi-Vecvārkava km 5.2** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 9 |  284.49  |
| **6** | **V752 Preiļi-Raunieši-Rožupe**  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 2.5 |  79.03  |
|   | 4.8.6.3.3. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana ar sķembu maisījumu (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 39.76 | 18 |  715.68  |
| **7** | **V753 Līvāni-Steķi km 5.68 - 5.77** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 82.5 | 2 607.83  |
|   | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēra caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa | m | 123.65 | 12 | 1 483.80  |
|   | 2.4.3.4.1.5. | Bojāto polimēra caurteku ar diametru 1,0m nomaiņa | m | 394.05 | 16 | 6 304.80  |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500m3/km) | m³ | 31.17 | 105 | 3 272.85  |
| **8** | **P62 Krāslava - Preiļi - Madona km 43.5** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 35 | 1 106.35  |
|   |   | **kopā** |  |  |  |  **19 599.65**  |
|   |   | **PVN 21%** |  |  |  | **4 115.93**  |
|   |   | **Pavisam kopā**  |  |  |  | **23 715.58**  |

**6. Dagdas nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums**  | **Darbu izmaksas EUR**  |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkirvijas robeža (Patarnieki) km 266,024; km 265,276-265,304; km 266,000-266,022** |
|  | 5.5.4.2. | Nomaļu iesēdumu aizpildīšana | m3 | 37.26 | 5 | 186.30 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 2 | 63.22 |
| **2** | **P57 Malta-Sloboda km 27,909; km 27,900-27,910** |
|  | 2.4.3.2. | Sanesumu attīrīšana caurteku galos | gab. | 49.71 | 1 | 49.71 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 5.9 | 186.50 |
| **3** | **P60 Dagda - Aglona, km 18,306; 21,140; 29,980; 30,018; 31,100** |
|  | 5.5.4.2. | Nomaļu iesēdumu aizpildīšana | m3 | 37.26 | 5.1 | 190.03 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 98.7 | 3 119.91 |
| **4** | **P61 Krāslava-Dagda, km 31,665** |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 19.1 | 603.75 |
| **5** | **P62 Krāslava-Preiļi-Madona (Madonas apvedceļš), km 12,950** |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 49.0 | 1 548.89 |
| **6** | **V599 Ismeri-Zosna-Andrupene, km 16,420-16,850; km 17,310-19,800** |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedru remonts (vienlaidus darbu daudzums... ≤ 500m3(km) | m3 | 31.17 | 94.9 | 2 958.03 |
| **7** | **V606 Dagda --Asūne - Vorzova, km 1,578; 1,640** |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 11.8 | 373.00 |
| **8** | **V609 Sloboda-Ruduški-Zelenpole--Šļakoti, km 8,810-10,205; km 10,650-14,05012,600** |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedru remonts (vienlaidus darbu daudzums... ≤ 500m3(km) | m3 | 31.17 | 94.8 | 2 954.92 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 6.5 | 205.47 |
| **9** | **V614 Kromāni-Auleja-Rogeļi, km 7,210; 8,680; km 18,435-18,471; km 19,498-19,528; km 20,222; 21,760** |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedru remonts (vienlaidus darbu daudzums... ≤ 500m3(km) | m3 | 31.17 | 128.8 | 4 014.70 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 28.4 | 897.72 |
|  |   |   |   |   |   |   |
| **10** | **V619 Dagda-Pauļukalns, km 1,080; km 1,115; km 2,228; km 2,570; km 5,984; km 6,250; km 9,729; km 11,456; km 18,420** |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 59.1 | 1 868.15 |
| **11** | **V620 Asūne - Panova, km 1,600; 2,750; 3,070; 8,250; 9,300; 12,500** |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 35.5 | 1 122.16 |
| **12** | **V621 Asūne - L.Grizāni-Porečje, km 2,080; 2,050; 4,990; 11,100; 13,500; 18,650; km 16,300 - 19,200** |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 23.7 | 749.16 |
| **13** | **V624 Ferma - Račeva - Ļutavci, km 0,010 - 0,085; 6,980-6,999** |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedru remonts (vienlaidus darbu daudzums... ≤ 500m3(km) | m3 | 31.17 | 24.4 | 760.55 |
| **14** | **V626 Robežnieki- Veceļi, km 1,120; 1,9803,140; km 14,301-14,397** |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedru remonts (vienlaidus darbu daudzums... ≤ 500m3(km) | m3 | 31.17 | 31.7 | 988.09 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 12.7 | 401.45 |
| **15** | **V627 Robežnieki-Muravanka-Slobodka, km 11,981-12,050; 15,994-16,038** |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedru remonts (vienlaidus darbu daudzums... ≤ 500m3(km) | m3 | 31.17 | 74.1 | 2 309.70 |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 14 | 442.54 |
| **16** | **V628 Piedruja-Indra-Robežnieki-Nauļāni-Asūne, km 11,700; 1,800; 17,200; 19,600** |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 14.8 | 467.83 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedru remonts (vienlaidus darbu daudzums... ≤ 500m3(km) | m3 | 31.17 | 24 | 748.08 |
| **17** | **V631 Piedruja-Aleksandrova, km 1,825** |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 2 | 63.22 |
| **18** | **V632 Konstantinova-Skaista, km 11,250-11,530 - 11,980** |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 102.1 | 3 227.38 |
| **19** | **V633 Krāslava-Varnaviči-Robeždaugava, km 9,820** |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 6.7 | 211.79 |
| **20** | **V635 Borovka-Tartaki, km 3,060** |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 35.0 | 1 106.35 |
| **21** | **V636 Krāslava-Izvalta-Škeltova-Aglona, km 14,000** |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedru remonts (vienlaidus darbu daudzums... ≤ 500m3(km) | m3 | 31.17 | 12.0 | 374.04 |
|  |   |   |   |   |   |   |
| **22** | **V640 Dzalbi-Vanagi, km 1,120** |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 7.0 | 221.27 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedru remonts (vienlaidus darbu daudzums... ≤ 500m3(km) | m3 | 31.17 | 12.0 | 374.04 |
| **23** | **V641 Peipiņi-Prusaki-Grāveri, km 2,100; km 3,700; km 6,670** |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 70.0 | 2 212.70 |
|  | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedru remonts (vienlaidus darbu daudzums... ≤ 500m3(km) | m3 | 31.17 | 72.0 | 2 244.24 |
| **24** | **V642 Kombuļi-Auleja, km 5,150** |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 11.7 | 369.84 |
| **25** | **V646 Jaunokra-Zundi, km 2,005** |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 12.7 | 401.45 |
| **26** | **V676 Vasiļova-Višķi-Grāveri, km 21,800; km 25,250** |
|  | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana  | m3 | 31.61 | 14 | 442.54 |
|  |   | **kopā** |  |  |  | **38 458.68** |
|  |   | **PVN 21%** |  |  |  | **8 076.32** |
|   |   | **Pavisam kopā**  |  |  |  | **46 535.00** |

**7. Balvu nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums**  | **Darbu izmaksas EUR**  |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **P45 Viļaka - Kārsava km 32,1** |
|   | 2.9.20.1. | Sīku bojājumu novēršana caurtekās | m | 14.37 | 76 | 1 092.12  |
|   | 3.7.5.3. | Bojāto drošības barjeru nomaiņa | m | 100.19 | 28 | 2 805.32  |
|   | 3.7.5.4. | Barjeru sakārtošana | m | 19.11 | 28 |  535.08  |
|   | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 1031.1 | 34 077.86  |
|   | 2.9.13.1. | Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana ar bruģakmeņiem  | m2 | 42.30 | 15 |  634.50  |
|   | 4.8.6.3.3. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana ar šķembu maisījumu (vienlaidus darba daudzums < 500m3/km) | m3 | 39.76 | 127.4 | 5 065.42  |
|   | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos  | m3 | 23.8 | 120 | 2 856.00  |
|   | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā | m2 | 8.21 | 160 | 1 313.60  |
|   | 4.8.1.6. | Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju vidēji 4 cm biezumā | m2 | 18.51 | 400 | 7 404.00  |
|   | 2.4.3.6.1.3. | Bojāto caurteku vai to posmu nomaiņa, izmantojot lietotos caurteku posmus d = 1,0 m  | m | 285.94 | 4 | 1 143.76  |
| **2** | **P45 Viļaka - Kārsava km 34,0** |
|   | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 114.2 | 3 774.31  |
| **3** | **P45 Viļaka - Kārsava km 35,85** |
|   | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā | m2 | 8.21 | 250 | 2 052.50  |
|   | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 247.1 | 8 166.66  |
|   | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos  | m3 | 23.8 | 58.8 | 1 399.44  |
|   | 4.8.1.3. | Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju | m2 | 17.05 | 5 |  85.25  |
|   | 4.8.6.3.3. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana ar šķembu maisījumu (vienlaidus darba daudzums < 500m3/km) | m3 | 39.76 | 91.2 | 3 626.11  |
| **4** | **P45 Viļaka - Kārsava km 36,2** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 733 | 23 170.13  |
| **5** | **P45 Viļaka - Kārsava km 37,2** |
|   | 3.7.5.3. | Bojāto drošibas barjeru nomaiņa | m | 100.19 | 44 | 4 408.36  |
|   | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 1254 | 41 444.70  |
|   | 2.9.13.1. | Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana ar bruģakmeņiem  | m2 | 42.30 | 15 |  634.50  |
|   | 4.8.6.3.3. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana ar šķembu maisījumu (vienlaidus darba daudzums < 500m3/km) | m3 | 39.76 | 382.9 | 15 224.10  |
|   | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos  | m3 | 23.8 | 116 | 2 760.80  |
|   | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā | m2 | 8.21 | 200 | 1 642.00  |
|   | 4.8.1.6. | Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju vidēji 4 cm biezumā | m2 | 18.51 | 400 |  7 404.00  |
|   | 2.4.3.4.1.1. | Bojāto polimēra caurteku ar d = 0.4 m nomaiņa ( nobrauktuvēs) | m | 105.56 | 24 | 2 533.44  |
|   | 2.4.3.6.1.3. | Bojāto caurteku vai to posmu nomaiņa, izmantojot lietotos caurteku posmus d = 1,0 m  | m | 285.94 | 26 | 7 434.44  |
|   | 3.7.3.1.1.3. | Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu 0,31 – 0,50 m2 I klases atstarojošais materiāls | gab | 81.99 | 5 |  409.95  |
|   | 3.7.3.2.1. | Metāla stabs ceļa zīmei | gab | 50.26 | 1 |  50.26  |
|   | 3.7.3.2.2. | Metāla stabs vertikālajam apzīmējumam | gab | 41.71 | 4 |  166.84  |
|   | 3.3.2.2. | Dzelzsbetona konstrukciju demontāza | m3 | 77.10 | 4.4 |  339.24  |
| **6** | **P45 Viļaka - Kārsava km 41.8** |
|   | 2.9.13.1. | Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana ar bruģakmeņiem  | m2 | 42.30 | 10 |  423.00  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 33 | 1 043.13  |
|   | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos  | m3 | 23.8 | 28 |  666.40  |
|   | 4.8.6.3.3. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana ar šķembu maisījumu (vienlaidus darba daudzums < 500m3/km) | m3 | 39.76 | 5 |  198.80  |
| **7** | **P45 Viļaka - Kārsava km 43.25** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50  |
| **8** | **P45 Viļaka - Kārsava km 45.2** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 25 |  790.25  |
| **9** | **P45 Viļaka - Kārsava km 48.0** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 45 | 1 422.45  |
| **10** | **P45 Viļaka - Kārsava km 21.7- 49.12** |
|   | 3.7.3.3.1. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu uzstādīšana | gab. | 49.10 | 15 | 736.50 |
|   | 3.7.3.3.3. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu noņemšana | gab. | 18.56 | 15 | 278.40  |
|   | 3.7.3.3.2. | Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana | gab. | 38.90 | 7 | 272.30  |
|   | 3.7.3.3.4. | Pagaidu ceļa zīmes noņemšana | gab. | 20.63 | 7 | 144.41  |
| **11** | **V460 Tilža - Baltinava km 18,2** |
|   | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 53.8 | 1 778.09  |
|   | 2.4.3.7.3. | Bojātās gala atbalstsieniņas atjaunošana caurtekai D=1.00 m | gab. | 1 676.05 | 1 | 1 676.05  |
| **12** | **V460 Tilža - Baltinava km 18,5** |
|   | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 927.6 | 30 657.18  |
|   | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos  | m3 | 23.8 | 299.6 | 7 130.48  |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts(vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 31.17 | 193 | 6 015.81  |
|   | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā | m2 | 8.21 | 320 | 2 627.20  |
|   | 2.4.3.7.3. | Bojātās gala atbalstsieniņas atjaunošana caurtekai D=1.00 m | gab. | 1 676.05 | 2 | 3 352.10  |
| **13** | **V460 Tilža - Baltinava km 0.00-19.00** |
|   | 3.7.3.3.1. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu uzstādīšana | gab. | 49.10 | 2 | 98.20  |
|   | 3.7.3.3.3. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu noņemšana | gab. | 18.56 | 2 | 37.12  |
|   | 3.7.3.3.2. | Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana | gab. | 38.90 | 4 | 155.60  |
|   | 3.7.3.3.4. | Pagaidu ceļa zīmes noņemšana | gab. | 20.63 | 4 | 82.52  |
| **14** | **V478 Upīte - Demerova km 1,6** |
|   | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 60 | 1 983.00  |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts(vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 31.17 | 10 | 311.70  |
| **15** | **V478 Upīte - Demerova km 6,7** |
|   | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa  | m | 123.65 | 10 | 1 236.50  |
|   | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 44.8 | 1 480.64  |
|   | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos  | m3 | 23.8 | 60 | 1 428.00  |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts(vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 31.17 | 20 | 623.40  |
| **16** | **V478 Upīte - Demerova km 0-6,9** |
|   | 3.7.3.3.1. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu uzstādīšana | gab. | 49.10 | 2 | 98.20  |
|   | 3.7.3.3.3. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu noņemšana | gab. | 18.56 | 2 | 37.12  |
| **17** | **V489 Tilža - Bērzpils km 8,9** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 2.5 | 79.03  |
| **18** | **V490 Balvi - Kuprava km 19,1** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 12.5 | 395.13  |
| **19** | **V455 Viļaka - Žīguri - Liepna km 8,6** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 15 | 474.15  |
| **20** | **V462 Kāpessils - Krišjāņi km 3,5** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 4.8 | 151.73  |
| **21** | **V469 Kubuli - Paulāni km 4,65** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 3 | 94.83  |
| **22** | **P-48 Kārsava -Tilža -Dubļukalns km 0,00-27,4** |
|   | 3.7.3.3.2. | Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana | gab. | 38.90 | 3 | 116.70  |
|   | 3.7.3.3.4. | Pagaidu ceļa zīmes noņemšana | gab. | 20.63 | 3 | 61.89  |
| **23** | **V-479 Baltinava-Punduri 0,30-4,00** |
|   | 5.8.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 9.3 | 293.97  |
|   | 5.9.12.2. | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas  | m3 | 2.60 | 40 | 104.00  |
| **24** | **V-459 Pleševa-Čilipīne-Kudreva km 4,44** |
|   | 5.8.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 2.5 | 79.03  |
| **25** | **V-493 Ruskulova-Bērzpils km 14,7 -31,54** |
|   | 3.7.3.3.1. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu uzstādīšana | gab. | 49.10 | 2 | 98.20  |
|   | 3.7.3.3.3. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu noņemšana | gab. | 18.56 | 2 | 37.12  |
| **26** | **V-493 Ruskulova-Bērzpils km 27,5-28,25** |
|   | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 890 | 29 414.50  |
|   | 5.8.6.4. | Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos  | m3 | 23.80 | 1930 | 45 934.00  |
|   | 4.8.6.3.2. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums >= 500m3/km) | m3 | 26.76 | 1170 | 31 309.20  |
|   | 2.4.3.4.1.4. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,8m nomaiņa  | m | 257.38 | 14 | 3 603.32  |
|   | 2.4.3.4.1.1. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,4m nomaiņa  | m | 105.56 | 48 | 5 066.88  |
|   | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 1050 | 10 804.50  |
|   | 5.4.6.2. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā | m2 | 3.98 | 2300 | 9 154.00  |
| **27** | **V-475 Vecumi-Borisova km 2,46** |
|   | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa  | m | 123.65 | 12 | 1 483.80  |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts(vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 31.17 | 8 | 249.36  |
|   | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 180 | 1 852.20  |
|   |   | **kopā** |  |  |  | **392 877.28**  |
|   |   | **PVN 21%** |  |  |  | **82 504.23**  |
|   |   | **Pavisam kopā**  |  |  |  | **475 381.51**  |

**8. Jēkabpils nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums** | **Darbu izmaksas EUR** |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **P72 Ilūkste-Bebrene-Birži km 26.720-26.776** |  |  |  |  |
|   | 2.9.12.2. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos  | m3 | 33.05 | 30 | 991.50 |
|   | 3.7.5.3. | Bojāto drošības barjeru nomaiņa | m3 | 100.19 | 96 | 9 618.24 |
|   | 4.8.6.3.1.  |  Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums <=500m3/km) | m3 | 33.67 | 10 | 336.70 |
|   | 3.7.5.4. | Barjeru sakārtošana  | m | 19.11 | 24 | 458.64 |
|   | 3.7.3.3.1. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu uzstādīšana | gab | 49.10 | 10 | 491.00 |
|   | 3.7.3.3.2. | Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana | gab | 38.90 | 7 | 272.30 |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 31.61 | 30.0 | 948.30 |
| **2** | **V708 Subate-Kaldabruņa-Ritenišķi km 16.60** |  |  |  |  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 10 | 316.10 |
|   | 3.7.3.3.1. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu uzstādīšana | gab | 49.10 | 2 | 98.20 |
|   |   | **kopā** |  |  |  | **13 530.98** |
|   |   | **PVN 21%** |  |  |  | **2841.51** |
|   |   | **Pavisam kopā**  |  |  |  | **16372.49** |

**9. Aizkraukles nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums**  | **Darbu izmaksas EUR**  |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **A/C P 75 Jēkabpils-Lietuvas robeža(Nereta) tilts pār Dienvidsuseju km 55.800** |
|   | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos  | m³ | 33.05 |  38.0 | 1 255.90  |
|   | 3.7.3.3.1. | Pagaidu ceļa zīmes ar stabu uzstādīšana | gab | 49.10 |  4 |  196.40  |
|   | 4.8.1.2. | Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (vidēji 5 cm) | m² | 24.94 |  25.0 |  623.50  |
|   |   | **kopā** |  |  |  | **2 075.80**  |
|   |   | **PVN 21%** |  |  |  | **435.92**  |
|   |   | **Pavisam kopā**  |  |  |  | **2 511.72**  |

**10. Rēzeknes nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums**  | **Darbu izmaksas EUR**  |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža 93. - 100. km, 103. km** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 2000 | 63 220.00  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50  |
| **2** | **A13 Krievijas rob. - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža 32.-77.1 km** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 200 | 6 322.00  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 65 | 2 054.65  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 100 | 3 161.00  |
|   | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 160 | 5 288.00  |
|   | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 240 | 7 932.00  |
|   | 2.4.3.6.1.2. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0.75 m | m | 173.18 | 2 |  346.36  |
| **3** | **A15 Rēzeknes apvedceļš 1.-2.km** |
|   | 2.9.12.1. | Izskalojumu likvidēšana uzbērumos | m3 | 33.05 | 300 | 9 915.00  |
| **4** | **P36 Rēzekne - Gulbene 12.-13.km** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50  |
| **5** | **V586 Sondori - Burzava 1.-2.km** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 12 |  379.32  |
| **6** | **V549 Bērzgale - Rogovka 7.-11.4.km** |
|   | 2.4.3.4.1.3. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,6m nomaiņa  | m | 166.37 | 14 | 2 329.18  |
|   | 4.8.1.1. | Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju (vidēji 4 cm)  | m2 | 24.21 | 80 | 1 936.80  |
|   | 2.4.3.4.1.4. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,8m nomaiņa  | m | 262.39 | 14 | 3 673.46  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 400 | 12 644.00  |
|   | 2.4.3.4.1.5. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0.8 m nomaiņa  | m | 262.39 | 24 | 6 297.36  |
| **7** | **V578 Ratnieki - Baltiņi 1.-8.km** |
|   | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa  | m | 123.65 | 12 | 1 483.80  |
|   | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa  | m | 123.65 | 12 | 1 483.80  |
|   | 2.4.3.6.1.1. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0.5 m | m | 137.89 | 4 |  551.56  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 25 |  790.25  |
| **8** | **V562 Greivuļi - Ilzeskalns 12.-13.km** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 10 |  316.10  |
| **9** | **V580 Rēzekne - Ciskādi - Ružina 2.-15.km** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 70 | 2 212.70  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50  |
|   | 2.4.3.4.1.4. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 1.0m nomaiņa  | m | 358.72 | 24 | 8 609.28  |
| **10** | **V557 Dricēni - Nautrēni 6.-7.km** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 155 | 4 899.55  |
|   | 5.8.8.2. | Nomaļu uzauguma noņemšana grunti izlīdzinot uz vietas | m3 | 2.6 | 30 |  78.00  |
|   | 2.4.3.6.1.2. | Dzelzbetona caurtekas posms ar diametru 0.75 m | m | 173.18 | 3 |  519.54  |
|   | 4.8.1.1. | Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju (vidēji 4 cm)  | m2 | 24.21 | 150 |  3 631.50  |
| **11** | **V558 Dricēni - Pilcene 0.-4.km** |
|   | 2.4.3.4.1.1. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0.4m nomaiņa  | m | 105.56 | 8 |  844.48  |
|   | 5.8.8.2. | Nomaļu uzauguma noņemšana grunti izlīdzinot uz vietas | m3 | 2.6 | 110 |  286.00  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 20 |  632.20  |
| **12** | **V593 Verēmi - Rogovka 8.-14.km** |
|   | 2.4.3.4.1.3. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,6m nomaiņa  | m | 166.37 | 16 | 2 661.92  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50  |
| **13** | **V528 Nautrēni - Dekteri 1.8.km** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistīta minerālmateriāla seguma iesēdumu un bedrīšu remonts | m3 | 31.17 | 15 |  467.55  |
| **14** | **V584 Silmala - Štikāni - Saveļi 1.-2.km** |
|   | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa  | m | 123.65 | 12 | 1 483.80  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 100 | 3 161.00  |
| **15** | **V582 Silmala - Kruķi 5.-7.km** |
|   | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa  | m | 123.65 | 12 | 1 483.80  |
|   | 5.4.1.6. | Sāngrāvja tīr/atjaun. ar autogreideri | m3 | 4.36 | 180 |  784.80  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50  |
| **16** | **V553 Tiskādi - Kruķi - Riebiņi 2.-10.km** |
|   | 2.4.3.4.1.4. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,8m nomaiņa  | m | 262.39 | 14 | 3 673.46  |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 31.17 | 100 | 3 117.00  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50  |
|   | 2.4.3.6.1.1. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0.5 m | m | 137.89 | 2 |  275.78  |
|   | 2.4.3.6.1.2. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0.75 m | m | 173.18 | 5 |  865.90  |
|   | 2.4.3.6.1.3. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 1.0m | m | 285.94 | 1 |  285.94  |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistīta minerālmateriāla seguma iesēdumu un bedrīšu remonts | m3 | 31.17 | 30 |  935.10  |
|   | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 100 | 1 029.00  |
| **17** | **V577 Puša - Krāce - Silajāņi - Riebiņi 5.-17.km** |
|   | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa  | m | 123.65 | 24 | 2 967.60  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50  |
|   | 2.4.3.6.1.1. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0.5 m | m | 137.89 | 2 |  275.78  |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 31.17 | 100 | 3 117.00  |
|   | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 200 | 2 058.00  |
| **18** | **V572 Murāni - Mortišķi - Denelišķi 1.-2.km** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 50 | 1 580.50  |
| **19** | **P56 Malta - Kaunata 19.km** |
|   | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa  | m | 123.65 | 12 | 1 483.80  |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 31.17 | 250 | 7 792.50  |
|   | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 200 | 2 058.00  |
| **20** | **V551 Bratova - Lūznava - Vertukšņa 0.-5.km** |
|   | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa  | m | 123.65 | 12 | 1 483.80  |
|   | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa  | m | 123.65 | 12 | 1 483.80  |
|   | 2.4.3.6.1.2. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0.75 m | m | 173.18 | 2 |  346.36  |
|   | 5.4.1.4.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti izlīdzinot uz vietas | m3 | 5.64 | 35 | 197.4 |
| **21** | **V569 Malta - Lazareva - Priežmale 3.5.-12.5.km** |
|   | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa  | m | 123.65 | 24 | 2 967.60  |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 2 |  63.22  |
|   | 2.4.3.6.1.2. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0.75 m | m | 173.18 | 2 |  346.36  |
| **22** | **V570 Malta - Silajāņi 6.5km** |
|   | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa  | m | 123.65 | 12 | 1 483.80  |
| **23** | **V583 Silmala - Prezma - Pušbori 1.5.-6.5.km** |
|   | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa  | m | 123.65 | 24 | 2 967.60  |
|   | 2.4.3.6.1.1. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0.5 m | m | 137.89 | 5 |  689.45  |
| **24** | **V591 Vainova - Rogozovka 1.5.km** |
|   | 2.4.3.6.1.3. | Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 1.0m | m | 285.94 | 2 |  571.88  |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 31.17 | 100 | 3 117.00  |
|   | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 200 | 2 058.00  |
| **25** | **V597 Priežmale - Puša 1.-2.km** |
|   | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa  | m | 123.65 | 12 | 1 483.80  |
| **26** | **V598 Zabolotje - Maltas Trūpi 0.-1.km** |
|   | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa  | m | 123.65 | 12 | 1 483.80  |
| **27** | **V599 Ismeri - Zosna - Andrupene 2.3.km un 5.2.km** |
|   | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa  | m | 123.65 | 24 | 2 967.60  |
| **28** | **V564 Janopole - Rožuļmuiža 4.-8.km** |
|   | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa  | m | 123.65 | 14 | 1 731.10  |
|   | 2.4.3.4.1.3. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,6m nomaiņa  | m | 166.37 | 14 | 2 329.18  |
| **29** | **V579 Rēzekne - Stoļerova - Kaunata 16.-26.km** |
|   | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa  | m | 123.65 | 12 | 1 483.80  |
|   | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa  | m | 123.65 | 14 | 1 731.10  |
|   | 2.4.3.4.1.2. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa  | m | 123.65 | 14 | 1 731.10  |
|   | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 300 | 3 087.00  |
| **30** | **V565 Kantinieki - Kaulači 5.-6.km** |
|   | 2.4.3.4.1.3. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,6m nomaiņa  | m | 166.37 | 14 | 2 329.18  |
| **31** | **V561 Gaigalava - Viļāni 1.km** |
|   | 2.4.3.4.1.3. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,6m nomaiņa  | m | 166.37 | 14 | 2 329.18  |
| **32** | **V556 Dziļāri - Gaigalava - Darvaskalns 2.-3.km** |
|   | 2.4.3.4.1.3. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,6m nomaiņa  | m | 166.37 | 14 | 2 329.18  |
| **33** | **V555 Dziļāri - Vecstrūžāni - Rogovka 18.-19.km** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 20 |  632.20  |
| **34** | **V552 Ciskādi - Dricāni** |
|   | 5.9.12.2. | Izskalojumu aizbēršana | m3 | 31.61 | 10 |  316.10  |
| **35** | **V571 Marientāle - Bērzgale** |  |  |  |  |  |
|   | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 1000 | 10 290.00  |
| **36** | **V566 Kaunata - Rundāni 0.-14.km** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums <= 500m3/km) | m3 | 31.17 | 450 | 14 026.50  |
|   | 5.4.1.3.1. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500m3) | m3 | 10.29 | 1000 | 10 290.00  |
|   |   | **kopā** |  |  |  | **284 387.21**  |
|   |   | **PVN 21%** |  |  |  | **59 721.31**  |
|   |   | **Pavisam kopā**  |  |  |  | **344 108.52**  |

**11. Madonas nodaļa:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darba šifrs** | **Defekta adrese (autoceļš, km)** | **Mērvienība** | **Vienības cena EUR** | **Darbu daudzums**  | **Darbu izmaksas EUR**  |
| **Darba nosaukums** |
| **1** | **P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona km 52,3** |
|   | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 1 |  35.63  |
| **2** | **P37 Pļaviņas-Madona-Gulbene km 49,65; 56,93** |
|   | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 2 |  71.26  |
| **3** | **P81 Bērzaune-Vestiena-Ērgļi km 14,7** |
|   | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 1 |  35.63  |
| **4** | **V839 Lautere-Jumurda km 0,1; 6,2; 9,8** |
|   | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 3 |  106.89  |
| **5** | **V879 Jāņukalns-Jaunkalsnava km 1,5** |
|   | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 1 |  35.63  |
| **6** | **V885 Vestiena-Indrāni-Liepkalne-Ogreslīči km 12,3; 15,7** |
|   | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 2 |  71.26  |
| **7** | **V915 Koknese-Odziena-Jāņukalns-Bērzaune km 35,3; 45,5** |
|   | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 2 |  71.26  |
| **8** | **V917 Vietalva-Sausnēja-Sidrabiņi km 5,4; 6,1** |
|   | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 2 |  71.26  |
| **9** | **V876 Ļaudona-Mārciena-Sauleskalns-Bērzaune km 1,7; 2,3; 3,2** |
|   | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 3 |  106.89  |
| **10** | **P82 Jaunkalsnava-Lubāna km 4,6** |
|   | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 1 |  35.63  |
| **11** | **V851 Gaiziņkalns-Lubeja-Gulbēre-Liezēre km 3,3; 5,1** |
|   | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 2 |  71.26  |
| **12** | **V900 Pievedceļš Blaumaņa muzejam km 0,4; 1,3; 2,5** |
|   | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 3 |  106.89  |
| **13** | **P79 Koknese-Ērgļi km 28,8** |
|   | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 1 |  35.63  |
| **14** | **P31 Ērgļi-Drabeši km 7,4** |
|   | 5.3.5.11. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (kokiem) | gb. | 35.63 | 1 |  35.63  |
| **15** | **P82 Jaunkalsnava-Lubāna km 17,2-17,2** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500 m3/km) | m3 | 31.17 | 14 |  436.38  |
| **16** | **P33 Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs km 2,0-5,0** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500 m3/km) | m3 | 31.17 | 180 |  5 610.60  |
| **17** | **V858 Madona-Stiebriņi-Gravas-Bukas km 2,9-5,8** |
|   | 4.8.6.1.1. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500 m3/km) | m3 | 31.17 | 112 |  3 491.04  |
|   |   | **kopā** |  |  |  |  **10 428.77**  |
|   |   | **PVN 21%** |  |  |  |  **2 190.04**  |
|   |   | **Pavisam kopā** |  |  |  |  **12 618.81**  |

Satiksmes ministrs U.Augulis

Vīza: valsts sekretāra vietā –

valsts sekretāra vietniece Dž. Innusa

28.09.2017. 14:00

7057

D. Supe, 67028253,

dace.supe@sam.gov.lv