Rīgā

20.12.2017              Nr.1-25/192

Par Ministru kabineta

protokollēmuma projektu

„Par Ministru kabineta 2003.gada

8.jūlija sēdes protokollēmuma

(prot. Nr.39 42.§) „Par situāciju valsts

austrumu robežas izbūves jomā”

1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.,

1.10., 1.11., 1.12., un 1.13. apakšpunktā

dotā uzdevuma izpildi”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 164. punktu, iesniedzu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē protokollēmuma projektu „Par Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 42.§) „Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā” 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., un 1.13. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi” (turpmāk – projekts).

| 1. | Iesniegšanas pamatojums | - |
| --- | --- | --- |
| 2. | Valsts sekretāru sanāksmes datums un numurs | - |
| 3. | Informācija par saskaņojumiem | - |
| 4. | Informācija par saskaņojumu ar Eiropas Savienības institūcijām | - |
| 5. | Politikas joma | Iekšlietu politika |
| 6. | Atbildīgā amatpersona | Sandra Krilova Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Būvniecības nodaļas projekta vadītāja. |
| 7. | Uzaicināmās personas | - |
| 8. | Projekta ierobežotas pieejamības statuss | Projektam nav noteikts ierobežotas pieejamības statuss. |
| 9. | Cita informācija | Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.39 42.§) „Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā” (turpmāk – 2003.gada Protokollēmums) 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.,1.10., 1.11., 1.12. un 1.13.apakšpunktu, Iekšlietu ministrijai tika dots uzdevums 2005.gadā pabeigt pierobežas ceļu izbūvi, norēķināties ar būvniekiem, kā arī līdz 2004.gada septembrim sakārtot zemes zem pierobežas ceļiem īpašuma tiesības. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 18. februāra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.10 25.§) „Informatīvais ziņojums „Par Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.39 42.§) „Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā” doto uzdevumu izpildi” 2.punktu Protokollēmumā doto uzdevumu izpildes termiņš pagarināts līdz 2017. gada 31. decembrim. Ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.42 3.§) pasākuma „Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšanas un zemes īpašuma tiesību sakārtošana” ietvaros 2016., 2017. un 2018. gadam ir piešķirti finanšu līdzekļi 310 370 euro apmērā. Piešķirtā finansējuma ietvaros ir apzināti atsavināmie zemes īpašumi zem pierobežas ceļiem atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 2016.gada datiem un identificēti esošie zemes īpašnieki, kā arī uzsākti zemes ierīcības un kadastrālās uzmērīšanas darbi. Šobrīd nepieciešams Protokollēmumā doto uzdevumu izpildes termiņa pagarinājums, jo: 1. Veicot dotos uzdevumus, konstatēti vairāki kavēkļi to izpildei – atsevišķu zemes īpašnieku atteikšanās saskaņot veiktos zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus, atsevišķu zemes īpašnieku atteikšanās atsavināt īpašumus, tostarp pieprasot zemes maiņas variantus, nepieciešamība veikt piespiedu atsavināšanu. 2. Nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanas gadījumā plānotais minimālais laiks pasākumu veikšanai, kas iekļauj zemes ierīcības darbus, atsavināmās zemes vienības novērtēšanu, taisnīgas atlīdzības par atsavināmo nekustamo īpašumu noteikšanu, likumprojekta sagatavošanu un pieņemšanu Saeimā un nekustamā īpašuma atsavināšanu piespiedu kārtā, ir 32 (trīsdesmit divi) mēneši. Turklāt, Zemes pārvaldības likuma 8. pants nosaka, ka ja līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai autoceļš reģistrēts kā pašvaldības vai valsts ceļš un iekļauts pašvaldības vai valsts bilancē, bet zeme zem ceļa zemesgrāmatā ierakstīta uz citas personas vārda, šī persona nedrīkst liegt pārvietošanos pa pašvaldības vai valsts ceļu. Valsts vai pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām, bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas (t.i. līdz 2020.gada 1. janvārim) vienojas ar zemes īpašnieku par zemes zem ceļa atsavināšanu un atsavina to saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu. Ievērojot minēto, lūdzu pagarināt Protokollēmumā doto uzdevumu izpildes termiņu līdz 2019. gada 31. decembrim. |

Pielikumā:

Ministru kabineta protokollēmuma „Par Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 42.§) „Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā” 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., un 1.13. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi” projekts uz 1(vienas) lapaspuses (datne: IEM_151217_prot.doc).

Ministrs						                         R.Kozlovskis

Krilova 26555494

sandra.krilova@agentura.iem.gov.lv

# Text boxes

Valsts kancelejai