LATVIJAS REPUBLIKAS KULTŪRAS MINISTRIJA

**ĪPAŠI AIZSARGĀJAMAIS KULTŪRAS PIEMINEKLIS -**

**TURAIDAS MUZEJREZERVĀTS**

Reģ.Nr.90000012776

Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

Tālrunis 67971402, Fakss 67973628

e-pasts: turaida.muzejs@apollo.lv

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Siguldā

2018. gada 3. oktobrī Nr. 1-4.1/109.

Kultūras ministrijai

Par papildus finansējumu ugunsdrošības un

drošības sistēmu pilnveidošanai

 Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts (turpmāk tekstā – muzejrezervāts) informē, ka Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests 2018. gada maijā veica plānoto muzejrezervāta ēku un teritorijas ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas pārbaudi. Pārbaudes gaitā tika konstatēta normatīvo aktu prasībām neatbilstošas ēkās – pieminekļos esošās ugunsdrošības sistēmas, t.sk. zibensaizsardzības sistēmas.

Muzejrezervāts ir uzsācis Pārbaudes aktā minēto pārkāpumu novēršanu un līdz 01.08.2018. ir novērsis atsevišķus aktā minētos pārkāpumus. Pārkāpumu novēršanas darbi ir saistīti ar lieliem papildus izdevumiem, kas nav paredzēti muzejrezervāta 2018. gada budžetā. Pēc aprēķiniem papildus ir nepieciešami ap 40 000 euro bez PVN.

Lai nodrošinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un termiņā pabeigtu visus Pārbaudes aktā fiksētos ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumus, muzejrezervāts **lūdz piešķirt papildus finansējumu 40 000 euro apjomā bez PVN ēkās - pieminekļos esošo ugunsdrošības sistēmu un drošības (videonovērošanas, apsardzes) sistēmu pilnveidošanai un atjaunošanai atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām**.

Pielikumā:

1. 21.05.2018. Pārbaudes aktā Nr.22/8-3.8.1/705 – 1 eks. uz 6 lpp.
2. Provizoriskā tāme – 1 eks. uz 1 lpp.

Direktore Anna Jurkāne

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

D.Linmeijers 27801028

e-pasts: dainis.linmeijers@turaida-muzejs.lv

**Provizoriskā tāme**

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervātā esošo ugunsdrošības sistēmu un drošības sistēmu (videonovērošanas, apsardzes) pilnveidošanai un atjaunošanai atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Izmaksu pozīcija | Izmaksas *euro* bez PVN |
| 1. | Zibens aizsardzības ierīces ierīkošana kūts-stallī | 2 360 |
| 2. | Zibens aizsardzības ierīces papildināšana informācijas centrā. | 220 |
| 3. | Zibens aizsardzības ierīces ierīkošana ābolu klētī. | 1 150 |
| 4. | Zibens aizsardzības ierīces papildināšana baznīcā. | 250 |
| 5. | Projektu izstrāde automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām Pārvaldnieka Jaunajai mājai, Jaunajai klētij (Krājuma ēka), Šveices mājas tējnīcai un Smēdei un Ratnīcai atbilstoši Latvijas standartā LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas”. | 2 360 |
| 6. | Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Pārvaldnieka Jaunajā mājā atbilstoši Latvijas standartā LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas”. Neatbilstošās sistēmas demontāža. | 8 500 |
| 7. | Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Jaunajai klētij (Krājuma ēka) atbilstoši Latvijas standartā LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas”. Neatbilstošās sistēmas demontāža. | 9 000 |
| 8. | Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Šveices mājas tējnīcai atbilstoši Latvijas standartā LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas”. Neatbilstošās sistēmas demontāža. | 2 100 |
| 9. | Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Smēdei atbilstoši Latvijas standartā LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas”. Neatbilstošās sistēmas demontāža. | 2 400 |
| 10. | Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Ratnīcai atbilstoši Latvijas standartā LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas”. Neatbilstošās sistēmas demontāža.  | 1 600 |
| 11. | Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonts papildināšana darbi ar nepieciešamajām sistēmas komponentēm atbilstoši Latvijas standartā LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas” Zivju pagraba, Pirts, Rožkalnu, Apmeklētāju centra, Baznīcas un Dārznieka mājas ēkās. Neatbilstošo komponenšu demontāža. | 4 400 |
| 12. | Videonovērošanas sistēmas nomaiņa Rožkalnos, savienojot to ar Turaidas muzejrezervāta teritorijā uzstādīto kopējo sistēmu | 5 660 |
|  | **Kopā** | **40 000** |
|  | **PVN 21%** | **8 400** |
|  | **KOPĀ ar PVN** | **48 400** |