**Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 46.0. versija – Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana)” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Nav attiecināms |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | 1. Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumu Nr. 653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi” 4.punkts un 13.2.apakšpunkts.
2. Ministru kabineta 2016.gada 10. februāra rīkojuma Nr.136 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā” 41.punkts.
 |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ar Ministru kabineta rīkojuma projektu tiek apstiprināts un iekļauts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) mērķarhitektūras 46.0 versijā projekta apraksts “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” (turpmāk – projekts), kas tika izvērtēts atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) izstrādātajai un apstiprinātajai metodikai par projektu iekļaušanu IKT mērķarhitektūrā. VARAM ir atbalstījis projekta iekļaušanu IKT mērķarhitektūras kārtējā versijā. Projekts veicina darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākumam “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” (turpmāk – SAM pasākums) izvirzīto rādītāju sasniegšanu pilnveidojot 6 darbības procesus, uzlabojot 5 elektroniski sniegtos pakalpojumus un ieviešot informācijas sistēmu.**Projekta virsmērķis:**Uzlabot invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitāti un samazināt administratīvo slogu, nodrošinot lietotājiem draudzīgākus publiskos pakalpojumus un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – Valsts komisija) darbības efektivitātes paaugstināšanos, kā arī veicinot arvien aktīvāku Informācijas sistēmā „Invaliditātes informatīvā sistēma" (turpmāk – IIS) esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti.**Projekta mērķi**:1. Paplašināt Valsts komisijas pakalpojumu saņemšanas kanālu skaitu un pilnveidot elektroniski sniegto pakalpojumu iespējas.2. Veikt Valsts komisijas procesu optimizāciju un pilnveidot IIS programmatūru.**Projekta ietvaros tā mērķu sasniegšanai plānota šādu darbību īstenošana:**1. Projekta vadība.
2. Konsultantu pakalpojums programmatūras izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrolei:
	1. biznesa procesu un biznesa prasību specifikāciju izstrāde;
	2. IIS un datu apmaiņas risinājuma tehniskās specifikācijas izstrāde iepirkumam;
	3. IIS programmatūras izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrole atbilstoši Agile metodikai.
3. IIS programmatūras pilnveide un ieviešana:
	1. IIS lietojumprogrammatūras pilnveidojumu izstrāde atbilstoši Agile metodikai, ieviešana un datu migrācija;
	2. IIS lietotāju apmācība.
4. IIS elektroniski sniegto pakalpojumu izstrāde un ieviešana klientu apkalpošanas portālā.
5. IIS datu apmaiņas risinājuma ar E-veselības sistēmu izstrāde un ieviešana.
6. IIS datu apmaiņas risinājuma ar pašvaldību sociālo dienestu Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammu izstrāde un ieviešana.
7. IIS analītikas funkcionalitātes izstrāde un ieviešana Labklājības informācijas sistēmā.
8. Izstrādāto IIS risinājumu uzturēšana.
9. IIS drošības, veiktspējas un kvalitātes audits.
10. Projekta komunikācijas pasākumu īstenošana.
 |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Valsts komisija, Labklājības ministrija |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | 2018.gada 1.janvārī valstī bija 185 695 personas ar invaliditāti. Ik gadu personu ar invaliditāti skaits pieaug vidēji aptuveni par 18 tūkstošiem personu (2014.gadā pirmreizējo personu ar invaliditāti skaits pieauga par 17 784, no tām 16 744 pieaugušie, 2015.gadā – par 18 366 personām, no kurām 17 430 pieaugušie, 2016.gadā – par 18 921, no kurām 17 964 pieaugušie un 2017.gadā – par 17 962, no kurām 17 096 pieaugušie). Savukārt atkārtoti 2017.gadā invaliditāte noteikta 49 036 personām. Bez tam 2017.gadā pieņemti lēmumi par prognozējamu invaliditāti 64 personām (2016.gadā – 79 personām). Attiecīgi Valsts komisijas ārsti un amatpersonas veic šo personu datu ievadi un apstrādi (avots: Valsts komisija).Pilnveidojamie Valsts komisijas e-pakalpojumi ir ar nacionālā mērogā plašu klientu loku – pakalpojumu lietotāji ir personas, kam Valsts komisija nodrošina invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu, daļai no minētajām personām ir izteiktas pārvietošanās grūtības. E-pakalpojums atvieglos reģionos dzīvojošo bērnu vecāku iespējas iesniegt iesniegumu invaliditātes noteikšanai, jo pakalpojums ir koncentrēts Rīgas pilsētā. Tāpat e-pakalpojumi ietekmē citu būtisku pakalpojumu nodrošināšanu valstī – pakalpojumu rezultāti tiek izmantoti citās iestādēs un organizācijās, kas realizē valsts likumdošanas aktos noteiktos atbalstus, atlaides un priekšrocības personām ar invaliditāti (piemēram, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA), Valsts ieņēmumu dienests, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, biedrība “Latvijas Neredzīgo biedrība”, biedrība „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs”, valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” u.c.). |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Elektronisko pakalpojumu pieejamība un nodrošināšana veicinās lietotāju apmierinātību ar Valsts komisijas sniegtajiem pakalpojumiem kopumā. Atvērto datu publicēšana samazinās administratīvo slogu Valsts komisijā un valsts pārvaldē kopumā, jo tiks vairākkārt izmantoti sākotnējie dati. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Nav attiecināms. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Nav attiecināms. |
| 5. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2019.gads | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020.gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021.gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021.gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 0 | 568 500 | 0 | 419 200 | 0 | 117 300 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 568 500 | 0 | 419 200 | 0 | 117 300 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 0 | 669 000 | 0 | 493 000 | 0 | 138 000 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 669 000 | 0 | 493 000 | 0 | 138 000 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Finansiālā ietekme | 0 | -100 500 | 0 | -73 800 | 0 | -20 700 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | -100 500 | 0 | -73 800 | 0 | -20 700 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X |  | X |  | X |   | X |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | X |  | X |  | X |   |   |
| 5.1. valsts pamatbudžets |   |   |   |   |
| 5.2. speciālais budžets |   |   |   |   |
| 5.3. pašvaldību budžets |   |   |   |   |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | Projekts „Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” tiks līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzekļiem un tā kopējais finansējuma apjoms ir 1 300 000,00 *euro*, no tā ERAF finansējums sastāda 1 105 000,00 *euro* un valsts budžeta finansējums 195 000,00 *euro*.Lai nodrošinātu ilgtspējību projekta ietvaros izstrādātiem un ieviestiem IKT risinājumiem, pēc projekta pabeigšanas, t.i., sākot ar 2022.gadu, ir plānots, ka IIS uzturēšanas izmaksas būs ne vairāk kā 110 000 *euro* (ar PVN) gadā, pieprasot tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Uzturēšanas izmaksas ir aptuveni 8,5% no projekta realizācijas izdevumiem. Programmatūras uzturēšanas pakalpojums ietvers sekojošus uzdevumus:- informācijas sistēmas darbības kļūdu novēršana, kas neattiecas uz garantijas laiku, un pilnveidojumi, kuru nepieciešamība tiks identificēta informācijas sistēmas ekspluatācijas pirmos divus gadus pēc tās ieviešanas;- informācijas sistēmas pilnveidojumi saistībā ar Valsts komisijas biznesa procesu un normatīvo aktu izmaiņām;- informācijas sistēmas izmaiņu pieprasījumi saistībā ar tās adaptāciju VSAA datu centra attīstības risinājumiem, operētājsistēmu un pārlūku atjauninājumiem u.c. infrastruktūras izmaiņām;- ņemot vērā vidējo izcenojumu par informācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumiem un pašreizējās informācijas sistēmas uzturēšanas līgumā ietverto cenu cilvēkstundai, paredzot tās sadārdzinājumu turpmāko trīs gadu laikā (ikmēneša fiksēta summa darbiem 2 063 *euro/mēnesī* (bez PVN)x12 mēneši un 45 *euro/stundā* (bez PVN)x1470 cilvēkstundas.Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 05.62.00 „Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana” ietvaros 2019.gadā un turpmāk ik gadu plānots finansējums IIS uzturēšanai 34 000 *euro* apmērā. Šobrīd sistēmas uzturēšanai apstiprinātās summas ietvaros tiek nodrošināti tikai paši nepieciešamākie informācijas sistēmas pilnveidojumi tajā skaitā datu apmaiņas pilnveidojums ar Nacionālo veselības dienestu un VSIA „Autotransporta direkcija”. Tā kā ERAF projekta ietvaros tiks pilnveidota IIS programmatūra, esošajā sistēmā netiks veikti ieguldījumi un tās papildinājumi īstenoti tikai nepieciešamības gadījumā. Ja attīstītu esošo informācijas sistēmu, tad uzturēšanas izmaksas (informācijas sistēmas uzturēšanas līguma izmaksas, licences un netiešās izmaksas [darba spēks un administratīvie izdevumi]) būtu ap 90 000 *euro* gadā. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Uz projekta īstenošanas laiku izveidotas trīs amatu vietas: projekta vadītājs (1 slodze), projekta vadītāja asistents (0.3 slodzes), sistēmanalītiķis (1 slodze). Personāla izmaksas:2019.gadā – 51 020,99 *euro* (projekta vadītājs 23 260,40 *euro* (12 mēneši), projekta vadītāja asistents 3 505,05 *euro* (7 mēneši), sistēmanalītiķis 24 255,54 *euro* (10,5 mēneši));2020.gadā – 52 983,90 *euro* (projekta vadītājs 23 260,40 *euro* (12 mēneši), projekta vadītāja asistents 2 002,89 *euro* (4 mēneši), sistēmanalītiķis 27 720,61 *euro* (12 mēneši));2021.gadā – 55 487,51 *euro* (projekta vadītājs 23 260,40 *euro* (12 mēneši), projekta vadītāja asistents 4 506,49 *euro* (9 mēneši), sistēmanalītiķis 27 720,62 *euro* (12 mēneši)).  |
| 8. Cita informācija | Finansējuma sadalījums pa gadiem ir norādīts indikatīvi un var mainīties SAM pasākuma ieviešanas gaitā atbilstoši faktiskajai situācijai. Projektam nepieciešamais finansējums 2019.gadam tiks pārdalīts no citiem labklājības nozares projektiem, savukārt nepieciešamais finansējums 2020.-2021.gadam tiks pieprasīts no 74. budžeta resora programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēt nav nepieciešams, jo projekts neietekmē sabiedrību tiešā veidā. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Nav |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Nav |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Valsts komisija, Labklājības ministrija, VSAA, Nacionālais veselības dienests, Latvijas Pašvaldību savienība un Valsts reģionālās attīstības aģentūra. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem. | MK rīkojuma projekts neparedz jaunu institūciju veidošanu, kā arī neparedz esošo institūciju funkciju paplašināšanu. Ar MK rīkojuma projektu noteiktā funkcija tiks īstenota izveidojot trīs amata vietas: projekta vadītājs (1slodze) (amata saime 19.3., līmenis IIA, mēnešalgu grupa 11), sistēmanalītiķis (1 slodze) (amata saime 19.4., līmenis IV, mēnešalgu grupa 12) un projekta vadītāja asistents (0,3slodze) (amata saime 32, līmenis IIA, mēnešalgu grupa 9). |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Labklājības ministres vietā –

ekonomikas ministrs R.Nemiro

Veidliņa 67782951

Ruta.Veidlina@lm.gov.lv