*3. pielikums informatīvajam ziņojumam par Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra sēdē (prot. Nr. 7, 40.§, 3., 7. un 12. punktā) dotā uzdevuma izpildei nepieciešamo rīcību*

**VAS "Tiesu namu aģentūra" jauna Liepājas cietuma būvdarbu organizēšanas izmaksu tāme, lai kompleksu nodotu ekspluatācijā līdz 2023. gada 31. martam**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kopējais finansējums (EUR) | Plānotais finansējums vidēji mēnesī  (EUR) |
| **Darba algas un atvaļinājumu pabalsti:** (projekta vadītājs, projekta vadītāja palīgs, būvniecības jurists, būvniecības ekonomists) | **440 000** | **8 148** |
| **Darba devēja sociālais nodoklis:** | **105 996** | **1 963** |
| **Citas saistītās izmaksas:**  t.sk. | **146 567** | **2 714** |
| Biroja telpu uzturēšanas izdevumi (noma un komunālie pakalpojumi) | 10 000 | 185 |
| Biroja telpu iekārtošanas izdevumi (mēbeles un biroja tehnika) | 7 500 | 139 |
| Transporta izdevumi (noma un degviela) | 28 130 | 521 |
| Sakaru izdevumi (telekomunikācija un internets) | 3 300 | 61 |
| Neatkarīgu būvekspertu piesaistīšanas izdevumi | 25 000 | 463 |
| Komandējumu izdevumi | 14 500 | 269 |
| Citi administratīvie izdevumi (TNA iekšējais audits, ISO sertifikātu uzturēšana, IT licenču noma, u.c.) | 58 137 | 1 077 |
| **Sabiedriskās attiecības:**  t.sk**.** | **30 000** | **556** |
| Reklāmas izdevumi (līgums par sabiedrības informēšanu būvniecības projekta realizācijas gaitā) | 18 000 | 333 |
| Reprezentācijas izdevumi (pamatakmens ielikšanas, spāru svētku un būvniecības pabeigšanas pasākumu organizēšana) | 12 000 | 222 |
| **Būvprojekta ekspertīze** | **50 000** |  |
| **Ēku kadastrālā uzmērīšana un ierakstīšana Zemesgrāmatā** | **120 000** |  |
| **Kopā izdevumi bez PVN:** | **892 563** |  |
| **Kopā izdevumi ar PVN:** | **1 080 000** |  |

Ministru prezidenta biedrs,

tieslietu ministrs Jānis Bordāns

Ķipēna 67046124

[Kristine.Kipena@tm.gov.lv](mailto:Kristine.Kipena@tm.gov.lv)